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	Администрация города Сарова Нижегородской области

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
	
	№
	



О внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Сарова Нижегородской области до 2035 года



В соответствии со статьей 39 Федерального закона Российской Федерации 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области», на основании Стратегии социально-экономического развития города Сарова Нижегородской области до 2035 года, утвержденной решением Городской Думы города Сарова от 27.12.2018 № 111/6-гд, руководствуясь статьей 36 Устава городского округа город Саров Нижегородской области:
1. Внести в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Сарова Нижегородской области до 2035 года, утвержденный постановлением Администрации города Сарова от 04.02.2019 № 295 (в редакции от 30.12.2025) (далее – план мероприятий), изменения, изложив раздел III плана мероприятий в прилагаемой редакции.
2. Управляющему делами Администрации города Сарова (Житников Д.Г.):
0. обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Сарова; 
0. направить настоящее постановление в редакцию газеты «Городской курьер» для опубликования;
0. направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент Нижегородской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Сарова – директора департамента стратегического планирования Сысоеву А.В.

Глава города Сарова                                                                                              А.А.Сафонов


Приложение 
к постановлению Администрации города Сарова от 04.02.2019 № 295
(в ред. Постановления Администрации города Сарова 
от ___________ № _________ )

III. Перечень мероприятий по направлению «Человеческий капитал»

Наращиванию темпов социально-экономического развития и достижению показателей Стратегии социально-экономического развития города Сарова до 2035 года послужит выполнение на первых двух этапах ее реализации следующих мероприятий по направлению приоритетного развития «Человеческий капитал»

	№ п/п 
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Потребность в средствах на 2019-2035 г.г, тыс. руб.
	 Сумма по годам, тыс. рублей 

	
	
	
	
	
	2019-2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035

	1
	3. Человеческий капитал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Раздел 1. Образование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Подраздел 1. Развитие общего образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Реконструкция здания МБОУ Школы № 1 в г.Саров Нижегородской области
	2026-2028
	МБ
	28 598,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	13 598,50  
	15 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	6
	Здание начальной школы МБОУ Школы № 12 на 300 мест по адресу: г. Саров, ул. Казамазова
	2025-2026
	МБ
	20 978,40  
	0,00  
	78,40  
	20 900,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	7
	Реконструкция стадиона МБОУ Школы № 7
	2019-2021
	МБ
	1 000,00  
	1 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	8
	Строительство  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Строительство здания средней школы на 600 мест по ул.Зорге в г. Саров Нижегородской области
	2019-2026
	ФБ
	152 783,80  
	152 783,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	10
	
	
	ОБ
	1 252 543,90  
	1 252 543,90  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	11
	
	
	МБ
	72 452,00  
	51 205,00  
	8 162,40  
	13 084,60  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	12
	Строительство здания начаьной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 12" города Сарова
	2027-2028
	Конс. бюджет
	1 127 700,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	338 310,00  
	789 390,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	13
	Строительство здания школы на 1000 мест в микрорайонах 21 и 22 в г. Сарове
	2028-2030
	Конс. бюджет
	2 095 970,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	628 791,00  
	733 589,50  
	733 589,50  
	0,00  

	14
	Строительство здания школы на 1000 мест в микрорайонах 1А и 1Б в г. Сарове
	2030-2031
	Конс. бюджет
	2 188 200,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	656 460,00  
	1 531 740,00  

	15
	Реконструкция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Реконструкция стадиона МБОУ Школа № 7
	2021
	МБ
	37 971,40  
	37 971,40  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	17
	Капитальный ремонт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Капитальный ремонт стадиона МБОУ Школа № 12
	2022-2023
	МБ
	55 452,20  
	55 452,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	19
	Капитальный ремонт кровли МБОУ Лицея № 3 по адресу: город Саров Нижегородской области ул. Чапаева, д.16
	2025
	ОБ
	7 889,80  
	0,00  
	7 889,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	20
	
	
	МБ
	9 768,80  
	0,00  
	9 768,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	21
	Капитальный ремонт фасада здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей № 3" города Сарова
	2027
	Конс. бюджет
	8 300,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	8 300,00  
	 
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	22
	Капитальный ремонт МБОУ ЦО по адресу: город Саров Нижегородской области ул. Куйбышева, дом № 1
	2022-2023
	ФБ
	93 867,00  
	93 867,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	23
	
	
	ОБ
	70 227,20  
	70 227,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	24
	
	
	МБ
	28 850,10  
	28 850,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	25
	Капитальный ремонт МБОУ Школа № 11 по адресу: г. Саров, Нижегородской области, ул. Павлика Морозова, д. 11
	2022-2023
	ФБ
	99 197,50  
	99 197,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	26
	
	
	ОБ
	81 709,80  
	81 709,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	27
	
	
	МБ
	11 384,80  
	11 384,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	28
	Капитальный ремонт внутренних помещений  МБОУ Школа № 12
	2024
	ОБ
	16 889,80  
	16 889,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	29
	
	
	МБ
	2 693,50  
	2 693,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	30
	Капитальный ремонт спортивного ядра с благоустройством прилегающей территории МБОУ ЦО по адресу: город Саров Нижегородской области ул. Куйбышева, дом № 1
	2024
	МБ
	28 037,07  
	28 037,07  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	31
	Капитальный ремонт фасада здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 5" города Сарова
	2027
	Конс. бюджет
	8 300,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	8 300,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	32
	Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 14" города Сарова 
	2028-2029
	Конс. бюджет
	344 170,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	172 085,00  
	172 085,00  
	0,00  
	0,00  

	33
	Капитальный ремонт имущественного комплекса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 7" города Сарова
	2028-2029
	Конс. бюджет
	375 970,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	187 985,00  
	187 985,00  
	0,00  
	0,00  

	34
	Итого по подразделу 1:
	 
	Всего
	8 220 905,57  
	1 983 813,07  
	25 899,40  
	33 984,60  
	368 508,50  
	1 793 251,00  
	1 093 659,50  
	1 390 049,50  
	1 531 740,00  

	35
	 
	 
	ФБ
	345 848,30  
	345 848,30  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	36
	 
	 
	ОБ
	1 429 260,50  
	1 421 370,70  
	7 889,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	37
	 
	 
	МБ
	297 186,77  
	216 594,07  
	18 009,60  
	33 984,60  
	13 598,50  
	15 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	38
	 
	 
	Конс. бюджет
	6 148 610,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	354 910,00  
	1 778 251,00  
	1 093 659,50  
	1 390 049,50  
	1 531 740,00  

	39
	Подраздел 2. Развитие дошкольного образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Строительство детского сада в МКР-22 в г. Саров Нижегородской области
	2019-2022       
	МБ
	11 576,00  
	11 576,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	42
	Выполнение ПИР и разработка ПСД на строительство детского сада в МКР-21 в г. Саров Нижегородской области
	2020-2026
	МБ
	13 680,30  
	13 081,10  
	0,00  
	599,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	43
	Строительство  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Строительство детского сада  в МКР-21 в г. Саров Нижегородской области
	2027-2028
	Конс. бюджет
	736 243,50  
	1 683,50  
	0,00  
	0,00  
	1 711,50  
	732 848,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	45
	Капитальный ремонт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 6" по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. Чапаева, д.17
	2025
	ОБ
	2 568,00  
	0,00  
	2 568,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	47
	
	
	МБ
	5 336,50  
	0,00  
	5 336,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	48
	Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 9" по адресу: Нижегородская область, г. Саров, пр.Ленина, д.23 а
	2025
	ОБ
	2 568,10  
	0,00  
	2 568,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	49
	
	
	МБ
	5 208,50  
	0,00  
	5 208,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	50
	Капитальный ремонт фасада здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37
	2027
	Конс. бюджет
	5 400,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	5 400,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	51
	Капитальный ремонт фасада здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Колокольчик"
	2028
	Конс. бюджет
	2 700,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	2 700,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	52
	Капитальный ремонт фасада здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6
	2028
	Конс. бюджет
	2 700,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	2 700,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	53
	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №31
	2028-2029
	Конс. бюджет
	236 930,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	118 465,00  
	118 465,00  
	0,00  
	0,00  

	54
	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №35
	2028-2029
	Конс. бюджет
	236 930,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	118 465,00  
	118 465,00  
	0,00  
	0,00  

	55
	Итого по подразделу 2:
	 
	Всего
	1 261 846,90  
	26 346,60  
	15 681,10  
	599,20  
	7 111,50  
	975 178,50  
	236 930,00  
	0,00  
	0,00  

	56
	 
	 
	ФБ
	6,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	57
	 
	 
	ОБ
	5 136,10  
	0,00  
	5 136,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	58
	 
	 
	МБ
	35 801,30  
	24 657,10  
	10 545,00  
	599,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	59
	 
	 
	Конс. бюджет
	1 220 903,50  
	1 683,50  
	0,00  
	0,00  
	7 111,50  
	975 178,50  
	236 930,00  
	0,00  
	0,00  

	60
	Подраздел 3. Развитие высшего образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Выполнение ПИР на строительство проходной и пункта пропуска автомобилей на территорию СарФТИ НИЯУ МИФИ
	2020
	ВИ
	2 400,00  
	2 400,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	63
	Выполнение ПИР на строительство перехода между корпусами 1, 2, 3, 4 СарФТИ НИЯУ МИФИ
	2021
	ВИ
	3 000,00  
	3 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	64
	Выполнение ПИР и разработка ПСД на строительство закрытого физкультурно-оздоровительного комплекса (на территории СарФТИ НИЯУ МИФИ)
	2022
	ВИ
	6 000,00  
	6 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	65
	Выполнение ПИР и разработка ПСД на строительство университетсткого кампуса СарФТИ НИЯУ МИФИ
	2022
	ВИ
	43 000,00  
	43 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	66
	Строительство  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Строительство второго общежития для студентов и аспирантов СарФТИ НИЯУ МИФИ
	2021
	ВИ
	280 000,00  
	280 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	68
	Строительство проходной и пункта пропуска автомобилей на территорию СарФТИ НИЯУ МИФИ
	2022
	ВИ
	12 000,00  
	12 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	69
	Строительство перехода между корпусами 1, 2 СарФТИ НИЯУ МИФИ
	2023
	ВИ
	5 000,00  
	5 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	70
	Строительство перехода между корпусами 2, 3, 4 СарФТИ НИЯУ МИФИ
	2024
	ВИ
	8 000,00  
	8 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	71
	Итого по подразделу 3:
	 
	Всего
	359 400,00  
	359 400,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	72
	 
	 
	ФБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	73
	 
	 
	ОБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	74
	 
	 
	МБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	75
	 
	 
	ВИ
	359 400,00  
	359 400,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	76
	Итого по разделу 1:
	 
	Всего
	9 842 152,47  
	2 369 559,67  
	41 580,50  
	34 583,80  
	375 620,00  
	2 768 429,50  
	1 330 589,50  
	1 390 049,50  
	1 531 740,00  

	77
	 
	 
	ФБ
	345 854,30  
	345 854,30  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	78
	 
	 
	ОБ
	1 434 396,60  
	1 421 370,70  
	13 025,90  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	79
	 
	 
	МБ
	332 988,07  
	241 251,17  
	28 554,60  
	34 583,80  
	13 598,50  
	15 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	80
	 
	 
	ВИ
	359 400,00  
	359 400,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	81
	 
	 
	Конс. бюджет
	7 369 513,50  
	1 683,50  
	0,00  
	0,00  
	362 021,50  
	2 753 429,50  
	1 330 589,50  
	1 390 049,50  
	1 531 740,00  

	82
	Раздел 2. Здоровье и здравоохранение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	Строительство 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	Строительство детской поликлиники Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая больница №50 Федерального медико-биологического агенства" Нижегородской области, г. Саров
	2019-2021
	ВИ
	950 000,00  
	950 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	85
	Итого по разделу 2:
	 
	Всего
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	86
	 
	 
	ФБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	87
	 
	 
	ОБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	88
	 
	 
	МБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	89
	 
	 
	ВИ
	950 000,00  
	950 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	90
	Раздел 3. Физическая культура и спорт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Разработка ПСД на строительство жилого корпуса МБОУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	6 323,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	6 323,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	93
	Разработка ПСД на строительство четырех жилых коттеджей МБОУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	1 590,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 590,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	94
	Разработка ПСД на строительство крытого комплекса бассейна МБОУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	1 060,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 060,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	95
	Разработка ПСД на ограждение территории МБУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	1 380,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 380,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	96
	Разработка ПСД на строительство корпуса здания лыжной базы, ул. Академика Харитона, д. 20
	2027
	МБ
	1 792,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 792,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	97
	Выполнение ПИР и разработка ПСД на строительство открытой спортивной площадки с установкой системы видеонаблюдения и ограждения периметра территории вокруг ДЮСШ "Саров"
	2027
	МБ
	100,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	100,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	98
	Разработка ПСД на реконструкцию котельной с прокладкой газовой сети МБОУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	2 800,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	2 800,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	99
	Разработка ПСД на реконструкцию стадиона МБУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	60,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	60,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	100
	Разработка ПСД на реконструкцию системы наружного водоснабжения и водоотведения МБУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	2 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	2 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	101
	Разработка ПСД на реконструкцию теплосетей МБУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	2 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	2 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	102
	Разработка ПСД на реконструкцию лыжероллерной трассы 
	2027
	МБ
	836,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	836,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	103
	Разработка ПСД на реконструкцию системы оснежнения
	2027
	МБ
	1 070,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 070,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	104
	Разработка ПСД на реконструкцию судейского дома лыжной базы 
	2027
	МБ
	300,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	300,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	105
	Строительство 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	Крытая автостоянка на один легковой автомобиль по адресу: ул.Куйбышева дом 19 корпус 1 МБОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный центр"
	2027
	МБ
	1 072,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 072,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	107
	Строительство спортивной площадки на территории Молодежного центра по адресу: г. Саров ул.Куйбышева, д.19/1
	2027
	МБ
	2 758,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	2 758,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	108
	Строительство открытой спортивной площадки с установкой системы видеонаблюдения и ограждения периметра территории вокруг ДЮСШ "Саров"
	2027
	МБ
	7 434,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	7 434,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	109
	Строительство ограждения территории МБУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	13 900,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	13 900,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	110
	Строительство ограждения ДЮСШ "Икар"
	2027
	МБ
	2 808,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	2 808,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	111
	Строительство жилого корпуса МБОУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	31 019,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	31 019,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	112
	Строительство четырех  жилых коттеджей    МБОУДО "ООЦ "Березка"       
	2027
	МБ
	7 717,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	7 717,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	113
	Строительство крытого комплекса бассейна МБОУДО "ООЦ "Березка"       
	2027
	МБ
	6 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	6 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	114
	Строительство корпуса здания лыжной базы ул.Академика Харитона,д. 20
	2027
	МБ
	33 550,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	33 550,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	115
	Модернизация стадиона "Юниор" под размещение ФОКОТ по адресу: г. Саров, проспект Музрукова, д. 14
	2027
	МБ
	15 400,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	15 400,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	116
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г. Сарове
	2029-2030
	Конс. бюджет
	1 754 100,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	877 050,00  
	877 050,00  
	0,00  

	117
	Строительство модульного спортивного зала на территории клуба структурного подразделения "горизонт" муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодеэный центр" города Сарова
	2029-2030
	Конс. бюджет
	118 600,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	35 580,00  
	83 020,00  
	0,00  

	118
	Строительство модульного здания плавательного бассейна и быстровозводимого жилого корпуса на территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Оздоровительно-образовательный центр "Березка" города Сарова
	2028-2030
	Конс. бюджет
	455 760,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	136 728,00  
	159 516,00  
	159 516,00  
	0,00  

	119
	Реконструкция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	Реконструкция котельной с прокладкой газовой сети МБОУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	28 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	28 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	121
	Реконструкция стадиона МБУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	25 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	25 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	122
	Реконструкция лыжероллерной трассы
	2027
	МБ
	25 321,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	25 321,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	123
	Реконструкция системы оснежения
	2027
	МБ
	10 700,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	10 700,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	124
	Реконструкция судейского дома лыжной базы
	2027
	ВИ
	692,00  
	0,00  
	692,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	125
	Реконструкция системы наружного водоснабжения и водоотведения МБУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	10 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	10 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	126
	Реконструкция теплосетей МБУДО "ООЦ "Березка"
	2027
	МБ
	8 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	8 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	127
	Капитальный ремонт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	Капитальный ремонт здания структурного подразделения "горизонт" муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодеэный центр" города Сарова
	2027-2028
	Конс. бюджет
	212 600,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	106 300,00  
	106 300,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	129
	Итого по разделу 3:
	 
	Всего
	2 792 434,00  
	0,00  
	1 384,00  
	0,00  
	356 290,00  
	243 028,00  
	1 072 146,00  
	1 119 586,00  
	0,00  

	130
	 
	 
	ФБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	131
	 
	 
	ОБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	132
	 
	 
	МБ
	250 682,00  
	0,00  
	692,00  
	0,00  
	249 990,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	133
	 
	 
	ВИ
	692,00  
	0,00  
	692,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	 
	 
	 
	Конс. бюджет
	2 541 060,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	106 300,00  
	243 028,00  
	1 072 146,00  
	1 119 586,00  
	0,00  

	134
	 Раздел 4. Культура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	Выполнение ПИР на строительство центра культурного развития в г. Саров
	2019-2021
	МБ
	170,30  
	170,30  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	137
	
	
	ВИ
	7 680,00  
	7 680,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	138
	Выполнение  ПИР на строительство второго пускового комплекса Саровского драматического театра ("Малый зрительный зал")
	2027
	МБ
	5 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	5 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	139
	Выполнение  ПИР на строительство здания МБУК «Городской музей»
	2027
	МБ
	9 014,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	9 014,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	140
	Реконструкция здания "Дома молодежи"
	2025-2026
	МБ
	19 785,30  
	0,00  
	3 885,30  
	15 900,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	141
	Выполнение ПИР на реконструкцию зданий и сооружений, расположенных в парке культуры и отдыха им.П.М. Зернова МБУК ЦРКиИс
	2027
	МБ
	1 400,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 400,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	142
	Строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	143
	Строительство центра культурного развития в г. Саров
	2021-2024
	ФБ
	215 812,70  
	215 812,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	144
	
	
	ОБ
	248 562,10  
	248 562,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	145
	
	
	МБ
	2 859,00  
	2 859,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	146
	Строительство второго пускового комплекса Саровского драматического театра ("Малый зрительный зал")
	2027
	МБ
	123 022,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	123 022,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	147
	Строительство здания  МБУК «Городской музей»
	2027
	МБ
	150 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	150 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	148
	Строительство детской библиотеки 
	2027
	МБ
	75 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	75 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	149
	Строительство ограждения около комплекса школ МБУДО «ДМШ им.М.А.Балакирева» и МБУДО ДХШ
	2027
	МБ
	2 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	2 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	150
	Строительство музейного комплекса с выставочными пространствами по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. Строителя Захарова
	2027-2029
	Конс. бюджет
	1 353 470,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	406 041,00  
	473 714,50  
	473 714,50  
	0,00  
	0,00  

	151
	Реконструкция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Саровский драматический театр"
	2028-2030
	Конс. бюджет
	2 899 800,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	966 600,00  
	966 600,00  
	966 600,00  
	0,00  

	153
	Реконструкция "Дома молодежи" по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. Зернова, д. 64
	2029-2030
	Конс. бюджет
	401 250,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	200 625,00  
	200 625,00  
	0,00  

	154
	Капитальный ремонт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	Капитальный ремонт благоустройства территории, ремонт кровли и фасада здания "ДМШ им. М. А. Балакирева" г.Саров Нижегородской области по ул. Ак. Харитона, д.17
	2021
	ФБ
	8 857,50  
	8 857,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	156
	
	
	ОБ
	2 413,50  
	2 413,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	157
	
	
	МБ
	804,50  
	804,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	158
	Капитальный ремонт части здания в осях «1-5/Д-Н/1» муниципального бюджетного учреждения культуры Саровского драматического театра
	2027-2028
	Конс. бюджет
	252 014,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	75 604,20  
	176 409,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	159
	Итого по разделу 4:
	 
	Всего
	5 778 914,90  
	487 159,60  
	3 885,30  
	15 900,00  
	847 081,20  
	1 616 724,30  
	1 640 939,50  
	1 167 225,00  
	0,00  

	160
	 
	 
	ФБ
	224 670,20  
	224 670,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	161
	 
	 
	ОБ
	250 975,60  
	250 975,60  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	162
	 
	 
	МБ
	389 055,10  
	3 833,80  
	3 885,30  
	15 900,00  
	365 436,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	163
	 
	 
	ВИ
	7 680,00  
	7 680,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	 
	 
	 
	Конс. бюджет
	4 906 534,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	481 645,20  
	1 616 724,30  
	1 640 939,50  
	1 167 225,00  
	0,00  

	164
	Раздел 5. Комфортная городская среда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	165
	Подраздел 5.1. Развитие жилищного строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	166
	Выполнение проектно изыскательные работы (ПИР), разработка проектно сметной документации (ПСД)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	167
	Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Саров, ул. Менделеева, д. 54
	2019
	МБ
	960,00  
	960,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	168
	Инженерная транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей западнее ул. Западная в заречном районе г.о.г. Саров Нижегородской области
	2019-2025
	МБ
	7 398,60  
	1 689,20  
	0,00  
	5 709,40  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	169
	Инженерная транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Нижегородская 
	2019
	МБ
	6 305,50  
	6 305,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	170
	Строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	171
	Инженерная транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей западнее ул. Западная в заречном районе г.о.г. Саров Нижегородской области
	2026-2027
	МБ
	32 984,00  
	0,00  
	0,00  
	9 984,00  
	23 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	172
	Инженерная транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Нижегородская г.о.г. Саров Нижегородской области
	2019-2021
	ОБ
	179 235,20  
	179 235,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	173
	
	
	МБ
	61 640,30  
	61 640,30  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	174
	Строительство многоквартирных жилых домов, домов коттеджного типа, жилых домов блокированной жилой застройки
	2019-2024
	ВИ
	6 964,28  
	6 964,28  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	175
	Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Саров, ул. Менделеева, д. 54
	2021
	МБ
	15 630,20  
	15 630,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	176
	Ликвидация объекта размещения отходов "полигон твердых коммунальных отходов г.Сарова" 
	2021
	МБ
	1 596,50  
	1 596,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	177
	Итого по подразделу 5.1:
	 
	Всего
	312 714,58  
	274 021,18  
	0,00  
	15 693,40  
	23 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	178
	 
	 
	ФБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	179
	 
	 
	ОБ
	179 235,20  
	179 235,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	180
	 
	 
	МБ
	126 515,10  
	87 821,70  
	0,00  
	15 693,40  
	23 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	181
	 
	 
	ВИ
	6 964,28  
	6 964,28  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	182
	Подраздел 5.2. Транспортная инфраструктура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	183
	Выполнение проектно изыскательских работ (ПИР) , разработка проектно сметной документации (ПСД)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	184
	Строительство улицы Академика Негина (включая улицу №132 и улицу №133) –  на участке: от ул. Зернова до ул. Менделеева
	2018-2021
	МБ
	2 199,50  
	2 199,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	185
	Улица №130 (улица Менделеева на участке: от ул. Озёрной до ул. Академика Негина) 
	2018-2019,                                        2024-2025
	МБ
	11 622,60  
	2 658,60  
	4 282,60  
	4 681,40  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	186
	Строительство автомобильной дороги к детской поликлинике на ул.Чапаева в г.Саров (ПИР,ПСД)
	2019-2020
	МБ
	3 645,80  
	3 645,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	187
	Улица Чкалова (улица №2) от ул. Академика Негина (улицы №132) до ул. Лесной (улицы №4), в пределах квартала 7 МКР-22 
	2021
	МБ
	4 000,00  
	4 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	188
	Улица Садовая на участке: от ул. Зернова до ул. Академика Негина (улица №132) 
	2024-2025
	МБ
	2 714,30  
	0,00  
	2 714,30  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	189
	Улица Садовая на участке: от ул. Академика Негина (улица №132) до ул. Димитрова. (Расширение).
Транспортно-пешеходного моста – с строительством плотины на реке Сатис   
	2025
	МБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	190
	Реконструкция транспортно-пешеходного моста на реке Сатис (по ул. Академика Харитона) с подъездными путями (2-я очередь) (Корректировка)
	2025
	МБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	191
	Улица Лесная (улица №4)  на участке: от ул. Садовой до ул. Чкалова. в городском округе г. Саров Нижегородской области.
	2025
	МБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	192
	Строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	193
	Строительство улицы Академика Негина (включая улицу №132 и улицу №133) –на участке: от ул. Зернова до ул. Менделеева 
	2022-2026
	ОБ
	78 852,20  
	78 852,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	194
	
	
	МБ
	371 632,60  
	193 192,20  
	52 292,50  
	36 147,90  
	45 000,00  
	45 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	195
	Строительство улицы №130 (улица Менделеева на участке: от ул. Озёрной до ул. Академика Негина)
	2025-2027
	МБ
	194 383,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	29 383,70  
	165 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	196
	Строительство улицы Чкалова (улица №2) на участке от ул. Академика Негина (улицы №132) до ул. Лесной (улицы №4), в пределах квартала 7 МКР-22 в городском округе город Саров Нижегородской области
	2021-2024
	МБ
	107 477,31  
	107 477,31  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	197
	Улица Лесная (улица №4) -, на участке: от ул. Садовой до ул. Чкалова. в городском округе г. Саров Нижегородской области 
	2027
	МБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	198
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад"  в г.Саров
	2025
	МБ
	2 712,90  
	2 712,90  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	199
	Строительство подъездной дороги к общественному кладбищу города Сарова с системой очистки и отвода сточных вод с территории кладбища»
	2026-2027
	МБ
	35 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	5 000,00  
	30 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	200
	Строительство автомобильной дороги к детской поликлинике на ул.Чапаева в г.Саров 
	2021-2025
	ОБ
	203 246,80  
	194 704,90  
	8 541,90  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	201
	
	
	МБ
	84 507,70  
	80 660,80  
	3 846,90  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	202
	Реконструкция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	203
	Улица Садовая  на участке: от ул. Зернова до ул. Академика Негина (улица №132)
	2025-2027
	МБ
	149 854,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	49 854,00  
	100 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	204
	Реконструкция ул. Кирова, ул. Балыковская, ул. Дорожная, ул. Мостовая 
	2027
	МБ
	15 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	15 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	205
	Улица Садовая на участке: от ул. Академика Негина (улица №132) до ул. Димитрова
с транспортно-пешеходным мостом на реке Сатис 
	2025
	МБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	206
	Реконструкция участка ливневой канализации на участке от ул.Московская, д.29 до ул.Курчатова, д.14
	2025
	МБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	207
	Реконструкция ул. Семашко (расширение) 
	2018-2019,  2021
	ОБ
	101 723,70  
	101 723,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	208
	
	
	МБ
	43 629,20  
	43 629,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	209
	Реконструкция транспортно-пешеходного моста на реке Сатис (по ул. Академика Харитона) с подъездными путями (2-я очередь) 
	2025
	МБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	210
	 Итого по подразделу 5.2:
	 
	Всего:
	1 412 202,31  
	815 457,11  
	71 678,20  
	40 829,30  
	144 237,70  
	340 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	211
	 
	 
	ФБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	212
	 
	 
	ОБ
	383 822,70  
	375 280,80  
	8 541,90  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	213
	 
	 
	МБ
	1 028 379,61  
	440 176,31  
	63 136,30  
	40 829,30  
	144 237,70  
	340 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	214
	 
	 
	ВИ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	215
	Подраздел 5.3. Благоустройство дворовых и общественных пространств
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	216
	Строительство общественного кладбища
	2019
	МБ
	41 670,00  
	41 670,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	217
	Благоустройство бульвара в МКР-15 (кварталы 4,6)
	2020-2021
	ОБ
	90 409,30  
	90 409,30  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	218
	
	
	МБ
	655,00  
	655,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	219
	Благоустройство парка культуры и отдыха им П.М.Зернова и набережной вдоль р. Сатис
	2019
	ОБ
	100 000,00  
	100 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	220
	
	
	МБ
	5 914,60  
	5 914,60  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	221
	Благоустройство территории поймы реки Сатис в районе Лыжной базы 
	2019-2020
	ФБ
	27 121,00  
	27 121,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	222
	
	
	ОБ
	47 053,20  
	47 053,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	223
	
	
	МБ
	4 380,10  
	4 380,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	224
	Благоустройство набережной реки Сатис от Маслихинского моста до моста по ул. Строителя Захарова, левый берег в                      г.  Саров
	2019-2021
	ФБ
	26 879,20  
	26 879,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	225
	
	
	ОБ
	1 120,00  
	1 120,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	226
	
	
	МБ
	5 025,10  
	5 025,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	227
	Благоустройство зоны отдыха пруд Боровое
	2024
	ФБ
	20 861,20  
	20 861,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	228
	
	
	ОБ
	869,20  
	869,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	229
	
	
	МБ
	2 414,50  
	2 414,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	230
	Благоустройство детского парка по ул Сосина
	2021
	ФБ
	103 315,50  
	103 315,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	231
	
	
	ОБ
	29 075,80  
	29 075,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	232
	
	
	МБ
	5 911,80  
	5 911,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	233
	Благоустройство сквера в районе пр.Мира 1, за зданием Администрации города Сарова и прилегающей территории, в т.ч. разработка ПСД
	2021-2023
	ФБ
	46 853,70  
	46 853,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	234
	
	
	ОБ
	1 952,20  
	1 952,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	235
	
	
	МБ
	14 153,70  
	14 153,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	236
	Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств
	2027
	ФБ
	309 870,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	309 870,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	237
	
	
	ОБ
	3 130,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	3 130,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	238
	Благоустройство территории общего пользования г.Сарова: территории у Ближней и Дальней Пустынок
	2026
	ФБ
	60 563,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	60 563,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	239
	
	
	ОБ
	21 279,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	21 279,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	240
	Левый берег реки Сатис – формула неспешного отдыха, проект благоустройства территории левого берега реки Сатис в городе Сарове Нижегородской области
	2025-2026
	ФБ
	96 680,60  
	0,00  
	96 680,60  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	241
	
	
	ОБ
	97 657,20  
	0,00  
	976,60  
	96 680,60  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	242
	
	
	МБ
	11 100,79  
	0,00  
	108,50  
	10 992,29  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	243
	Благоустройство терренкура (тропа здоровья)
	2025
	ФБ
	20 381,10  
	0,00  
	20 381,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	244
	
	
	ОБ
	849,20  
	0,00  
	849,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	245
	
	
	МБ
	2 359,00  
	0,00  
	2 359,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	246
	Расчистка р.Сатис в г. Сарове
	2028-2030
	ФБ
	57 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	7 000,00  
	20 000,00  
	30 000,00  
	0,00  

	247
	Расчистка р. Саровкв (включая пруды Протяжное и Боровое) в г. Сарове
	2027-2030
	ФБ
	107 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	7 000,00  
	10 000,00  
	50 000,00  
	40 000,00  
	0,00  

	248
	 Итого по подразделу 5.3:
	 
	Всего:
	1 363 505,79  
	575 635,10  
	121 355,00  
	107 672,89  
	401 842,80  
	17 000,00  
	70 000,00  
	70 000,00  
	0,00  

	249
	 
	 
	ФБ
	876 526,00  
	225 030,60  
	117 061,70  
	0,00  
	377 433,70  
	17 000,00  
	70 000,00  
	70 000,00  
	0,00  

	250
	 
	 
	ОБ
	393 395,20  
	270 479,70  
	1 825,80  
	96 680,60  
	24 409,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	251
	 
	 
	МБ
	93 584,59  
	80 124,80  
	2 467,50  
	10 992,29  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	252
	 
	 
	ВИ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	253
	Подраздел 5.4. Коммунальная инфраструктура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	254
	5.4.1. Электроснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	255
	Выполнение проектно изыскательских работ (ПИР) , разработка проектно сметной документации (ПСД)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	256
	Проектирование сетей для электроснабжения микрорайонов 1А и 1Б ПИР 
	2027
	МБ
	11 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	11 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	257
	Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство ТИЗ-1 (2,3 очередь) 
	2021-2027
	МБ
	1 492,30  
	292,90  
	599,40  
	600,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	258
	Строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	259
	Строительство новых распределительных сетей 0,4 кВ
	2017-2025
	ВИ
	24 986,20  
	20 000,00  
	4 986,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	260
	 Капитальное строительство низковольтных сетей по технологическим присоединениям электрических нагрузок, согласно выданным техническим условиям
	2016-2025
	ВИ
	74 398,00  
	64 106,00  
	10 292,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	261
	Строительство новых  трансформаторных подстанций
	2016-2025
	ВИ
	56 776,00  
	49 150,00  
	7 626,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	262
	Строительство новых сетей 6 кВ
	2010-2025
	ВИ
	68 553,00  
	36 334,00  
	32 219,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	263
	Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство ТИЗ-1 (2,3 очередь) 
	2026-2028
	МБ
	19 800,60  
	0,00  
	6 400,60  
	6 400,00  
	7 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	264
	Реконструкция (модернизация)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	265
	Реконструкция ТП-614, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1
	2019-2021
	ВИ
	3 500,00  
	3 500,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	266
	Модернизация, реконструкция низковольтных сетей
	2017-2025
	ВИ
	15 458,00  
	1 537,00  
	13 921,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	267
	Модернизация, реконструкция силового оборудования ТП
	2016-2025
	ВИ
	33 223,00  
	29 474,00  
	3 749,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	268
	Развитие комплекса телесигнализации и управления, инв.№01603254
	2019-2025
	ВИ
	30 820,00  
	24 718,00  
	6 102,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	269
	Создание АИИС КУЭ (низковольтный учет)  а) установка счетчиков, б) автоматизация сбора информации с точек учета (КР)     
	2023-2025
	ВИ
	61 017,00  
	40 678,00  
	20 339,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	270
	Создание автоматизированной информационно-измерительной системы  коммерческого учета электроэнергии  г. Саров
	2019-2022
	ВИ
	14 381,00  
	14 381,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	271
	Техническое перевооружение ГПП
	2018-2023
	ВИ
	136 991,00  
	136 991,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	272
	Реконструкция, замена высоковольтных кабельных линий, модернизация, техническое перевооружение ЛЭП
	2019-2024
	ВИ
	32 192,00  
	32 192,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	273
	Итого по электроснабжению:
	 
	Всего
	578 187,50  
	453 353,90  
	99 833,60  
	7 000,00  
	18 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	274
	 
	 
	ФБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	275
	 
	 
	ОБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	276
	 
	 
	МБ
	25 892,30  
	292,90  
	599,40  
	7 000,00  
	18 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	277
	 
	 
	ВИ
	552 295,20  
	453 061,00  
	99 234,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	278
	5.4.2. Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	279
	Реконструкция (модернизация)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	280
	Модернизация оборудования ЦТП 
	2020-2024
	ВИ
	253,00  
	253,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	281
	Реконструкция (модернизация) участков тепловой сети
	2020-2025
	ВИ
	537 777,00  
	427 777,00  
	110 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	282
	Итого по теплоснабжению:
	 
	Всего
	538 030,00  
	428 030,00  
	110 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	283
	 
	 
	ФБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	284
	 
	 
	ОБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	285
	 
	 
	МБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	286
	 
	 
	ВИ
	538 030,00  
	428 030,00  
	110 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	287
	5.4.3. Генерация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	288
	Строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	289
	Строительство III очереди ТЭЦ
	2016-2019
	ВИ
	80 101,00  
	80 101,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	290
	Система частотного регулирования насосов дозаторов №1,2,3,4 адля котлов №6,7,8
	2019
	ВИ
	2 119,00  
	2 119,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	291
	Система частотного регулирования конденсатных насосных агрегатов №№ 9(б), 10(б)
	2019
	ВИ
	4 051,00  
	4 051,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	292
	Итого по генерации:
	 
	Всего
	86 271,00  
	86 271,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	293
	 
	 
	ФБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	294
	 
	 
	ОБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	295
	 
	 
	МБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	296
	 
	 
	ВИ
	86 271,00  
	86 271,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	297
	5.4.4. Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	298
	Строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	299
	Автоматизация процессов полного цикла (подъем, транспортировка, реализация) централизованной системы холодного водоснабжения путем внедрения системы "Цифровой водоканал"
	2023-2026
	ВИ
	47 975,80  
	24 275,20  
	18 960,50  
	4 740,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	300
	Инженерные коммуникации и благоустройство  район индивидуальной жилой застройки Балыково  (водоснабжение). СМР
	2027
	МБ
	30 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	30 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	301
	Инженерные коммуникации и благоустройство в ТИЗ-1             (2,3 очередь) (водоснабжение)-СМР
	2027
	МБ
	2 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	2 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	302
	Реконструкция (модернизация)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	303
	Модернизация городского водозабора
	2023-2026
	ВИ
	31 185,20  
	2 378,40  
	0,00  
	28 806,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	304
	Реконструкция насосных станций
	2023-2026
	ВИ
	15 103,60  
	80,74  
	0,00  
	15 022,86  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	305
	Реконструкция водопроводных сетей
	2023-2026
	ВИ
	150 420,26  
	54 711,41  
	15 715,44  
	79 993,41  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	306
	Итого по водоснабжению:
	 
	Всего
	203 798,87  
	24 275,20  
	18 960,50  
	128 563,17  
	32 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	307
	 
	 
	ФБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	308
	 
	 
	ОБ
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	309
	 
	 
	МБ
	32 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	32 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	310
	 
	 
	ВИ
	171 798,87  
	24 275,20  
	18 960,50  
	128 563,17  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	311
	5.4.5. Водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	312
	Строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	313
	Строительство водоотводящего коллектора с автономной канализационной насосной станцией " стаканного типа", локальных очистных сооружений для отвода и очистки сточных вод, образующихся при обслуживании Аргинского водозабора с последующим сбросом в централизованную систему водоотведения
	2023-2025
	ВИ
	28 166,05  
	17 408,45  
	10 757,60  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	314
	Строительство автономной канализационной насосной станции " стаканного типа" с обвязкой наружными трубопроводами (вместо КНС ИТР)
	2023-2025
	ВИ
	10 737,80  
	6 636,70  
	4 101,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	315
	Автоматизация процессов сбора, транспортировки хозяйственно- бытовых сточных вод централизованной системы водоотведения путем внедрения системы "Цифровой водоканал"
	2023-2025
	ВИ
	35 568,00  
	21 983,40  
	13 584,60  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	316
	Стриотельство инженерных коммуникаций и благоустройство в МКР 16
	2025
	МБ
	7 600,00  
	0,00  
	600,00  
	7 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	317
	Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство в ТИЗ-1 (2,3 очередь) 
	2022
	МБ
	1 454,50  
	1 454,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	318
	Реконструкция (модернизация)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	319
	Реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод ОСК г.Сарова, в части подготовки обезвоженного осадка к процессу компостирования
	2021
	ФБ
	22 631,20  
	22 631,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	320
	
	
	ОБ
	707,20  
	707,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	321
	
	
	МБ
	235,70  
	235,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	322
	Реконструкция иловых площадок-уплотнителей  под площадки компостирования  канализационных очистных сооружений города Сарова
	2022-2023
	ВИ
	71 631,00  
	71 631,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	323
	Реконструкция полигона для складирования осадка под площадки компостирования канализационных очистных сооружений города Сарова
	2023
	ВИ
	74 130,00  
	74 130,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	324
	Реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений г. Сарова Нижегородской области
	2020-2025
	ФБ
	1 262 429,80  
	1 262 429,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	325
	
	
	ОБ
	385 110,00  
	299 068,50  
	86 041,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	326
	
	
	МБ
	19 352,50  
	18 483,40  
	869,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	327
	Реконструкция канализационно-насосных станций
	2023-2026
	ВИ
	102 826,98  
	69 371,42  
	29 139,28  
	4 316,28  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	328
	Реконструкция сетей водоотведения районов города
	2023-2025
	ВИ
	74 394,85  
	47 426,72  
	26 968,13  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	329
	Модернизация системы КИПиА канализационно-насосных станций
	2023-2024
	ВИ
	1 280,00  
	1 280,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	330
	Итого по водоотведению:
	 
	Всего
	2 098 255,58  
	1 914 877,99  
	172 061,31  
	11 316,28  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	331
	 
	 
	ФБ
	1 285 061,00  
	1 285 061,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	332
	 
	 
	ОБ
	385 817,20  
	299 775,70  
	86 041,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	333
	 
	 
	МБ
	28 642,70  
	20 173,60  
	1 469,10  
	7 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	334
	 
	 
	ВИ
	398 734,68  
	309 867,69  
	84 550,71  
	4 316,28  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	335
	5.4.6. Газоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	336
	Выполнение проектно изыскательских работ (ПИР) , разработка проектно сметной документации (ПСД)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	337
	Реконструкция газораспределительной сети улиц Кирова, Дорожная, Балыковская и Мостовая
	2027
	МБ
	6 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	6 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	338
	Строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	339
	Строительство закольцовки Ду-200 газопровода высокого давления от ГРП-20 до проектируемого газопровода высокого давления застройки поймы р. Сатис
	2020
	ВИ
	7 000,00  
	7 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	340
	Перекладка распределительных газопроводов низкого давления п. Новофинский (ул. Ломоносова, Тимирязева, Чкалова, Садовая, Западная) и строительство дополнительных газопроводов – закольцовок низкого давления
	2020
	ВИ
	2 500,00  
	2 500,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	341
	Строительство новой модульно-блочной АГРС производительностью 30 тыс.куб/час для нужд газификации объектов северной части города с газопроводом-отводом и охранным краном (изменение границ города)
	2023
	ВИ
	7 000,00  
	7 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	342
	Строительство газопровода высокого давления от новой АГРС до ГРПБ-18 (закольцовка "северных объектов" с действующей распределительной сетью г. Саров)
	2024
	ВИ
	10 000,00  
	10 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	343
	Проектирвание и строительство сети газораспределения МКР "Западный" (газопровод высокого давления, пункт редуцирования газа и сети низкого давления)
	2025
	ВИ
	7 500,00  
	0,00  
	7 500,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	344
	Проектирвание и строительство сети газораспределения МКР "Заречный" (газопровод высокого давления, пункт редуцирования газа и сети низкого давления)
	2025
	ВИ
	7 500,00  
	0,00  
	7 500,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	345
	Газопровод высокого давления «ГРС-ТИЗ-1» до ГРПБ-18 с диаметра Ду-150 на Ду-300, протяжённостью 4,8 км., с проведением экспертизы проекта
	2027
	МБ
	35 400,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	35 400,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	346
	 Распределительный газопровод низкого давления от ул. Мичурина до ул.Герцена (закольцовка по ул. Кольцова протяжённостью 170 метров и по.ул. Курчатова протяжённостью 150 м.) проведением экспертизы проектной документации
	2027
	МБ
	1 500,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 500,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	347
	Расширения газораспределительной сети ул. Кирова (пос. Кирпичный) для газификации домов (садоводческие участки, переведённые под ИЖС)
	2027
	МБ
	3 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	3 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	348
	Перекладка газопроводов высокого давления 2 категории от ул.Зернова до ГРП-20 ул. Негина (замена Ду-150 на Ду-300) 
	2027
	МБ
	8 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	8 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	349
	Строительство закольцовки газопроводов высокого давления от пос. Яблоневый сад (ГРПБ-19) до пос. Строитель (ГРП-6) с учётом развития газоснабжения прилежащих садовых участков, переводимых в статус ИЖС, с проведением экспертизы проектной документации
	2027
	МБ
	3 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	3 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	350
	Проектирвание и строительство пункта редуцирования газа и газопровода низкого давления для нужд газоснабжения прилежащих садовых участков, переводимых в статус ИЖС (ТИЗ-1, с/о "Заветы Мичурина","Восход")
	2027
	МБ
	3 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	3 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	351
	Строительство сетей газоснабжения на присоединяемой территории
	2026-2027
	ФБ
	54 288,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	27 144,00  
	27 144,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	352
	
	
	ОБ
	2 860,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 431,00  
	1 429,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	353
	
	
	МБ
	2 854,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 427,00  
	1 427,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	354
	«Газоснабжение индивидуальных жилых домов 2 и 3 очереди ТИЗ-1 в части прокладки уличных газопроводов низкого давления
	2027
	МБ
	10 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	10 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	355
	Реконструкция (модернизация)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	356
	Реконструкция (модернизация) газорегуляторных пунктов
	2019
	ВИ
	1 652,00  
	1 652,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	357
	Реконструкция (модернизация) стальных газопроводов высокого давления
	2020-2024
	ВИ
	41 275,00  
	41 275,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	358
	Реконструкция (модернизация) подземных стальных газопроводов низкого давления
	2020-2025
	ВИ
	48 955,00  
	30 535,00  
	18 420,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	359
	Строительство газораспределительной сети улиц Кирова, Дорожная, Балыковская и Мостовая
	2026-2027
	МБ
	60 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	30 000,00  
	30 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	360
	Итого по газоснабжению:
	 
	Всего
	323 284,00  
	99 962,00  
	33 420,00  
	0,00  
	129 902,00  
	60 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	361
	 
	 
	ФБ
	54 288,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	27 144,00  
	27 144,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	362
	 
	 
	ОБ
	2 860,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 431,00  
	1 429,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	363
	 
	 
	МБ
	132 754,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	101 327,00  
	31 427,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	364
	 
	 
	ВИ
	133 382,00  
	99 962,00  
	33 420,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	365
	Итого по подразделу 5.4:
	 
	Всего
	3 301 424,05  
	2 554 001,99  
	335 640,61  
	153 879,45  
	197 902,00  
	60 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	366
	 
	 
	ФБ
	1 339 349,00  
	1 285 061,00  
	0,00  
	0,00  
	27 144,00  
	27 144,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	367
	 
	 
	ОБ
	388 677,20  
	299 775,70  
	86 041,50  
	0,00  
	1 431,00  
	1 429,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	368
	 
	 
	МБ
	219 289,00  
	20 466,50  
	2 068,50  
	14 000,00  
	151 327,00  
	31 427,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	369
	 
	 
	ВИ
	1 354 108,85  
	948 698,79  
	247 530,61  
	139 879,45  
	18 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	370
	Итого по разделу 5:
	 
	Всего
	6 389 846,73  
	4 219 115,38  
	528 673,81  
	318 075,04  
	766 982,50  
	417 000,00  
	70 000,00  
	70 000,00  
	0,00  

	371
	 
	 
	ФБ
	2 215 875,00  
	1 510 091,60  
	117 061,70  
	0,00  
	404 577,70  
	44 144,00  
	70 000,00  
	70 000,00  
	0,00  

	372
	 
	 
	ОБ
	1 345 130,30  
	1 124 771,40  
	96 409,20  
	96 680,60  
	25 840,10  
	1 429,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	373
	 
	 
	МБ
	1 467 768,30  
	628 589,31  
	67 672,30  
	81 514,99  
	318 564,70  
	371 427,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	374
	 
	 
	ВИ
	1 361 073,13  
	955 663,07  
	247 530,61  
	139 879,45  
	18 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	375
	Итого по направлению "Человеческий капитал":
	 
	Всего
	25 842 942,33  
	8 143 983,48  
	546 969,01  
	368 558,84  
	2 345 973,70  
	5 045 181,80  
	4 113 675,00  
	3 746 860,50  
	1 531 740,00  

	376
	 
	 
	ФБ
	2 786 399,50  
	2 080 616,10  
	117 061,70  
	0,00  
	404 577,70  
	44 144,00  
	70 000,00  
	70 000,00  
	0,00  

	377
	 
	 
	ОБ
	3 030 502,50  
	2 797 117,70  
	109 435,10  
	96 680,60  
	25 840,10  
	1 429,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	378
	 
	 
	МБ
	2 530 087,70  
	991 823,11  
	72 249,60  
	131 998,79  
	947 589,20  
	386 427,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	379
	 
	 
	ВИ
	2 678 845,13  
	2 272 743,07  
	248 222,61  
	139 879,45  
	18 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	 
	 
	 
	Конс. бюджет
	14 817 107,50  
	1 683,50  
	0,00  
	0,00  
	949 966,70  
	4 613 181,80  
	4 043 675,00  
	3 676 860,50  
	1 531 740,00  
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