| Администрация города Сарова Нижегородской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  |  |  | № |  |

О внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Сарова Нижегородской области до 2035 года

В соответствии со статьей 39 Федерального закона Российской Федерации 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области», на основании Стратегии социально-экономического развития города Сарова Нижегородской области до 2035 года, утвержденной решением Городской Думы города Сарова от 27.12.2018 № 111/6-гд, руководствуясь статьей 36 Устава городского округа город Саров Нижегородской области:

1. Внести в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Сарова Нижегородской области до 2035 года, утвержденный постановлением Администрации города Сарова от 04.02.2019 № 295 (в редакции от 30.12.2025) (далее – план мероприятий), изменения, изложив раздел III плана мероприятий в прилагаемой редакции.

2. Управляющему делами Администрации города Сарова (Житников Д.Г.):

  - обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Сарова;

  - направить настоящее постановление в редакцию газеты «Городской курьер» для опубликования;

  - направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент Нижегородской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Сарова – директора департамента стратегического планирования Сысоеву А.В.

Глава города Сарова                                                                                              А.А.Сафонов

Приложение

к постановлению Администрации города Сарова от 04.02.2019 № 295

(в ред. Постановления Администрации города Сарова

от ___________ № _________ )

III. Перечень мероприятий по направлению «Человеческий капитал»

Наращиванию темпов социально-экономического развития и достижению показателей Стратегии социально-экономического развития города Сарова до 2035 года послужит выполнение на первых двух этапах ее реализации следующих мероприятий по направлению приоритетного развития «Человеческий капитал»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2019-2035 г.г, тыс. руб. | Сумма по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019-2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | 3. Человеческий капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Раздел 1. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подраздел 1. Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция здания МБОУ Школы № 1 в г.Саров Нижегородской области | 2026-2028 | МБ | 28 598,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 598,50 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Здание начальной школы МБОУ Школы № 12 на 300 мест по адресу: г. Саров, ул. Казамазова | 2025-2026 | МБ | 20 978,40 | 0,00 | 78,40 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Реконструкция стадиона МБОУ Школы № 7 | 2019-2021 | МБ | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство здания средней школы на 600 мест по ул.Зорге в г. Саров Нижегородской области | 2019-2026 | ФБ | 152 783,80 | 152 783,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  |  | ОБ | 1 252 543,90 | 1 252 543,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  |  | МБ | 72 452,00 | 51 205,00 | 8 162,40 | 13 084,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Строительство здания начаьной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 12" города Сарова | 2027-2028 | Конс. бюджет | 1 127 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 310,00 | 789 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Строительство здания школы на 1000 мест в микрорайонах 21 и 22 в г. Сарове | 2028-2030 | Конс. бюджет | 2 095 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 791,00 | 733 589,50 | 733 589,50 | 0,00 |
| 14 | Строительство здания школы на 1000 мест в микрорайонах 1А и 1Б в г. Сарове | 2030-2031 | Конс. бюджет | 2 188 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 460,00 | 1 531 740,00 |
| 15 | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция стадиона МБОУ Школа № 7 | 2021 | МБ | 37 971,40 | 37 971,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт стадиона МБОУ Школа № 12 | 2022-2023 | МБ | 55 452,20 | 55 452,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Капитальный ремонт кровли МБОУ Лицея № 3 по адресу: город Саров Нижегородской области ул. Чапаева, д.16 | 2025 | ОБ | 7 889,80 | 0,00 | 7 889,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  |  | МБ | 9 768,80 | 0,00 | 9 768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Капитальный ремонт фасада здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей № 3" города Сарова | 2027 | Конс. бюджет | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Капитальный ремонт МБОУ ЦО по адресу: город Саров Нижегородской области ул. Куйбышева, дом № 1 | 2022-2023 | ФБ | 93 867,00 | 93 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 |  |  | ОБ | 70 227,20 | 70 227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 |  |  | МБ | 28 850,10 | 28 850,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Капитальный ремонт МБОУ Школа № 11 по адресу: г. Саров, Нижегородской области, ул. Павлика Морозова, д. 11 | 2022-2023 | ФБ | 99 197,50 | 99 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  |  | ОБ | 81 709,80 | 81 709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 |  |  | МБ | 11 384,80 | 11 384,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Капитальный ремонт внутренних помещений МБОУ Школа № 12 | 2024 | ОБ | 16 889,80 | 16 889,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 |  |  | МБ | 2 693,50 | 2 693,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Капитальный ремонт спортивного ядра с благоустройством прилегающей территории МБОУ ЦО по адресу: город Саров Нижегородской области ул. Куйбышева, дом № 1 | 2024 | МБ | 28 037,07 | 28 037,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Капитальный ремонт фасада здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 5" города Сарова | 2027 | Конс. бюджет | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 14" города Сарова | 2028-2029 | Конс. бюджет | 344 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 085,00 | 172 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Капитальный ремонт имущественного комплекса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 7" города Сарова | 2028-2029 | Конс. бюджет | 375 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 985,00 | 187 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Итого по подразделу 1: |  | Всего | 8 220 905,57 | 1 983 813,07 | 25 899,40 | 33 984,60 | 368 508,50 | 1 793 251,00 | 1 093 659,50 | 1 390 049,50 | 1 531 740,00 |
| 35 |  |  | ФБ | 345 848,30 | 345 848,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  |  | ОБ | 1 429 260,50 | 1 421 370,70 | 7 889,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  |  | МБ | 297 186,77 | 216 594,07 | 18 009,60 | 33 984,60 | 13 598,50 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  |  | Конс. бюджет | 6 148 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 910,00 | 1 778 251,00 | 1 093 659,50 | 1 390 049,50 | 1 531 740,00 |
| 39 | Подраздел 2. Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительство детского сада в МКР-22 в г. Саров Нижегородской области | 2019-2022 | МБ | 11 576,00 | 11 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Выполнение ПИР и разработка ПСД на строительство детского сада в МКР-21 в г. Саров Нижегородской области | 2020-2026 | МБ | 13 680,30 | 13 081,10 | 0,00 | 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Строительство детского сада в МКР-21 в г. Саров Нижегородской области | 2027-2028 | Конс. бюджет | 736 243,50 | 1 683,50 | 0,00 | 0,00 | 1 711,50 | 732 848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 6" по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. Чапаева, д.17 | 2025 | ОБ | 2 568,00 | 0,00 | 2 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 |  |  | МБ | 5 336,50 | 0,00 | 5 336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 9" по адресу: Нижегородская область, г. Саров, пр.Ленина, д.23 а | 2025 | ОБ | 2 568,10 | 0,00 | 2 568,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 |  |  | МБ | 5 208,50 | 0,00 | 5 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Капитальный ремонт фасада здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 | 2027 | Конс. бюджет | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Капитальный ремонт фасада здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Колокольчик" | 2028 | Конс. бюджет | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Капитальный ремонт фасада здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 | 2028 | Конс. бюджет | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №31 | 2028-2029 | Конс. бюджет | 236 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 465,00 | 118 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №35 | 2028-2029 | Конс. бюджет | 236 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 465,00 | 118 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Итого по подразделу 2: |  | Всего | 1 261 846,90 | 26 346,60 | 15 681,10 | 599,20 | 7 111,50 | 975 178,50 | 236 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 |  |  | ФБ | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 |  |  | ОБ | 5 136,10 | 0,00 | 5 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 |  |  | МБ | 35 801,30 | 24 657,10 | 10 545,00 | 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 |  |  | Конс. бюджет | 1 220 903,50 | 1 683,50 | 0,00 | 0,00 | 7 111,50 | 975 178,50 | 236 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Подраздел 3. Развитие высшего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Выполнение ПИР на строительство проходной и пункта пропуска автомобилей на территорию СарФТИ НИЯУ МИФИ | 2020 | ВИ | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Выполнение ПИР на строительство перехода между корпусами 1, 2, 3, 4 СарФТИ НИЯУ МИФИ | 2021 | ВИ | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Выполнение ПИР и разработка ПСД на строительство закрытого физкультурно-оздоровительного комплекса (на территории СарФТИ НИЯУ МИФИ) | 2022 | ВИ | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Выполнение ПИР и разработка ПСД на строительство университетсткого кампуса СарФТИ НИЯУ МИФИ | 2022 | ВИ | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Строительство второго общежития для студентов и аспирантов СарФТИ НИЯУ МИФИ | 2021 | ВИ | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Строительство проходной и пункта пропуска автомобилей на территорию СарФТИ НИЯУ МИФИ | 2022 | ВИ | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Строительство перехода между корпусами 1, 2 СарФТИ НИЯУ МИФИ | 2023 | ВИ | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Строительство перехода между корпусами 2, 3, 4 СарФТИ НИЯУ МИФИ | 2024 | ВИ | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Итого по подразделу 3: |  | Всего | 359 400,00 | 359 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 |  |  | ВИ | 359 400,00 | 359 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Итого по разделу 1: |  | Всего | 9 842 152,47 | 2 369 559,67 | 41 580,50 | 34 583,80 | 375 620,00 | 2 768 429,50 | 1 330 589,50 | 1 390 049,50 | 1 531 740,00 |
| 77 |  |  | ФБ | 345 854,30 | 345 854,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 |  |  | ОБ | 1 434 396,60 | 1 421 370,70 | 13 025,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 |  |  | МБ | 332 988,07 | 241 251,17 | 28 554,60 | 34 583,80 | 13 598,50 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 |  |  | ВИ | 359 400,00 | 359 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 |  |  | Конс. бюджет | 7 369 513,50 | 1 683,50 | 0,00 | 0,00 | 362 021,50 | 2 753 429,50 | 1 330 589,50 | 1 390 049,50 | 1 531 740,00 |
| 82 | Раздел 2. Здоровье и здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Строительство детской поликлиники Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая больница №50 Федерального медико-биологического агенства" Нижегородской области, г. Саров | 2019-2021 | ВИ | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Итого по разделу 2: |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 |  |  | ВИ | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Раздел 3. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Разработка ПСД на строительство жилого корпуса МБОУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 6 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Разработка ПСД на строительство четырех жилых коттеджей МБОУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Разработка ПСД на строительство крытого комплекса бассейна МБОУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Разработка ПСД на ограждение территории МБУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Разработка ПСД на строительство корпуса здания лыжной базы, ул. Академика Харитона, д. 20 | 2027 | МБ | 1 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Выполнение ПИР и разработка ПСД на строительство открытой спортивной площадки с установкой системы видеонаблюдения и ограждения периметра территории вокруг ДЮСШ "Саров" | 2027 | МБ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Разработка ПСД на реконструкцию котельной с прокладкой газовой сети МБОУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Разработка ПСД на реконструкцию стадиона МБУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Разработка ПСД на реконструкцию системы наружного водоснабжения и водоотведения МБУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Разработка ПСД на реконструкцию теплосетей МБУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Разработка ПСД на реконструкцию лыжероллерной трассы | 2027 | МБ | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Разработка ПСД на реконструкцию системы оснежнения | 2027 | МБ | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Разработка ПСД на реконструкцию судейского дома лыжной базы | 2027 | МБ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Крытая автостоянка на один легковой автомобиль по адресу: ул.Куйбышева дом 19 корпус 1 МБОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный центр" | 2027 | МБ | 1 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Строительство спортивной площадки на территории Молодежного центра по адресу: г. Саров ул.Куйбышева, д.19/1 | 2027 | МБ | 2 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Строительство открытой спортивной площадки с установкой системы видеонаблюдения и ограждения периметра территории вокруг ДЮСШ "Саров" | 2027 | МБ | 7 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Строительство ограждения территории МБУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Строительство ограждения ДЮСШ "Икар" | 2027 | МБ | 2 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Строительство жилого корпуса МБОУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 31 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Строительство четырех жилых коттеджей МБОУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 7 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Строительство крытого комплекса бассейна МБОУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Строительство корпуса здания лыжной базы ул.Академика Харитона,д. 20 | 2027 | МБ | 33 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Модернизация стадиона "Юниор" под размещение ФОКОТ по адресу: г. Саров, проспект Музрукова, д. 14 | 2027 | МБ | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г. Сарове | 2029-2030 | Конс. бюджет | 1 754 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 050,00 | 877 050,00 | 0,00 |
| 117 | Строительство модульного спортивного зала на территории клуба структурного подразделения "горизонт" муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодеэный центр" города Сарова | 2029-2030 | Конс. бюджет | 118 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 580,00 | 83 020,00 | 0,00 |
| 118 | Строительство модульного здания плавательного бассейна и быстровозводимого жилого корпуса на территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Оздоровительно-образовательный центр "Березка" города Сарова | 2028-2030 | Конс. бюджет | 455 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 728,00 | 159 516,00 | 159 516,00 | 0,00 |
| 119 | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Реконструкция котельной с прокладкой газовой сети МБОУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Реконструкция стадиона МБУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Реконструкция лыжероллерной трассы | 2027 | МБ | 25 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Реконструкция системы оснежения | 2027 | МБ | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Реконструкция судейского дома лыжной базы | 2027 | ВИ | 692,00 | 0,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Реконструкция системы наружного водоснабжения и водоотведения МБУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Реконструкция теплосетей МБУДО "ООЦ "Березка" | 2027 | МБ | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Капитальный ремонт здания структурного подразделения "горизонт" муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодеэный центр" города Сарова | 2027-2028 | Конс. бюджет | 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 300,00 | 106 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Итого по разделу 3: |  | Всего | 2 792 434,00 | 0,00 | 1 384,00 | 0,00 | 356 290,00 | 243 028,00 | 1 072 146,00 | 1 119 586,00 | 0,00 |
| 130 |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 |  |  | МБ | 250 682,00 | 0,00 | 692,00 | 0,00 | 249 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 |  |  | ВИ | 692,00 | 0,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Конс. бюджет | 2 541 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 300,00 | 243 028,00 | 1 072 146,00 | 1 119 586,00 | 0,00 |
| 134 | Раздел 4. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Выполнение ПИР на строительство центра культурного развития в г. Саров | 2019-2021 | МБ | 170,30 | 170,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 |  |  | ВИ | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Выполнение ПИР на строительство второго пускового комплекса Саровского драматического театра ("Малый зрительный зал") | 2027 | МБ | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Выполнение ПИР на строительство здания МБУК «Городской музей» | 2027 | МБ | 9 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Реконструкция здания "Дома молодежи" | 2025-2026 | МБ | 19 785,30 | 0,00 | 3 885,30 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Выполнение ПИР на реконструкцию зданий и сооружений, расположенных в парке культуры и отдыха им.П.М. Зернова МБУК ЦРКиИс | 2027 | МБ | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Строительство центра культурного развития в г. Саров | 2021-2024 | ФБ | 215 812,70 | 215 812,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 |  |  | ОБ | 248 562,10 | 248 562,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 |  |  | МБ | 2 859,00 | 2 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Строительство второго пускового комплекса Саровского драматического театра ("Малый зрительный зал") | 2027 | МБ | 123 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Строительство здания МБУК «Городской музей» | 2027 | МБ | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Строительство детской библиотеки | 2027 | МБ | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Строительство ограждения около комплекса школ МБУДО «ДМШ им.М.А.Балакирева» и МБУДО ДХШ | 2027 | МБ | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Строительство музейного комплекса с выставочными пространствами по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. Строителя Захарова | 2027-2029 | Конс. бюджет | 1 353 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 041,00 | 473 714,50 | 473 714,50 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Саровский драматический театр" | 2028-2030 | Конс. бюджет | 2 899 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 600,00 | 966 600,00 | 966 600,00 | 0,00 |
| 153 | Реконструкция "Дома молодежи" по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. Зернова, д. 64 | 2029-2030 | Конс. бюджет | 401 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 625,00 | 200 625,00 | 0,00 |
| 154 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Капитальный ремонт благоустройства территории, ремонт кровли и фасада здания "ДМШ им. М. А. Балакирева" г.Саров Нижегородской области по ул. Ак. Харитона, д.17 | 2021 | ФБ | 8 857,50 | 8 857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 |  |  | ОБ | 2 413,50 | 2 413,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 |  |  | МБ | 804,50 | 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Капитальный ремонт части здания в осях «1-5/Д-Н/1» муниципального бюджетного учреждения культуры Саровского драматического театра | 2027-2028 | Конс. бюджет | 252 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 604,20 | 176 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Итого по разделу 4: |  | Всего | 5 778 914,90 | 487 159,60 | 3 885,30 | 15 900,00 | 847 081,20 | 1 616 724,30 | 1 640 939,50 | 1 167 225,00 | 0,00 |
| 160 |  |  | ФБ | 224 670,20 | 224 670,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 |  |  | ОБ | 250 975,60 | 250 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 |  |  | МБ | 389 055,10 | 3 833,80 | 3 885,30 | 15 900,00 | 365 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 |  |  | ВИ | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Конс. бюджет | 4 906 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 645,20 | 1 616 724,30 | 1 640 939,50 | 1 167 225,00 | 0,00 |
| 164 | Раздел 5. Комфортная городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Подраздел 5.1. Развитие жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Выполнение проектно изыскательные работы (ПИР), разработка проектно сметной документации (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Саров, ул. Менделеева, д. 54 | 2019 | МБ | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | Инженерная транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей западнее ул. Западная в заречном районе г.о.г. Саров Нижегородской области | 2019-2025 | МБ | 7 398,60 | 1 689,20 | 0,00 | 5 709,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Инженерная транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Нижегородская | 2019 | МБ | 6 305,50 | 6 305,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Инженерная транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей западнее ул. Западная в заречном районе г.о.г. Саров Нижегородской области | 2026-2027 | МБ | 32 984,00 | 0,00 | 0,00 | 9 984,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | Инженерная транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Нижегородская г.о.г. Саров Нижегородской области | 2019-2021 | ОБ | 179 235,20 | 179 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 |  |  | МБ | 61 640,30 | 61 640,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | Строительство многоквартирных жилых домов, домов коттеджного типа, жилых домов блокированной жилой застройки | 2019-2024 | ВИ | 6 964,28 | 6 964,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Саров, ул. Менделеева, д. 54 | 2021 | МБ | 15 630,20 | 15 630,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | Ликвидация объекта размещения отходов "полигон твердых коммунальных отходов г.Сарова" | 2021 | МБ | 1 596,50 | 1 596,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | Итого по подразделу 5.1: |  | Всего | 312 714,58 | 274 021,18 | 0,00 | 15 693,40 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 |  |  | ОБ | 179 235,20 | 179 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 |  |  | МБ | 126 515,10 | 87 821,70 | 0,00 | 15 693,40 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 |  |  | ВИ | 6 964,28 | 6 964,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | Подраздел 5.2. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Выполнение проектно изыскательских работ (ПИР) , разработка проектно сметной документации (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Строительство улицы Академика Негина (включая улицу №132 и улицу №133) – на участке: от ул. Зернова до ул. Менделеева | 2018-2021 | МБ | 2 199,50 | 2 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | Улица №130 (улица Менделеева на участке: от ул. Озёрной до ул. Академика Негина) | 2018-2019, 2024-2025 | МБ | 11 622,60 | 2 658,60 | 4 282,60 | 4 681,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | Строительство автомобильной дороги к детской поликлинике на ул.Чапаева в г.Саров (ПИР,ПСД) | 2019-2020 | МБ | 3 645,80 | 3 645,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | Улица Чкалова (улица №2) от ул. Академика Негина (улицы №132) до ул. Лесной (улицы №4), в пределах квартала 7 МКР-22 | 2021 | МБ | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | Улица Садовая на участке: от ул. Зернова до ул. Академика Негина (улица №132) | 2024-2025 | МБ | 2 714,30 | 0,00 | 2 714,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | Улица Садовая на участке: от ул. Академика Негина (улица №132) до ул. Димитрова. (Расширение). Транспортно-пешеходного моста – с строительством плотины на реке Сатис | 2025 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Реконструкция транспортно-пешеходного моста на реке Сатис (по ул. Академика Харитона) с подъездными путями (2-я очередь) (Корректировка) | 2025 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | Улица Лесная (улица №4) на участке: от ул. Садовой до ул. Чкалова. в городском округе г. Саров Нижегородской области. | 2025 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Строительство улицы Академика Негина (включая улицу №132 и улицу №133) –на участке: от ул. Зернова до ул. Менделеева | 2022-2026 | ОБ | 78 852,20 | 78 852,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 |  |  | МБ | 371 632,60 | 193 192,20 | 52 292,50 | 36 147,90 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | Строительство улицы №130 (улица Менделеева на участке: от ул. Озёрной до ул. Академика Негина) | 2025-2027 | МБ | 194 383,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 383,70 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | Строительство улицы Чкалова (улица №2) на участке от ул. Академика Негина (улицы №132) до ул. Лесной (улицы №4), в пределах квартала 7 МКР-22 в городском округе город Саров Нижегородской области | 2021-2024 | МБ | 107 477,31 | 107 477,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | Улица Лесная (улица №4) -, на участке: от ул. Садовой до ул. Чкалова. в городском округе г. Саров Нижегородской области | 2027 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г.Саров | 2025 | МБ | 2 712,90 | 2 712,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | Строительство подъездной дороги к общественному кладбищу города Сарова с системой очистки и отвода сточных вод с территории кладбища» | 2026-2027 | МБ | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Строительство автомобильной дороги к детской поликлинике на ул.Чапаева в г.Саров | 2021-2025 | ОБ | 203 246,80 | 194 704,90 | 8 541,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 |  |  | МБ | 84 507,70 | 80 660,80 | 3 846,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Улица Садовая на участке: от ул. Зернова до ул. Академика Негина (улица №132) | 2025-2027 | МБ | 149 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 854,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Реконструкция ул. Кирова, ул. Балыковская, ул. Дорожная, ул. Мостовая | 2027 | МБ | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Улица Садовая на участке: от ул. Академика Негина (улица №132) до ул. Димитрова с транспортно-пешеходным мостом на реке Сатис | 2025 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | Реконструкция участка ливневой канализации на участке от ул.Московская, д.29 до ул.Курчатова, д.14 | 2025 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | Реконструкция ул. Семашко (расширение) | 2018-2019, 2021 | ОБ | 101 723,70 | 101 723,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 |  |  | МБ | 43 629,20 | 43 629,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | Реконструкция транспортно-пешеходного моста на реке Сатис (по ул. Академика Харитона) с подъездными путями (2-я очередь) | 2025 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Итого по подразделу 5.2: |  | Всего: | 1 412 202,31 | 815 457,11 | 71 678,20 | 40 829,30 | 144 237,70 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 |  |  | ОБ | 383 822,70 | 375 280,80 | 8 541,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 |  |  | МБ | 1 028 379,61 | 440 176,31 | 63 136,30 | 40 829,30 | 144 237,70 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Подраздел 5.3. Благоустройство дворовых и общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Строительство общественного кладбища | 2019 | МБ | 41 670,00 | 41 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Благоустройство бульвара в МКР-15 (кварталы 4,6) | 2020-2021 | ОБ | 90 409,30 | 90 409,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 |  |  | МБ | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Благоустройство парка культуры и отдыха им П.М.Зернова и набережной вдоль р. Сатис | 2019 | ОБ | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 |  |  | МБ | 5 914,60 | 5 914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Благоустройство территории поймы реки Сатис в районе Лыжной базы | 2019-2020 | ФБ | 27 121,00 | 27 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 |  |  | ОБ | 47 053,20 | 47 053,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 |  |  | МБ | 4 380,10 | 4 380,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Благоустройство набережной реки Сатис от Маслихинского моста до моста по ул. Строителя Захарова, левый берег в г. Саров | 2019-2021 | ФБ | 26 879,20 | 26 879,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 |  |  | ОБ | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 |  |  | МБ | 5 025,10 | 5 025,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | Благоустройство зоны отдыха пруд Боровое | 2024 | ФБ | 20 861,20 | 20 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 |  |  | ОБ | 869,20 | 869,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 |  |  | МБ | 2 414,50 | 2 414,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Благоустройство детского парка по ул Сосина | 2021 | ФБ | 103 315,50 | 103 315,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 |  |  | ОБ | 29 075,80 | 29 075,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 |  |  | МБ | 5 911,80 | 5 911,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | Благоустройство сквера в районе пр.Мира 1, за зданием Администрации города Сарова и прилегающей территории, в т.ч. разработка ПСД | 2021-2023 | ФБ | 46 853,70 | 46 853,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 |  |  | ОБ | 1 952,20 | 1 952,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 |  |  | МБ | 14 153,70 | 14 153,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств | 2027 | ФБ | 309 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 |  |  | ОБ | 3 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Благоустройство территории общего пользования г.Сарова: территории у Ближней и Дальней Пустынок | 2026 | ФБ | 60 563,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 563,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 |  |  | ОБ | 21 279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Левый берег реки Сатис – формула неспешного отдыха, проект благоустройства территории левого берега реки Сатис в городе Сарове Нижегородской области | 2025-2026 | ФБ | 96 680,60 | 0,00 | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 |  |  | ОБ | 97 657,20 | 0,00 | 976,60 | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 |  |  | МБ | 11 100,79 | 0,00 | 108,50 | 10 992,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | Благоустройство терренкура (тропа здоровья) | 2025 | ФБ | 20 381,10 | 0,00 | 20 381,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 |  |  | ОБ | 849,20 | 0,00 | 849,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 |  |  | МБ | 2 359,00 | 0,00 | 2 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | Расчистка р.Сатис в г. Сарове | 2028-2030 | ФБ | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 247 | Расчистка р. Саровкв (включая пруды Протяжное и Боровое) в г. Сарове | 2027-2030 | ФБ | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 248 | Итого по подразделу 5.3: |  | Всего: | 1 363 505,79 | 575 635,10 | 121 355,00 | 107 672,89 | 401 842,80 | 17 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 249 |  |  | ФБ | 876 526,00 | 225 030,60 | 117 061,70 | 0,00 | 377 433,70 | 17 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 250 |  |  | ОБ | 393 395,20 | 270 479,70 | 1 825,80 | 96 680,60 | 24 409,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 |  |  | МБ | 93 584,59 | 80 124,80 | 2 467,50 | 10 992,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | Подраздел 5.4. Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 5.4.1. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Выполнение проектно изыскательских работ (ПИР) , разработка проектно сметной документации (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Проектирование сетей для электроснабжения микрорайонов 1А и 1Б ПИР | 2027 | МБ | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство ТИЗ-1 (2,3 очередь) | 2021-2027 | МБ | 1 492,30 | 292,90 | 599,40 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Строительство новых распределительных сетей 0,4 кВ | 2017-2025 | ВИ | 24 986,20 | 20 000,00 | 4 986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Капитальное строительство низковольтных сетей по технологическим присоединениям электрических нагрузок, согласно выданным техническим условиям | 2016-2025 | ВИ | 74 398,00 | 64 106,00 | 10 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Строительство новых трансформаторных подстанций | 2016-2025 | ВИ | 56 776,00 | 49 150,00 | 7 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | Строительство новых сетей 6 кВ | 2010-2025 | ВИ | 68 553,00 | 36 334,00 | 32 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство ТИЗ-1 (2,3 очередь) | 2026-2028 | МБ | 19 800,60 | 0,00 | 6 400,60 | 6 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | Реконструкция (модернизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Реконструкция ТП-614, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2019-2021 | ВИ | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | Модернизация, реконструкция низковольтных сетей | 2017-2025 | ВИ | 15 458,00 | 1 537,00 | 13 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | Модернизация, реконструкция силового оборудования ТП | 2016-2025 | ВИ | 33 223,00 | 29 474,00 | 3 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | Развитие комплекса телесигнализации и управления, инв.№01603254 | 2019-2025 | ВИ | 30 820,00 | 24 718,00 | 6 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | Создание АИИС КУЭ (низковольтный учет) а) установка счетчиков, б) автоматизация сбора информации с точек учета (КР) | 2023-2025 | ВИ | 61 017,00 | 40 678,00 | 20 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии г. Саров | 2019-2022 | ВИ | 14 381,00 | 14 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | Техническое перевооружение ГПП | 2018-2023 | ВИ | 136 991,00 | 136 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Реконструкция, замена высоковольтных кабельных линий, модернизация, техническое перевооружение ЛЭП | 2019-2024 | ВИ | 32 192,00 | 32 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | Итого по электроснабжению: |  | Всего | 578 187,50 | 453 353,90 | 99 833,60 | 7 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 |  |  | МБ | 25 892,30 | 292,90 | 599,40 | 7 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 |  |  | ВИ | 552 295,20 | 453 061,00 | 99 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 5.4.2. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Реконструкция (модернизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Модернизация оборудования ЦТП | 2020-2024 | ВИ | 253,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Реконструкция (модернизация) участков тепловой сети | 2020-2025 | ВИ | 537 777,00 | 427 777,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 538 030,00 | 428 030,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 |  |  | ВИ | 538 030,00 | 428 030,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 5.4.3. Генерация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Строительство III очереди ТЭЦ | 2016-2019 | ВИ | 80 101,00 | 80 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Система частотного регулирования насосов дозаторов №1,2,3,4 адля котлов №6,7,8 | 2019 | ВИ | 2 119,00 | 2 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | Система частотного регулирования конденсатных насосных агрегатов №№ 9(б), 10(б) | 2019 | ВИ | 4 051,00 | 4 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | Итого по генерации: |  | Всего | 86 271,00 | 86 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 |  |  | ВИ | 86 271,00 | 86 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 5.4.4. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Автоматизация процессов полного цикла (подъем, транспортировка, реализация) централизованной системы холодного водоснабжения путем внедрения системы "Цифровой водоканал" | 2023-2026 | ВИ | 47 975,80 | 24 275,20 | 18 960,50 | 4 740,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Инженерные коммуникации и благоустройство район индивидуальной жилой застройки Балыково (водоснабжение). СМР | 2027 | МБ | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | Инженерные коммуникации и благоустройство в ТИЗ-1 (2,3 очередь) (водоснабжение)-СМР | 2027 | МБ | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Реконструкция (модернизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Модернизация городского водозабора | 2023-2026 | ВИ | 31 185,20 | 2 378,40 | 0,00 | 28 806,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Реконструкция насосных станций | 2023-2026 | ВИ | 15 103,60 | 80,74 | 0,00 | 15 022,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | Реконструкция водопроводных сетей | 2023-2026 | ВИ | 150 420,26 | 54 711,41 | 15 715,44 | 79 993,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 203 798,87 | 24 275,20 | 18 960,50 | 128 563,17 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 |  |  | МБ | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 |  |  | ВИ | 171 798,87 | 24 275,20 | 18 960,50 | 128 563,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 5.4.5. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Строительство водоотводящего коллектора с автономной канализационной насосной станцией " стаканного типа", локальных очистных сооружений для отвода и очистки сточных вод, образующихся при обслуживании Аргинского водозабора с последующим сбросом в централизованную систему водоотведения | 2023-2025 | ВИ | 28 166,05 | 17 408,45 | 10 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Строительство автономной канализационной насосной станции " стаканного типа" с обвязкой наружными трубопроводами (вместо КНС ИТР) | 2023-2025 | ВИ | 10 737,80 | 6 636,70 | 4 101,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Автоматизация процессов сбора, транспортировки хозяйственно- бытовых сточных вод централизованной системы водоотведения путем внедрения системы "Цифровой водоканал" | 2023-2025 | ВИ | 35 568,00 | 21 983,40 | 13 584,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | Стриотельство инженерных коммуникаций и благоустройство в МКР 16 | 2025 | МБ | 7 600,00 | 0,00 | 600,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство в ТИЗ-1 (2,3 очередь) | 2022 | МБ | 1 454,50 | 1 454,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | Реконструкция (модернизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод ОСК г.Сарова, в части подготовки обезвоженного осадка к процессу компостирования | 2021 | ФБ | 22 631,20 | 22 631,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 |  |  | ОБ | 707,20 | 707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 |  |  | МБ | 235,70 | 235,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Реконструкция иловых площадок-уплотнителей под площадки компостирования канализационных очистных сооружений города Сарова | 2022-2023 | ВИ | 71 631,00 | 71 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Реконструкция полигона для складирования осадка под площадки компостирования канализационных очистных сооружений города Сарова | 2023 | ВИ | 74 130,00 | 74 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений г. Сарова Нижегородской области | 2020-2025 | ФБ | 1 262 429,80 | 1 262 429,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 |  |  | ОБ | 385 110,00 | 299 068,50 | 86 041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 |  |  | МБ | 19 352,50 | 18 483,40 | 869,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | Реконструкция канализационно-насосных станций | 2023-2026 | ВИ | 102 826,98 | 69 371,42 | 29 139,28 | 4 316,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | Реконструкция сетей водоотведения районов города | 2023-2025 | ВИ | 74 394,85 | 47 426,72 | 26 968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Модернизация системы КИПиА канализационно-насосных станций | 2023-2024 | ВИ | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | Итого по водоотведению: |  | Всего | 2 098 255,58 | 1 914 877,99 | 172 061,31 | 11 316,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 |  |  | ФБ | 1 285 061,00 | 1 285 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 |  |  | ОБ | 385 817,20 | 299 775,70 | 86 041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 |  |  | МБ | 28 642,70 | 20 173,60 | 1 469,10 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 |  |  | ВИ | 398 734,68 | 309 867,69 | 84 550,71 | 4 316,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 5.4.6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Выполнение проектно изыскательских работ (ПИР) , разработка проектно сметной документации (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Реконструкция газораспределительной сети улиц Кирова, Дорожная, Балыковская и Мостовая | 2027 | МБ | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Строительство закольцовки Ду-200 газопровода высокого давления от ГРП-20 до проектируемого газопровода высокого давления застройки поймы р. Сатис | 2020 | ВИ | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | Перекладка распределительных газопроводов низкого давления п. Новофинский (ул. Ломоносова, Тимирязева, Чкалова, Садовая, Западная) и строительство дополнительных газопроводов – закольцовок низкого давления | 2020 | ВИ | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Строительство новой модульно-блочной АГРС производительностью 30 тыс.куб/час для нужд газификации объектов северной части города с газопроводом-отводом и охранным краном (изменение границ города) | 2023 | ВИ | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Строительство газопровода высокого давления от новой АГРС до ГРПБ-18 (закольцовка "северных объектов" с действующей распределительной сетью г. Саров) | 2024 | ВИ | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Проектирвание и строительство сети газораспределения МКР "Западный" (газопровод высокого давления, пункт редуцирования газа и сети низкого давления) | 2025 | ВИ | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | Проектирвание и строительство сети газораспределения МКР "Заречный" (газопровод высокого давления, пункт редуцирования газа и сети низкого давления) | 2025 | ВИ | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | Газопровод высокого давления «ГРС-ТИЗ-1» до ГРПБ-18 с диаметра Ду-150 на Ду-300, протяжённостью 4,8 км., с проведением экспертизы проекта | 2027 | МБ | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | Распределительный газопровод низкого давления от ул. Мичурина до ул.Герцена (закольцовка по ул. Кольцова протяжённостью 170 метров и по.ул. Курчатова протяжённостью 150 м.) проведением экспертизы проектной документации | 2027 | МБ | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | Расширения газораспределительной сети ул. Кирова (пос. Кирпичный) для газификации домов (садоводческие участки, переведённые под ИЖС) | 2027 | МБ | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | Перекладка газопроводов высокого давления 2 категории от ул.Зернова до ГРП-20 ул. Негина (замена Ду-150 на Ду-300) | 2027 | МБ | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | Строительство закольцовки газопроводов высокого давления от пос. Яблоневый сад (ГРПБ-19) до пос. Строитель (ГРП-6) с учётом развития газоснабжения прилежащих садовых участков, переводимых в статус ИЖС, с проведением экспертизы проектной документации | 2027 | МБ | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | Проектирвание и строительство пункта редуцирования газа и газопровода низкого давления для нужд газоснабжения прилежащих садовых участков, переводимых в статус ИЖС (ТИЗ-1, с/о "Заветы Мичурина","Восход") | 2027 | МБ | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Строительство сетей газоснабжения на присоединяемой территории | 2026-2027 | ФБ | 54 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 144,00 | 27 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 |  |  | ОБ | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431,00 | 1 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 |  |  | МБ | 2 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427,00 | 1 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | «Газоснабжение индивидуальных жилых домов 2 и 3 очереди ТИЗ-1 в части прокладки уличных газопроводов низкого давления | 2027 | МБ | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Реконструкция (модернизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Реконструкция (модернизация) газорегуляторных пунктов | 2019 | ВИ | 1 652,00 | 1 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | Реконструкция (модернизация) стальных газопроводов высокого давления | 2020-2024 | ВИ | 41 275,00 | 41 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | Реконструкция (модернизация) подземных стальных газопроводов низкого давления | 2020-2025 | ВИ | 48 955,00 | 30 535,00 | 18 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | Строительство газораспределительной сети улиц Кирова, Дорожная, Балыковская и Мостовая | 2026-2027 | МБ | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | Итого по газоснабжению: |  | Всего | 323 284,00 | 99 962,00 | 33 420,00 | 0,00 | 129 902,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 |  |  | ФБ | 54 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 144,00 | 27 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 |  |  | ОБ | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431,00 | 1 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 |  |  | МБ | 132 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 327,00 | 31 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 |  |  | ВИ | 133 382,00 | 99 962,00 | 33 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Итого по подразделу 5.4: |  | Всего | 3 301 424,05 | 2 554 001,99 | 335 640,61 | 153 879,45 | 197 902,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 |  |  | ФБ | 1 339 349,00 | 1 285 061,00 | 0,00 | 0,00 | 27 144,00 | 27 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 |  |  | ОБ | 388 677,20 | 299 775,70 | 86 041,50 | 0,00 | 1 431,00 | 1 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 |  |  | МБ | 219 289,00 | 20 466,50 | 2 068,50 | 14 000,00 | 151 327,00 | 31 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 |  |  | ВИ | 1 354 108,85 | 948 698,79 | 247 530,61 | 139 879,45 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | Итого по разделу 5: |  | Всего | 6 389 846,73 | 4 219 115,38 | 528 673,81 | 318 075,04 | 766 982,50 | 417 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 371 |  |  | ФБ | 2 215 875,00 | 1 510 091,60 | 117 061,70 | 0,00 | 404 577,70 | 44 144,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 372 |  |  | ОБ | 1 345 130,30 | 1 124 771,40 | 96 409,20 | 96 680,60 | 25 840,10 | 1 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 |  |  | МБ | 1 467 768,30 | 628 589,31 | 67 672,30 | 81 514,99 | 318 564,70 | 371 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 |  |  | ВИ | 1 361 073,13 | 955 663,07 | 247 530,61 | 139 879,45 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | Итого по направлению "Человеческий капитал": |  | Всего | 25 842 942,33 | 8 143 983,48 | 546 969,01 | 368 558,84 | 2 345 973,70 | 5 045 181,80 | 4 113 675,00 | 3 746 860,50 | 1 531 740,00 |
| 376 |  |  | ФБ | 2 786 399,50 | 2 080 616,10 | 117 061,70 | 0,00 | 404 577,70 | 44 144,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 377 |  |  | ОБ | 3 030 502,50 | 2 797 117,70 | 109 435,10 | 96 680,60 | 25 840,10 | 1 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 |  |  | МБ | 2 530 087,70 | 991 823,11 | 72 249,60 | 131 998,79 | 947 589,20 | 386 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 |  |  | ВИ | 2 678 845,13 | 2 272 743,07 | 248 222,61 | 139 879,45 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Конс. бюджет | 14 817 107,50 | 1 683,50 | 0,00 | 0,00 | 949 966,70 | 4 613 181,80 | 4 043 675,00 | 3 676 860,50 | 1 531 740,00 |