# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2014 г. N 4460

(в редакции постановления Администрации города Сарова от 16.03.2026 №730)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА САРОВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области" (далее - Программа).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Сарова от 11.10.2013 N 5247 "О внесении изменений в постановление Администрации города Сарова от 09.10.2009 N 4388 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Организация мероприятий по охране окружающей среды в городе Сарове на 2010 - 2015 годы".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

4. Департаменту организационных вопросов и контроля (В.Б. Крючков) направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации - директора Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров С.И. Лобанова.

Глава Администрации

В.Д.ДИМИТРОВ

# Приложение

к постановлению

Администрации города Сарова

от 31.10.2014 N 4460

(в редакции постановления Администрации города Сарова от 20.01.2024 №38)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА САРОВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

## 1. Паспорт Муниципальной программы "Охрана окружающей среды

города Сарова Нижегородской области"

| Заказчик - координатор муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации г. Саров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Сарова |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Организация мероприятий по обеспечению качества окружающей среды и развитию лесного хозяйства. 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 3. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества окружающей среды, уровня экологической безопасности, обеспечение комфортных условий проживания населения города Сарова, сохранение природных экологических систем на территории города Сарова. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов. Сохранение водных объектов для обеспечения экологически благоприятных условий жизни населения. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия поверхностных вод. Обеспечение поддержания надлежащего уровня и развития инженерной инфраструктуры в составе централизованной системы водоотведения (ЦС ВО) города Сарова Обеспечение снижения негативных последствий от процессов, происходящих на бывшем полигоне твёрдых коммунальных отходов города Сарова , возрождение земель, возобновление их хозяйственной ценности, улучшение природной среды. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Обеспечение защиты городских территорий от загрязнения почвы опасными отходами. Задача 2. Повышение уровня экологической безопасности. Задача 3. Обеспечение контроля за состоянием окружающей среды, ведение мониторинга окружающей среды на территории города Сарова. Задача 4. Сохранение и восстановление биологического разнообразия на территории города Сарова. Задача 5. Формирование у населения всех возрастов и социальных групп города Сарова экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. Задача 6. Сокращение потерь лесного хозяйства лесничества города Сарова от пожаров и вредных организмов. Задача 7. Обеспечение воспроизводства, улучшение породного состава и качества городских лесов, повышение их продуктивности. Задача 8. Охрана и защита городских лесов, расположенных в границах городского округа. Задача 9. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество города Сарова». Задача 10. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты. Задача 11. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию Задача 12. Возрождение земель, возобновление их хозяйственной ценности, улучшение природной среды после проведения мероприятий по рекультивации бывшего объекта размещения отходов на территории города Сарова. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации Программы - 2024 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 346839,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование программы/подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | Всего в т.ч. | 157560,7 | 115785,3 | 24731,0 | 24381,0 | 24381,0 | 346839,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 134259,1 | 86041,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220300,6 |
|  | бюджет города Сарова | 23301,6 | 29743,8 | 24731,0 | 24381,0 | 24381,0 | 126538,4 |
|  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В т.ч. по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Организация мероприятий по обеспечению качества окружающей среды и развитию лесного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего в т.ч. | 17142,2 | 23374,7 | 21331,0 | 20981,0 | 20981,0 | 103809,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Сарова | 17142,2 | 23374,7 | 21331,0 | 20981,0 | 20981,0 | 103809,9 |
|  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего в т.ч. | 3735,6 | 5500,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 19435,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Сарова | 3735,6 | 5500,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 19435,6 |
|  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего в т.ч. | 136682,9 | 86910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223593,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 134259,1 | 86041,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220300,6 |
|  | бюджет города Сарова | 2423,8 | 869,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3292,9 |
|  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области» Удовлетворенность горожан качеством окружающей среды к концу периода (от 200 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) – к 2028 году 60%. Подпрограмма 1. Организация мероприятий по обеспечению качества окружающей среды и развитию лесного хозяйства 1. Доля природно-рекреационных территорий, входящих в состав озелененных территорий общего пользования города Сарова, защищенная от захламленности, деградации и загрязнения почвы опасными отходами (в % от площади природно-рекреационных территорий, входящих в состав озелененных территорий общего пользования города Сарова), - ежегодно 100%. 2. Доля площади территории города Сарова, на которых проводится мониторинг уровня загрязнения атмосферного воздуха (в % от количества территорий), - сохранение текущего уровня. 3. Доля водоемов, расположенных на территории города Сарова, на которых проведены мероприятия по их исследованию с целью определения их экологического состояния (в % от общего количества водоемов города Сарова), - сохранение текущего уровня. 4. Доля площади территории города Сарова, на которых проводится мониторинг уровня загрязнения почвы и снежного покрова (в % от количества территорий), - сохранение текущего уровня. 5. Доля территории водоохранных зон водных объектов города Сарова, обеспеченная очисткой от мусора, захламленности (в % от общей территории водоохранных зон города Сарова), - ежегодно 100%. 6. Доля населения города Сарова, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды (в % от числа жителей города Сарова) - сохранение текущего уровня. 7. Доля выполненных мероприятий по природоохранной деятельности (% от запланированного) – ежегодно 100%. 8. Доля территории лесничества, на которых проведены лесохозяйственные, лесозащитные мероприятия, и которая не подвержена лесным пожарам (в % от общей территории лесничества города Сарова), - ежегодно 100%. 9. Доля выполненных мероприятий по установлению границ лесничества города Сарова (% от запланированного) – с 2024-2028 годы в рамках сроков, установленных лесным законодательством. 10. Доля выполненных мероприятий по проведению противопожарных мероприятий в городских лесах (% от запланированного) – 100% в 2024-2025 годах, в период 2026-2028 годы в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. 11. Доля выполненных мероприятий по сохранению объекта размещения твердых коммунальных отходов в безаварийном состоянии (% от запланированного) – 100% ежегодно. 12. Доля земельных участков, ранее относящихся к лесному фонду, содержащихся в надлежащем состоянии (% от общей площади данной территории) – в 2025-2026 годах 100%, в период 2027-2028 годов в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 1. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (в % от количества ГТС) – в 2024 году 100%. 2. Доля объектов, подлежащих обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – в 2024 году 100 %. 3. Разработка документов, подтверждающих обеспечение безопасности гидротехнических сооружений – в 2025 году, в 2026-2028 годы в соответствии со сроками, установленными Ростехнадзором РФ. 4. Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения (в % от находящихся в эксплуатации), 100% в период 2025 -2028 годов. Подпрограмма 3. Укрепление материально-технической базы 1. Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние (% от запланированного) - в зависимости от состояния объектов. 2. Доля выполненных мероприятий по приобретению оборудования (инвентаря), лесничеством «Городское» (% от запланированного), - в период 2026-2028 годов в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. 3. Доля выполненных мероприятий по расчистке лесных дорог при проведении противопожарных мероприятий (% от запланированного) - 100% от запланированных в 2024-2028 годах. 4. Доля построенных и реконструированных объектов в рамках адресно-инвестиционных программ (в % от запланированного) – в период 2026-2028 годов в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. 5. Доля выполненных мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод (% от запланированного) - 100% от запланированных в 2024 году. 6. Доля выполненных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию бывшего полигона ТКО города Сарова Нижегородской области (% от запланированного) – 100% в 2024 году. 7. Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), приобретению объектов, выполнению мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов коммунального хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы (% от запланированного) - 100% от запланированных в 2025 году. Показатели непосредственных результатов: Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области» Количество респондентов, положительно оценивающих качество окружающей среды на территории города Сарова к концу периода (от 200 респондентов опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) - (рост не менее 2 респондентов в год от опрошенных) – к 2026 году 120 человек. Подпрограмма 1. Организация мероприятий по обеспечению качества окружающей среды 1. Площадь природно-рекреационных территорий, входящих в состав озелененных территорий общего пользования города Сарова, ежегодно предотвращаемая от захламленности, деградации и загрязнения почвы опасными отходами – 2024 год -119,15 га, с 2025 года – 122,82 га. 2. Осуществление регулярной оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории города Сарова. 3. Осуществление регулярной оценки уровня загрязнения двух водных объектов города Сарова. 4. Осуществление регулярной оценки уровня загрязнения почвы и снежного покрова города Сарова. 5. Площадь территории водоохранных зон водных объектов города Сарова, обеспеченная очисткой от мусора, захламленности – ежегодно 47 га. 6. Проведение мероприятий по экологическому просвещению и образованию населения - не менее 5 в год с общим охватом населения в 2025 году не менее 19600 человек и сохранением уровня в 2028 году. 7. Количество проведенных мероприятий по природоохранной деятельности – ежегодно по 1 ед. 8. Площадь территории лесничества «Городское», на которой ежегодно проводятся лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия - 5309,9737 га. 9. Осуществление мероприятий по установлению границ лесничества – в период 2024-2028 годов в рамках сроков, установленных лесным законодательством. 10. Количество проведенных противопожарных мероприятий в городских лесах – по 1 ед. в 2024-2025 годах, в 2026-2028 годы в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. 11. Количество проведенных мероприятий по сохранению объекта размещения твердых коммунальных отходов в безаварийном состоянии – по 1 ед. ежегодно. 12. Площадь земельных участков, ранее относящихся к лесному фонду – 633,6 га. Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 1. Количество гидротехнических сооружений (ГТС), имеющих безопасное техническое состояние и эксплуатационную надежность, в 2024 году – по 7 штук. 2. Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – по 7 объектов в 2024 году. 3. Количество гидротехнических сооружений в отношении которых проведена разработка документов, подтверждающих их безопасность – в 2025 году – 2 шт., в 2026-2028 годы в соответствии со сроками, установленными Ростехнадзором РФ. 4. Количество гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения, имеющих безопасное техническое состояние и эксплуатационную надежность, ежегодно в период 2025 -2028 годов по 7 объектов. Подпрограмма 3. Укрепление материально-технической базы 1. Количество выявленных объектов, требующих ремонта при проведении ежегодного мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений - в ходе ежегодного мониторинга в период 2024-2028 годов. 2. Количество мероприятий по приобретению имущества (инвентаря) лесничеством «Городское» - в период 2026-2028 годов в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. 3. Площадь лесных дорог, на которых проведены противопожарные мероприятия, - 2000 кв. м. в 2024-2028 годах. 4. Количество построенных и реконструируемых объектов в рамках адресно-инвестиционных программ – в период 2026-2028 годов в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. 5. Количество выполненных мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод – 1 шт. в 2024 году. 6. Количество разработанных проектно-сметных документаций на рекультивацию бывшего полигона ТКО города Сарова Нижегородской области, получивших необходимые заключения экспертиз в соответствии с действующим законодательством – 1 ед. в 2024 году. 7. Количество выполненных мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), приобретению объектов, выполнению мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов коммунального хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы – 1 шт. в 2025 году. 8. Обеспечение сокращения отведения в реку Волгу загрязняющих сточных вод на 0,0117 кубических метров в год в период 2024-2028 годов. |  |  |  |  |  |  |

## 2. Текстовая часть муниципальной программы

### 2.1. Характеристика текущего состояния

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды.

Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года, определяют в качестве стратегической цели государственной политики в области экологического развития решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности государства и общества.

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области" (далее - Программа) разработана с целью обеспечения рационального планирования и целевого финансирования мероприятий на территории города Сарова в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Загрязнение окружающей среды - это поступление в нее вредных веществ, могущих нанести ущерб здоровью человека, растительному и животному миру или стать помехой в той или иной человеческой деятельности.

Из-за большого количества поступающих в окружающую среду отходов человеческой деятельности способность окружающей среды к самоочищению находится на пределе.

Основными экологическими проблемами городского округа город Саров являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение водных объектов;

- загрязнение почвы отходами производства и потребления.

Экологическая безопасность - это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Благодаря осуществлению регулярных природоохранных мероприятий экологическая обстановка в городе Сарове в настоящее время в целом является стабильной.

Уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, загрязнения атмосферного воздуха является одним из основных показателей состояния окружающей среды, который, в свою очередь, характеризует уровень экологической безопасности.

Вместе с тем существуют серьезные экологические проблемы:

- ухудшение качества атмосферного воздуха, в том числе в результате роста количества автотранспорта;

- ухудшение состояния водных объектов, вызванное их загрязнением, засорением и истощением;

- увеличение количества образуемых отходов, требующих переработки и утилизации;

- деградация природных экосистем, сокращение биологического разнообразия;

- увеличение вредного влияния загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения;

- низкий уровень экологической культуры населения.

На территории города Сарова протекают реки Сатис, Саровка и Вичкинза, на которых по состоянию по состоянию на 1 января 2024 года под надзором Волжско-Окского управления Ростехнадзора находится 7 гидротехнических сооружений (далее также - ГТС), которые являются низконапорными плотинами IV класса, образующими небольшие водные объекты: пруды Городской, Протяжка, Боровое, Балыковский и три Филипповских пруда. С целью поддержания безопасного технического состояния ГТС необходимо проводить профилактические работы. Планируется выполнить такие работы на ГТС гидроузла "Городской".

Одна из экологических особенностей Нижегородской области, в том числе и города Сарова, - большое разнообразие природных экосистем.

В соответствии с Законом Нижегородской области от 07.09.2007 N 110-З "Об охране озелененных территорий Нижегородской области" для осуществления ведения Реестра озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области в городе Сарове постановлением Администрации города Сарова от 18.01.2011 N 57 утвержден перечень озелененных территорий общего пользования города Сарова. В настоящий момент на территории города Сарова располагается 35 озелененных территорий общего пользования общей площадью 119,15 га, включенных в Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, в том числе 19 рекреационно-природных территорий площадью 84,3594 га.

Также огромное воздействие на состояние природных комплексов оказывают леса, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Лес представляет собой ценнейший возобновляемый природный ресурс, играющий важную роль в экономике государства и оказывающий огромное влияние на создание благоприятной среды для проживания людей. Социальная ценность лесов заключается в наличии редких видов растений и животных, мест для отдыха людей, продуктов леса, заготавливаемых местным населением.

Леса - возобновляемый природный ресурс, требующий не просто разумного потребления, но и обеспечения научно обоснованной, долгосрочной системы охраны, защиты, воспроизводства и неистощительного использования.

Леса, в зависимости от их расположения, выполняют множество полезных функций, обеспечивают защиту объектов транспортной и промышленной инфраструктуры, природных объектов, служат местами отдыха и пребывания граждан, вследствие чего охрана, защита, воспроизводство городских лесов являются безусловным приоритетом деятельности муниципальной власти.

В соответствии с приказом Рослесхоза от 17.12.2019 N 1395 "О создании лесничеств на землях населенных пунктов города Сарова Нижегородской области, занятых городскими лесами, и установлении их границ" создано лесничество "Городское" площадью 5309,9737 га. Использование, охрану, защиту и воспроизводство городских лесов осуществляет в рамках уставных обязанностей Муниципальное бюджетное учреждение "Городское лесничество города Сарова" (далее - МБУ "Лесничество").

Программа предусматривает, с целью повышения роли лесов в улучшении качества жизни граждан, дальнейшее развитие охраны лесов от пожаров и других неблагоприятных факторов (ветровалы, буреломы, затопление и иное), которые до настоящего времени являются главными факторами повреждения и гибели городских лесов, защиты и воспроизводства лесов с целью улучшения их продуктивности и качества, сохранения экологических функций лесных насаждений и биологического разнообразия.

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности, является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии. Низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны отнесен Экологической доктриной Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года N 1225-р, к числу основных факторов деградации природной среды Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит повысить уровень качества охраны окружающей среды на территории городского округа город Саров.

### 2.2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является:

повышение качества окружающей среды, уровня экологической безопасности, обеспечение комфортных условий проживания населения города Сарова, сохранение природных экологических систем на территории города Сарова, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, сохранение водных объектов для обеспечения экологически благоприятных условий жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия поверхностных вод, Обеспечение поддержания надлежащего уровня и развития инженерной инфраструктуры в составе централизованной системы водоотведения (ЦС ВО) города Сарова, снижение негативных последствий от процессов, происходящих на бывшем полигоне твёрдых коммунальных отходов города Сарова, возрождение земель, возобновление их хозяйственной ценности.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение защиты городских территорий от загрязнения почвы опасными отходами.

Задача 2. Повышение уровня экологической безопасности.

Задача 3. Обеспечение контроля за состоянием окружающей среды, ведение мониторинга окружающей среды на территории города Сарова.

Задача 4. Сохранение и восстановление биологического разнообразия на территории города Сарова.

Задача 5. Формирование у населения всех возрастов и социальных групп города Сарова экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

Задача 6. Сокращение потерь лесного хозяйства лесничества города Сарова от пожаров и вредных организмов.

Задача 7. Обеспечение воспроизводства, улучшение породного состава и качества городских лесов, повышение их продуктивности.

Задача 8. Охрана и защита городских лесов, расположенных в границах городского округа.

Задача 9. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество города Сарова».

Задача 10. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты.

Задача 11. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Задача 12. Возрождение земель, возобновление их хозяйственной ценности, улучшение природной среды после проведения мероприятий по рекультивации бывшего объекта размещения отходов на территории города Сарова.

### 2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации мероприятий Программы - с 2024 по 2028 годы. Программа реализуется в один этап.

### 2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Информация об основных мероприятиях Программы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета города Сарова, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области |  |  |  | 157560,7 | 115785,3 | 24731,0 | 24381,0 | 24381,0 | 346839,0 |
| 2. | Цель муниципальной программы: Повышение качества окружающей среды, уровня экологической безопасности, обеспечение комфортных условий проживания населения города Сарова, сохранение природных экологических систем на территории города Сарова. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия поверхностных вод. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 1. Организация мероприятий по обеспечению качества окружающей среды и развитию лесного хозяйства |  |  |  | 17142,2 | 23374,7 | 21331,0 | 20981,0 | 20981,0 | 103809,9 |
| 4. | Основное мероприятие 1.1. Сбор и вывоз на утилизацию с территории города Сарова бесхозных ртутьсодержащих ламп | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории города Сарова | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Оценка состояния загрязнения водных объектов города Сарова | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 1.4. Оценка состояния загрязнения почвы и снежного покрова города Сарова | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 1.5. Организация мероприятий по очистке водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов города Сарова от бытовых отходов, крупногабаритных и иных отходов, остатков древесины, поваленных и затонувших деревьев, сухостойных и аварийно-опасных деревьев, поросли | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 763,7 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 3955,7 |
| 9. | Основное мероприятие 1.6. Организация мероприятий по благоустройству рекреационно-природных территорий, входящих в перечень озелененных территорий общего пользования города Сарова, включенных в Реестр озелененных территорий городов Нижегородской области | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 436,4 | 456,0 | 456,0 | 456,0 | 456,0 | 2260,4 |
| 10. | Основное мероприятие 1.7. Организация мероприятий по природоохранной деятельности | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 802,2 | 1423,0 | 769,5 | 419,5 | 419,5 | 3833,7 |
| 11. | Основное мероприятие 1.8. Осуществление охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 12185,9 | 18242,3 | 18190,9 | 18707,5 | 18707,5 | 86034,1 |
| 12. | Основное мероприятие 1.9. Проведение лесоустройства, разработка документов по установлению границ и проектированию лесных участков лесничества города, разработка лесохозяйственного регламента | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение противопожарных мероприятий в городских лесах, расположенных в границах городского округа | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 1554,0 | 1554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3108,0 |
| 14. | Основное мероприятие 1.11. Организация мероприятий по сохранению объекта размещения твердых коммунальных отходов в безаварийном состоянии | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 1400,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3800,0 |
| 15. | Основное мероприятие 1.12. Содержание земельных участков, ранее относящихся к лесному фонду | прочие расходы | 2025 - 2028 | ДГХ | - | 301,4 | 516,6 | 0,0 | 0,0 | 818,0 |
| 16. | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  | 3735,6 | 5500,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 19435,6 |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. Содержание гидротехнических сооружений | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 3535,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3535,6 |
| 18. | Основное мероприятие 2.2. Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 19. | Основное мероприятие 2.3. Разработка документов, подтверждающих обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Основное мероприятие 2.4. Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения |  | 2025 - 2028 | ДГХ | 0,0 | 5500,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 15700,0 |
| 21. | Подпрограмма 3. Укрепление материально-технической базы |  |  |  | 136682,9 | 86910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223593,5 |
| 22. | Основное мероприятие 3.1. Ремонт гидротехнических сооружений города | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Основное мероприятие 3.2. Материально-техническое обеспечение МБУ «Городское лесничество» | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Основное мероприятие 3.3. Капитальный ремонт, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов, находящихся в пользовании МБУ «Городское лесничество» | прочие расходы | 2024 - 2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Основное мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, модернизация, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов, в рамках Адресной инвестиционной программы | капвложения | 2024 - 2028 | Администрация города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Основное мероприятие 3.5. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | капвложения | 2024 | Администрация города Сарова | 131120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131120,0 |
| 27. | Основное мероприятие 3.6. Мероприятия по ликвидации свалок и объектов размещения отходов | прочие расходы | 2024 | ДГХ | 5562,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5562,9 |
| 28. | Основное мероприятие 3.7. Расходы на строительство, реконструкцию (модернизацию), приобретение объектов, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов коммунального хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы | капвложения | 2025 | Администрация города Сарова | 0,0 | 86910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86910,6 |

### 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы указаны в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения цели

и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели/непосредственного результата | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1. Удовлетворенность горожан качеством окружающей среды к концу периода (от 200 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) | ДГХ | % | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Непосредственный результат 1. Количество респондентов, положительно оценивающих качество окружающей среды на территории города Сарова, к концу периода (от 200 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) | ДГХ | человек | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | Подпрограмма 1. Организация мероприятий по обеспечению качества окружающей среды и развитию лесного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Индикатор 1.1. Доля природно-рекреационных территорий, входящих в состав озелененных территорий общего пользования города Сарова, защищенная от захламленности, деградации и загрязнения почвы опасными отходами (в % от площади природно-рекреационных территорий, входящих в состав озелененных территорий общего пользования города Сарова) | ДГХ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Индикатор 1.2. Доля площади территорий города Сарова, на которых проводится мониторинг уровня загрязнения атмосферного воздуха (в % от количества территорий) | ДГХ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Индикатор 1.3. Доля водоемов, расположенных на территории города Сарова, на которых проведены мероприятия по их исследованию с целью определения их экологического состояния (в % от общего количества водоемов) | ДГХ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Индикатор 1.4. Доля площади территорий города Сарова, на которых проводится мониторинг уровня загрязнения почвы и снежного покрова (в % от количества территорий) | ДГХ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Индикатор 1.5. Доля территории водоохранных зон водных объектов города Сарова, обеспеченная очисткой от мусора, захламленности (в % от общей территории водоохранных зон города Сарова) | ДГХ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Индикатор 1.6. Доля населения города Сарова, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды (в % от числа жителей города Сарова) | ДГХ | % | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 11 | Индикатор 1.7. Доля выполненных мероприятий по природоохранной деятельности (% от запланированного) | ДГХ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Индикатор 1.8. Доля территорий лесничества, на которых проведены лесохозяйственные, лесозащитные мероприятия и которая не подвержена лесным пожарам (в % от общей территории лесничества города Сарова) | ДГХ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Индикатор 1.9. Доля выполненных мероприятий по установлению границ лесничества города Сарова (% от запланированного) | ДГХ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Индикатор 1.10. Доля выполненных мероприятий по проведению противопожарных мероприятий в городских лесах (% от запланированного) | ДГХ | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Индикатор 1.11. Доля выполненных мероприятий по сохранению объекта размещения твердых коммунальных отходов в безаварийном состоянии (% от запланированного) | ДГХ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Индикатор 1.12. Доля земельных участков, ранее относящихся к лесному фонду, содержащихся в надлежащем состоянии (% от общей площади данной территории) | ДГХ | % | - | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 17 | Непосредственный результат 1.1. Площадь природно-рекреационных территорий, входящих в состав озелененных территорий общего пользования города Сарова, ежегодно предотвращаемая от захламленности, деградации и загрязнения почвы опасными отходами | ДГХ | га | 119,15 | 122,82 | 122,82 | 122,82 | 122,82 |
| 18 | Непосредственный результат 1.2. Осуществление регулярной оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха города Сарова | ДГХ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Непосредственный результат 1.3. Осуществление регулярной оценки уровня загрязнения водных объектов города Сарова | ДГХ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Непосредственный результат 1.4. Осуществление регулярной оценки уровня загрязнения почвы и снежного покрова города Сарова | ДГХ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Непосредственный результат 1.5. Площадь территории водоохранных зон водных объектов города Сарова, обеспеченная очисткой от мусора, захламленности | ДГХ | га | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 22 | Непосредственный результат 1.6. Проведение мероприятий по экологическому просвещению и образованию населения | ДГХ | Мероприятие/ участники | 5/19500 | 5/19600 | 5/19600 | 5/19600 | 5/19600 |
| 23 | Непосредственный результат 1.7. Количество проведенных мероприятий по природоохранной деятельности | ДГХ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Непосредственный результат 1.8. Площадь территории лесничества "Городское", на которой ежегодно проводятся лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия | ДГХ | га | 5309,9737 | 5309,9737 | 5309,9737 | 5309,9737 | 5309,9737 |
| 25 | Непосредственный результат 1.9. Проведение мероприятий по установлению границ лесничества города Сарова | ДГХ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Непосредственный результат 1.10. Количество проведенных противопожарных мероприятий в городских лесах | ДГХ | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Непосредственный результат 1.11. Количество проведенных мероприятий по сохранению объекта размещения твердых коммунальных отходов в безаварийном состоянии | ДГХ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Непосредственный результат 1.12. Площадь земельных участков, ранее относящихся к лесному фонду | ДГХ | га. | - | 633,6 | 633,6 | 633,6 | 633,6 |
| 29 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Индикатор 2.1. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (в % от количества ГТС) | ДГХ | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Индикатор 2.2. Доля объектов, подлежащих обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ДГХ | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Индикатор 2.3. Разработка документов, подтверждающих обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | ДГХ | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Индикатор 2.4. Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения (в % от находящихся в эксплуатации) | ДГХ | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34 | Непосредственный результат 2.1. Количество гидротехнических сооружений (ГТС), имеющих безопасное техническое состояние и эксплуатационную надежность, ежегодно | ДГХ | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Непосредственный результат 2.2. Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ДГХ | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Непосредственный результат 2.3. Количество гидротехнических сооружений в отношении которых проведена разработка документов, подтверждающих их безопасность | ДГХ | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Непосредственный результат 2.4. Количество гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения, имеющих безопасное техническое состояние и эксплуатационную надежность, ежегодно | ДГХ | шт. | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 38 | Подпрограмма 3. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Индикатор 3.1 Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние (% от запланированного) | ДГХ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Индикатор 3.2 Доля выполненных мероприятий по приобретению оборудования (инвентаря), лесничеством «Городское» (% от запланированного) | ДГХ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Индикатор 3.3 Доля выполненных мероприятий по расчистке лесных дорог при проведении противопожарных мероприятий (% от запланированного) | ДГХ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Индикатор 3.4. Доля построенных и реконструированных объектов в рамках адресно-инвестиционных программ (в % от запланированного) | Администрация города Сарова | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Индикатор 3.5. Доля выполненных мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод (% от запланированного) | Администрация города Сарова | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Индикатор 3.6. Доля выполненных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию бывшего полигона ТКО города Сарова Нижегородской области (% от запланированного) | ДГХ | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Индикатор 3.7. Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), приобретению объектов, выполнению мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов коммунального хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы (% от запланированного) | Администрация города Сарова | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Непосредственный результат 3.1 Количество выявленных объектов, требующих ремонта при проведении ежегодного мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений | ДГХ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Непосредственный результат 3.2 Количество мероприятий по приобретению имущества (инвентаря) лесничеством «Городское» | ДГХ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Непосредственный результат 3.3 Площадь лесных дорог, на которых проведены противопожарные мероприятия | ДГХ | м2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 49 | Непосредственный результат 3.4. Количество построенных и реконструируемых объектов в рамках адресно-инвестиционных программ | Администрация города Сарова | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Непосредственный результат 3.5. Количество выполненных мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | Администрация города Сарова | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Непосредственный результат 3.6. Количество разработанных проектно-сметных документаций на рекультивацию бывшего полигона ТКО города Сарова Нижегородской области, получивших необходимые заключения экспертиз в соответствии с действующим законодательством | ДГХ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Непосредственный результат 3.7. Количество выполненных мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), приобретению объектов, выполнению мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов коммунального хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы | Администрация города Сарова | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Непосредственный результат 3.8. Обеспечение сокращения отведения в реку Волгу загрязняющих сточных вод в год | Администрация города Сарова | Кубический метр | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |

### 2.6. Меры правового регулирования Программы

Меры правового регулирования Программы приведены в таблице 3.

Таблица 3. Сведения об основных мерах

правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1. Организация мероприятий по обеспечению качества окружающей среды и развитию лесного хозяйства |  |  |  |
| 2 | Постановление Администрации города Сарова | О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории города Сарова | ДГХ | Ежегодно до 01 апреля текущего года |
| 3 | Постановление Администрации города Сарова | Об утверждении границ лесничества города Сарова | ДГХ | 2020 год |
| 4 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |
| 5 | Принятие правовых актов не требуется |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 3. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |
| 7 | Принятие правовых актов не требуется |  |  |  |

### 2.7. Участие в реализации муниципальной программы

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

с участием города Сарова, общественных, научных и иных

организаций

Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества с участием города Сарова, общественные, научные и иные организации в реализации Программы не участвуют.

### 2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Сарова на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств бюджета города Сарова (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета города Сарова, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы), иных источников отражена в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств бюджета города Сарова

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета города Сарова | Заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области» | ДГХ, Администрация города Сарова | всего | 157560,7 | 115785,3 | 24731,0 | 24381,0 | 24381,0 | 346839,0 |
|  |  | ДГХ | 26440,7 | 28874,7 | 24731,0 | 24381,0 | 24381,0 | 128808,4 |
|  |  | Администрация города Сарова | 131120,0 | 86910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218030,6 |
| Подпрограмма 1 Организация мероприятий по обеспечению качества окружающей среды и развитию лесного хозяйства | ДГХ | всего | 17142,2 | 23374,7 | 21331,0 | 20981,0 | 20981,0 | 103809,9 |
|  |  | ДГХ | 17142,2 | 23374,7 | 21331,0 | 20981,0 | 20981,0 | 103809,9 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | ДГХ | всего | 3735,6 | 5500,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 19435,6 |
|  |  | ДГХ | 3735,6 | 5500,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 19435,6 |
| Подпрограмма3 Укрепление материально-технической базы | ДГХ, Администрация города Сарова | всего | 136682,9 | 86910,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 223593,5 |
|  |  | ДГХ | 5562,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5562,9 |
|  |  | Администрация города Сарова | 131120,0 | 86910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218030,6 |

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета города Сарова | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области" | Департамент городского хозяйства, Администрация города Сарова | всего | 157560,7 | 115785,3 | 24731,0 | 24381,0 | 24381,0 | 346839,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 134259,1 | 86041,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220300,6 |
|  |  | бюджет города Сарова | 23301,6 | 29743,8 | 24731,0 | 24381,0 | 24381,0 | 126538,4 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Организация мероприятий по обеспечению качества окружающей среды и развитию лесного хозяйства | Департамент городского хозяйства | всего | 17142,2 | 23374,7 | 21331,0 | 20981,0 | 20981,0 | 103809,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 17142,2 | 23374,7 | 21331,0 | 20981,0 | 20981,0 | 103809,9 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Сбор и вывоз на утилизацию с территории города Сарова бесхозных ртутьсодержащих ламп | Департамент городского хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории города Сарова | Департамент городского хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Оценка состояния загрязнения водных объектов города Сарова | Департамент городского хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Оценка состояния загрязнения почвы и снежного покрова города Сарова | Департамент городского хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Организация мероприятий по очистке водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов города Сарова от бытовых отходов, крупногабаритных и иных отходов, остатков древесины, поваленных и затонувших деревьев, сухостойных и аварийно-опасных деревьев, поросли | Департамент городского хозяйства | всего | 763,7 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 3955,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 763,7 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 3955,7 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Организация мероприятий по благоустройству рекреационно-природных территорий, входящих в перечень озелененных территорий общего пользования города Сарова, включенных в Реестр озелененных территорий городов Нижегородской области | Департамент городского хозяйства | всего | 436,4 | 456,0 | 456,0 | 456,0 | 456,0 | 2260,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 436,4 | 456,0 | 456,0 | 456,0 | 456,0 | 2260,4 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Организация мероприятий по природоохранной деятельности | Департамент городского хозяйства | всего | 802,2 | 1423,0 | 769,5 | 419,5 | 419,5 | 3833,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 802,2 | 1423,0 | 769,5 | 419,5 | 419,5 | 3833,7 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Осуществление охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа | Департамент городского хозяйства | всего | 12185,9 | 18242,3 | 18190,9 | 18707,5 | 18707,5 | 86034,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 12185,9 | 18242,3 | 18190,9 | 18707,5 | 18707,5 | 86034,1 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9. Проведение лесоустройства, разработка документов по установлению границ и проектированию лесных участков лесничества города, разработка лесохозяйственного регламента | Департамент городского хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10. Организация и проведение противопожарных мероприятий в городских лесах, расположенных в границах городского округа | Департамент городского хозяйства | всего | 1554,0 | 1554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3108,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 1554,0 | 1554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3108,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. Организация мероприятий по сохранению объекта размещения твердых коммунальных отходов в безаварийном состоянии | Департамент городского хозяйства | всего | 1400,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3800,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 1400,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3800,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. Содержание земельных участков, ранее относящихся к лесному фонду | Департамент городского хозяйства | всего | 0,0 | 301,4 | 516,6 | 0,0 | 0,0 | 818,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 301,4 | 516,6 | 0,0 | 0,0 | 818,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Департамент городского хозяйства | всего | 3735,6 | 5500,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 19435,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 3735,6 | 5500,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 19435,6 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание гидротехнических сооружений | Департамент городского хозяйства | всего | 3535,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3535,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 3535,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3535,6 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Департамент городского хозяйства | всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Разработка документов, подтверждающих обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Департамент городского хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения | Департамент городского хозяйства | всего | 0 | 5000,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 15700,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 5000,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 15700,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Укрепление материально-технической базы | Департамент городского хозяйства, Администрация города Сарова | всего | 136682,9 | 86910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223593,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 134259,1 | 86041,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220300,6 |
|  |  | бюджет города Сарова | 2423,8 | 869,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3292,9 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Ремонт гидротехнических сооружений города | Департамент городского хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Материально-техническое обеспечение МБУ «Городское лесничество» | Департамент городского хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. Капитальный ремонт, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов, находящихся в пользовании МБУ «Городское лесничество» | Департамент городского хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, модернизация, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов в рамках Адресной инвестиционной программы | Администрация города Сарова | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | Администрация города Сарова | всего | 131120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131120,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 129808,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129808,8 |
|  |  | бюджет города Сарова | 1311,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1311,2 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.6. Мероприятия по ликвидации свалок и объектов размещения отходов | Департамент городского хозяйства | всего | 5562,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5562,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 4450,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4450,3 |
|  |  | бюджет города Сарова | 1112,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1112,6 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.7. Расходы на строительство, реконструкцию (модернизацию), приобретение объектов, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов коммунального хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы | Администрация города Сарова | всего | 0,0 | 86910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86910,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 86041,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86041,5 |
|  |  | бюджет города Сарова | 0,0 | 869,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,1 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 2.9. Анализ рисков реализации Программы

Риски недофинансирования мероприятий и принятия неэффективных управленческих решений могут оказать отрицательное воздействие на эффективность реализации Программы в целом.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы.

К данным факторам риска отнесены:

1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы; природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (стихийные природные явления, аномально жаркое лето, аномально холодная зима). Устранение их последствий может потребовать дополнительных капитальных вложений и отвлечения средств от финансирования Программы.

2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий Программы.

Учитывая, что при реализации мероприятий Программы будет сформирована система текущего управления, координации и контроля, риск принятия неэффективных управленческих решений будет минимален.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

## 3. Подпрограммы Программы

### 3.1. Подпрограмма 1. Организация мероприятий по обеспечению

качества окружающей среды и развитию лесного хозяйства

3.1.1. Паспорт Подпрограммы

| Заказчик - координатор Подпрограммы | Департамент городского хозяйства Администрации г. Саров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Нет |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы | Повышение качества окружающей среды, уровня экологической безопасности, обеспечение комфортных условий проживания населения города Сарова, сохранение природных экологических систем на территории города Сарова. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | Задача 1. Обеспечение защиты городских территорий от загрязнения почвы опасными отходами. Задача 2. Повышение уровня экологической безопасности. Задача 3. Обеспечение контроля за состоянием окружающей среды, ведение мониторинга окружающей среды на территории города Сарова. Задача 4. Сохранение и восстановление биологического разнообразия на территории города Сарова. Задача 5. Формирование у населения всех возрастов и социальных групп города Сарова экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. Задача 6. Сокращение потерь лесного хозяйства лесничества города Сарова от пожаров и вредных организмов. Задача 7. Обеспечение воспроизводства, улучшение породного состава и качества городских лесов, повышение их продуктивности. Задача 8. Охрана и защита городских лесов, расположенных в границах городского округа. Задача 9. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество города Сарова». |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации Программы - 2024 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников | Наименование программы/подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Организация мероприятий по обеспечению качества окружающей среды и развитию лесного хозяйства Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в ценах соответствующих лет составит 103809,9 тыс. руб., в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | Всего в т.ч. | 17142,2 | 23374,7 | 21331,0 | 20981,0 | 20981,0 | 103809,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Сарова | 17142,2 | 23374,7 | 21331,0 | 20981,0 | 20981,0 | 103809,9 |
|  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: 1. Доля природно-рекреационных территорий, входящих в состав озелененных территорий общего пользования города Сарова, защищенная от захламленности, деградации и загрязнения почвы опасными отходами (в % от площади природно-рекреационных территорий, входящих в состав озелененных территорий общего пользования города Сарова), - ежегодно 100%. 2. Доля площади территории города Сарова, на которых проводится мониторинг уровня загрязнения атмосферного воздуха (в % от количества территорий), - сохранение текущего уровня. 3. Доля водоемов, расположенных на территории города Сарова, на которых проведены мероприятия по их исследованию с целью определения их экологического состояния (в % от общего количества водоемов города Сарова), - сохранение текущего уровня. 4. Доля площади территории города Сарова, на которых проводится мониторинг уровня загрязнения почвы и снежного покрова (в % от количества территорий), - сохранение текущего уровня. 5. Доля территории водоохранных зон водных объектов города Сарова, обеспеченная очисткой от мусора, захламленности (в % от общей территории водоохранных зон города Сарова), - ежегодно 100%. 6. Доля населения города Сарова, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды (в % от числа жителей города Сарова) - сохранение текущего уровня. 7. Доля выполненных мероприятий по природоохранной деятельности (% от запланированного) – ежегодно 100%. 8. Доля территории лесничества, на которых проведены лесохозяйственные, лесозащитные мероприятия, и которая не подвержена лесным пожарам (в % от общей территории лесничества города Сарова), - ежегодно 100%. 9. Доля выполненных мероприятий по установлению границ лесничества города Сарова (% от запланированного) – с 2024-2028 годы в рамках сроков, установленных лесным законодательством. 10. Доля выполненных мероприятий по проведению противопожарных мероприятий в городских лесах (% от запланированного) – 100% в 2024-2025 годах, в период 2026-2028 годы в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. 11. Доля выполненных мероприятий по сохранению объекта размещения твердых коммунальных отходов в безаварийном состоянии (% от запланированного) – 100% ежегодно. 12. Доля земельных участков, ранее относящихся к лесному фонду, содержащихся в надлежащем состоянии (% от общей площади данной территории) – в 2025-2026 годах 100%, в период 2027-2028 годов в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. Показатели непосредственных результатов: 1. Площадь природно-рекреационных территорий, входящих в состав озелененных территорий общего пользования города Сарова, ежегодно предотвращаемая от захламленности, деградации и загрязнения почвы опасными отходами – 2024 год -119,15 га, с 2025 года – 122,82 га. 2. Осуществление регулярной оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории города Сарова. 3. Осуществление регулярной оценки уровня загрязнения двух водных объектов города Сарова. 4. Осуществление регулярной оценки уровня загрязнения почвы и снежного покрова города Сарова. 5. Площадь территории водоохранных зон водных объектов города Сарова, обеспеченная очисткой от мусора, захламленности – ежегодно 47 га. 6. Проведение мероприятий по экологическому просвещению и образованию населения - не менее 5 в год с общим охватом населения в 2025 году не менее 19600 человек и сохранением уровня в 2028 году. 7. Количество проведенных мероприятий по природоохранной деятельности – ежегодно по 1 ед. 8. Площадь территории лесничества «Городское», на которой ежегодно проводятся лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия - 5309,9737 га. 9. Осуществление мероприятий по установлению границ лесничества – в период 2024-2028 годов в рамках сроков, установленных лесным законодательством. 10. Количество проведенных противопожарных мероприятий в городских лесах – по 1 ед. в 2024-2025 годах, в 2026-2028 годы в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. 11. Количество проведенных мероприятий по сохранению объекта размещения твердых коммунальных отходов в безаварийном состоянии – по 1 ед. ежегодно. 12. Площадь земельных участков, ранее относящихся к лесному фонду – 633,6 га. |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к вопросам местного значения городского округа относится организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. Органами местного самоуправления осуществляется управление в области охраны окружающей среды на территории соответствующего муниципального образования, которое направлено на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на эту среду.

Данной Подпрограммой предусмотрена организация и проведение мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение негативных последствий воздействия хозяйственной и иной деятельности на состояние окружающей среды, в т.ч.:

- учет и оценка состояний окружающей природной среды и природных ресурсов подведомственной территории;

- экологическое воспитание, образование, просвещение;

- обеспечение населения необходимой экологической информацией.

Проблемы в сфере обращения с отходами приводят к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, негативному воздействию на окружающую среду, способствуют нарастанию социальной напряженности. Посредством реализации настоящей Подпрограммы возможно будет добиться снижения негативного воздействия опасных отходов первого класса опасности (ртуть) на здоровье человека и окружающую среду.

Приоритетом государственной политики в области осуществления государственного мониторинга окружающей среды является наблюдение за состоянием окружающей среды, в том числе за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия, и воздействием этих источников на окружающую среду с целью оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов, а также в целях обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей среды.

В плане обеспечения информированности организаций и населения о состоянии окружающей среды на территории города Сарова предполагается организация мероприятий по проведению мониторинга окружающей среды на территории города Сарова, в т.ч. и анализ мониторинговых данных.

По мере обострения экологических проблем, связанных с загрязнением воздуха, почвы и водоемов, возрастанием уровня шума, ухудшением микроклимата и условий проживания населения, возрастает значение зеленых насаждений в нормализации экологической обстановки и создании благоприятной окружающей среды.

В соответствии с Законом Нижегородской области от 07.09.2007 N 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» осуществляется ведение Реестра озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области. Постановлением Администрации города Сарова от 18.11.2011 № 57 утвержден перечень озелененных территорий общего пользования города Сарова, предлагаемых для включения в Реестр озелененных территорий городов Нижегородской области. С 2025 года на территории города Сарова располагается 36 озелененных территорий общего пользования общей площадью 122,82 га, включенных в Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, в том числе 21 рекреационно-природных территорий площадью 90,64 га. Большинство озелененных территорий общего пользования находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. С целью сохранения видового разнообразия территории города Сарова данной Программой предполагается проводить мероприятия на озелененных территориях общего пользования путем уборки захламленности, сухостоя, санитарной очистки территории от бытового мусора, восстановления утраченного разнообразия.

Несмотря на очевидную заинтересованность общественности в повышении качества окружающей среды, уровень экологической культуры населения в целом остается недостаточным.

Дефицит экологических знаний лежит в основе большей части нарушений природоохранительного законодательства, снижает активность населения в решении экологических проблем, искажает представление о действительной экологической ситуации. Проблема экологической неосведомленности большей части населения обусловлена и недостаточной информированностью в экологической сфере. Это связано, с одной стороны, с низким общественным интересом к экологическим проблемам, а с другой стороны - с недостаточным уровнем реализации возможностей информационных структур.

Мероприятия по экологическому образованию, просвещению и воспитанию носят недостаточно системный характер. Не вызывает сомнений тот факт, что экологическая культура населения, в том числе молодежи, остается на недостаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют наблюдаемые повсеместно навалы отходов, замусоренность рекреационных и водоохранных зон, уничтожение зеленых насаждений.

В рамках реализации мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению в средствах массовой информации регулярно освещаются вопросы охраны окружающей среды и природопользования, организуются акции экологической направленности с привлечением широких слоев населения. Осуществление качественно проработанных мероприятий данного направления позволит повысить экологическую культуру экономики и общества и создать условия для улучшения качества окружающей среды.

Устойчивое эколого-экономическое развитие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического образования, воспитания и просвещения населения. Экологическое образование должно рассматриваться в качестве основы для обеспечения нового образа жизни, находящегося в гармонии с окружающей средой.

Формирование ответственного отношения граждан к окружающей среде продолжительно по времени и связано с ломкой потребительского стереотипа поведения. Оно должно быть системным, начиная с всеобщего и комплексного экологического образования, включающего в себя дошкольное и общее образование, среднее, профессиональное и высшее профессиональное образование, распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, учреждения культуры, природоохранные учреждения, учреждения спорта и туризма.

Экологическое воспитание начинается с самого раннего детства, когда формируются нормы поведения и привычки ребенка, его моральное сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). Здесь особенно важное значение имеет позиция семьи, детских учреждений, детской литературы и искусства, телевидения и главное - практика привлечения детей к уходу за растениями и животными, воспитанию ответственности за чистоту окружающей территории.

Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни человека и, прежде всего, в системе образования - в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, а также в трудовых коллективах и по месту жительства.

Важными социальными институтами воспитания экологической культуры являются средства массовой информации и реклама, которые просто обязаны быть экологически ответственными. В целях формирования экологической культуры в обществе, повышения образовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов осуществляется экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

Основные принципы лесного законодательства, установленные Лесным кодексом Российской Федерации, определяют в качестве приоритетных направлений развития лесных отношений сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду, использования лесов с учетом их глобального экологического значения, воспроизводства лесов, а также с учетом длительности выращивания и иных природных свойств лесов, улучшение их качества и повышение продуктивности лесов. С учетом понимания леса как экологической системы, охрана, защита, воспроизводство лесов не могут рассматриваться иначе как мероприятия по сохранению полезных функций лесов и обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду.

С 1 января 2007 года вступил в силу Лесной кодекс Российской Федерации, согласно которому к полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, относится владение, пользование, распоряжение такими лесными участками.

В соответствии с приказом Рослесхоза от 17.12.2019 № 1395 «О создании лесничеств на землях населенных пунктов города Сарова Нижегородской области, занятых городскими лесами, и установлении их границ" создано лесничество "Городское» площадью 5309,9737 га. Использование, охрану, защиту и воспроизводство городских лесов осуществляет в рамках уставных обязанностей Муниципальное бюджетное учреждение "Городское лесничество города Сарова" (далее - МБУ "Лесничество").

Подпрограмма определяет цели, задачи и основные направления развития лесного хозяйства лесничества «Городское» города Сарова в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, материально-технического и кадрового обеспечения, механизмы реализации мероприятий программы и показатели оценки их результативности.

3.1.2.2. Цели и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - повышение качества окружающей среды, уровня экологической безопасности, обеспечение комфортных условий проживания населения города Сарова, сохранение природных экологических систем на территории города Сарова, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов.

Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение комфортных условий проживания населения города Сарова.

Задачи Подпрограммы:

Задача 1. Обеспечение защиты городских территорий от загрязнения почвы опасными отходами.

Задача 2. Повышение уровня экологической безопасности.

Задача 3. Обеспечение контроля за состоянием окружающей среды, ведение мониторинга окружающей среды на территории города Сарова.

Задача 4. Сохранение и восстановление биологического разнообразия на территории города Сарова.

Задача 5. Формирование у населения всех возрастов и социальных групп города Сарова формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

Задача 6. Сокращение потерь лесного хозяйства лесничества города Сарова от пожаров и вредных организмов.

Задача 7. Обеспечение воспроизводства, улучшение породного состава и качества городских лесов, повышение их продуктивности.

Задача 8. Охрана и защита городских лесов, расположенных в границах городского округа.

Задача 9. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городское лесничество города Сарова".

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Действие Подпрограммы предусматривается в период с 2024 по 2028 годы в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы указаны в таблице 2 Программы.

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Информация о мерах правового регулирования отражается в таблице 3 Программы.

3.1.2.7. Информация об участии в реализации Подпрограммы

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

с участием города Сарова, общественных, научных и иных

организаций

Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города Сарова, общественных, научных и иных организаций не предполагается.

3.1.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Сарова. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы указана в таблицах 4 и 5 Программы.

### 3.2. Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности

гидротехнических сооружений

3.2.1. Паспорт Подпрограммы

| Заказчик - координатор Подпрограммы | Департамент городского хозяйства Администрации г. Саров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Нет |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия поверхностных вод |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации Программы - 2024 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников | Наименование программы/подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в ценах соответствующих лет составит 19435,6 тыс. руб., в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | Всего, в т.ч. | 3735,6 | 5500,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 19435,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Сарова | 3735,6 | 5500,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 19435,6 |
|  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: 1. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (в % от количества ГТС) – в 2024 году 100%. 2. Доля объектов, подлежащих обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – в 2024 году 100 %. 3. Разработка документов, подтверждающих обеспечение безопасности гидротехнических сооружений – в 2025 году, в 2026-2028 годы в соответствии со сроками, установленными Ростехнадзором РФ. 4. Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения (в % от находящихся в эксплуатации), 100% в период 2025 -2028 годов. Показатели непосредственных результатов: 1. Количество гидротехнических сооружений (ГТС), имеющих безопасное техническое состояние и эксплуатационную надежность, в 2024 году – по 7 штук. 2. Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – по 7 объектов в 2024 году. 3. Количество гидротехнических сооружений в отношении которых проведена разработка документов, подтверждающих их безопасность – в 2025 году – 2 шт., в 2026-2028 годы в соответствии со сроками, установленными Ростехнадзором РФ. 4. Количество гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения, имеющих безопасное техническое состояние и эксплуатационную надежность, ежегодно в период 2025 -2028 годов по 7 объектов. |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

На территории города Сарова по состоянию на 1 января 2024 года находятся 7 гидротехнических сооружений (далее - ГТС), являющиеся муниципальной собственностью:

- ГТС гидроузла "Городской" расположен на р. Сатис,

- ГТС гидроузла "Протяжка" расположен на р. Саровка - приток реки Сатис,

- ГТС "Пруд Филипповский 1" расположен на безымянном ручье - приток р. Саровка,

- ГТС "Пруд Филипповский 2" расположен на безымянном ручье - приток р. Саровка,

- ГТС "Пруд Филипповский 3" расположен на безымянном ручье - приток р. Саровка,

- ГТС "Пруд Боровое" расположен на р. Саровка - приток р. Сатис,

- ГТС "Пруд Балыковский" расположен на безымянном ручье - приток р. Вичкинза.

Согласно СП 58.13330.2019. «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003" указанные гидротехнические сооружения являются низконапорными плотинами IV класса, образующими небольшие водные объекты. ГТС могут представлять потенциальную опасность в случае их разрушения. Обеспечение высокого уровня защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод является необходимым условием стабильного экономического развития городского округа и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод.

В соответствии с Критериями классификации гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1893 ГТС гидроузла "Городской" ,  ГТС гидроузла "Протяжка",  ГТС гидроузла «Боровое» и ГТС гидроузла «Балыковский» относятся к гидротехническим сооружениям, аварии которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций (III класса), и подлежат обязательному декларированию безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений".

Все гидротехнические сооружения внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений. Гидротехнические сооружения, внесенные в Российский регистр гидротехнических сооружений, подлежат обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии гидротехнического сооружения согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".

Основной мерой по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС является безаварийная эксплуатация сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений". На гидротехнических сооружениях необходимо проводить постоянный эксплуатационный контроль, направленный на обеспечение их безаварийной эксплуатации. Общий вероятностный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в случае реализации мероприятий ежегодно согласно расчетам размеров вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при авариях на ГТС гидроузла "Городской" ,  ГТС гидроузла "Протяжка",  ГТС гидроузла «Боровое» и ГТС гидроузла «Балыковский», утвержденным Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области, ежегодно составляет:

- в случае наиболее тяжелых аварий  - 129 314,957 тыс.руб.

- в случае наиболее вероятных аварий – 53 455,097 тыс.руб.

3.2.2.2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия.

Задачи Подпрограммы:

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Действие Подпрограммы предусматривается в период с 2024 по 2028 годы в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы указаны в таблице 2 Программы.

3.2.2.6. Меры правового регулирования

Информация о мерах правового регулирования отражается в таблице 3 Программы.

3.2.2.7. Информация об участии в реализации Подпрограммы

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

с участием города Сарова, общественных,

научных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города Сарова, общественных, научных и иных организаций не предполагается.

3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Сарова. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы указана в таблицах 4 и 5 Программы.

### 3.3. Подпрограмма 3. Укрепление материально-технической базы

3.3.1. Паспорт Подпрограммы

| Заказчик - координатор Подпрограммы | Департамент городского хозяйства Администрации г. Саров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Администрация города Сарова |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества окружающей среды, уровня экологической безопасности, обеспечение комфортных условий проживания населения города Сарова, сохранение природных экологических систем на территории города Сарова. Обеспечение поддержания надлежащего уровня и развития инженерной инфраструктуры в составе централизованной системы водоотведения (ЦС ВО) города Сарова Обеспечение снижения негативных последствий от процессов, происходящих на бывшем полигоне твёрдых коммунальных отходов города Сарова , возрождение земель, возобновление их хозяйственной ценности, улучшение природной среды. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество города Сарова». Задача 2. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты. Задача 3. Возрождение земель, возобновление их хозяйственной ценности, улучшение природной среды после проведения мероприятий по рекультивации бывшего объекта размещения отходов на территории города Сарова. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации Программы - 2024 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников | Наименование программы/подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Укрепление материально-технической базы Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в ценах соответствующих лет составит 223593,5 тыс. руб., в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | Всего в т.ч. | 136682,9 | 86910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223593,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 134259,1 | 86041,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220300,6 |
|  | бюджет города Сарова | 2423,8 | 869,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3292,9 |
|  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: 1. Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние (% от запланированного) - в зависимости от состояния объектов. 2. Доля выполненных мероприятий по приобретению оборудования (инвентаря), лесничеством «Городское» (% от запланированного), - в период 2026-2028 годов в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. 3. Доля выполненных мероприятий по расчистке лесных дорог при проведении противопожарных мероприятий (% от запланированного) - 100% от запланированных в 2024-2028 годах. 4. Доля построенных и реконструированных объектов в рамках адресно-инвестиционных программ (в % от запланированного) – в период 2026-2028 годов в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. 5. Доля выполненных мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод (% от запланированного) - 100% от запланированных в 2024 году. 6. Доля выполненных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию бывшего полигона ТКО города Сарова Нижегородской области (% от запланированного) – 100% в 2024 году. 7. Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), приобретению объектов, выполнению мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов коммунального хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы (% от запланированного) - 100% от запланированных в 2025 году. Показатели непосредственных результатов: 1. Количество выявленных объектов, требующих ремонта при проведении ежегодного мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений - в ходе ежегодного мониторинга в период 2024-2028 годов. 2. Количество мероприятий по приобретению имущества (инвентаря) лесничеством «Городское» - в период 2026-2028 годов в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. 3. Площадь лесных дорог, на которых проведены противопожарные мероприятия, - 2000 кв. м. в 2024-2028 годах. 4. Количество построенных и реконструируемых объектов в рамках адресно-инвестиционных программ – в период 2026-2028 годов в рамках дополнительных средств, выделенных из бюджета города Сарова. 5. Количество выполненных мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод – 1 шт. в 2024 году. 6. Количество разработанных проектно-сметных документаций на рекультивацию бывшего полигона ТКО города Сарова Нижегородской области, получивших необходимые заключения экспертиз в соответствии с действующим законодательством – 1 ед. в 2024 году. 7. Количество выполненных мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), приобретению объектов, выполнению мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов коммунального хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы – 1 шт. в 2025 году. 8. Обеспечение сокращения отведения в реку Волгу загрязняющих сточных вод на 0,0117 кубических метров в год в период 2024-2028 годов. |  |  |  |  |  |  |

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Важной задачей, требующей решения, является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

С целью дальнейшего развития охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредителей и болезней, других неблагоприятных факторов (ветровалы, буреломы, снеголомы, засуха и др.), которые до настоящего времени являются одними из главных факторов повреждения и гибели лесов, подпрограммой предусмотрены работы по поддержанию лесной инфраструктуры, в т.ч. и ремонт лесных дорог.

3.3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

повышение качества окружающей среды, уровня экологической безопасности, обеспечение комфортных условий проживания населения города Сарова, сохранение природных экологических систем на территории города Сарова.

обеспечение поддержания надлежащего уровня и развития инженерной инфраструктуры в составе централизованной системы водоотведения (ЦС ВО) города Сарова

обеспечение снижения негативных последствий от процессов, происходящих на бывшем полигоне твёрдых коммунальных отходов города Сарова , возрождение земель, возобновление их хозяйственной ценности, улучшение природной среды.

Задачи Подпрограммы:

Задача 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество города Сарова».

Задача 2. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты.

Задача 3. Возрождение земель, возобновление их хозяйственной ценности, улучшение природной среды после проведения мероприятий по рекультивации бывшего объекта размещения отходов на территории города Сарова.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Действие Подпрограммы предусматривается в период с 2024 по 2028 годы в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы указаны в таблице 2 Программы.

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Информация о мерах правового регулирования отражается в таблице 3 Программы.

3.2.2.7. Информация об участии в реализации Подпрограммы

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

с участием города Сарова, общественных,

научных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города Сарова, общественных, научных и иных организаций не предполагается.

3.3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Сарова. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы указана в таблицах 4 и 5 Программы.».