# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2014 г. N 4467

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОРОДА САРОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. постановления Администрации города Сарова Нижегородской области

от 18.02.2026 №386)

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области".

(в ред. постановления администрации г. Сарова Нижегородской области от 09.01.2019 N 3)

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации города Сарова от 13.10.2010 N 4880 "Об утверждении муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2016 годы города Саров".

2.2. Постановление Администрации города Сарова от 14.07.2011 N 2873 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы города Сарова, утвержденную постановлением администрации города Сарова от 13 октября 2010 года N 4880".

2.3. Постановление Администрации города Сарова от 02.09.2011 N 3581 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы города Сарова, утвержденную постановлением администрации города Сарова от 13 октября 2010 года N 4880".

2.4. Постановление Администрации города Сарова от 14.10.2011 N 4160 "О внесении изменений в муниципальную целевую Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2014 годы города Сарова".

2.5. Постановление Администрации города Сарова от 07.06.2012 N 2217 "О внесении изменений в муниципальную целевую Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2014 годы города Сарова".

2.6. Постановление Администрации города Сарова от 10.10.2012 N 4011 "О внесении изменений в муниципальную целевую Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2014 годы города Сарова".

2.7. Постановление Администрации города Сарова от 14.10.2013 N 5302 "О внесении изменений в постановление Администрации города Сарова от 13.10.2010 N 4880 "Об утверждении муниципальной целевой Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2014 годы города Сарова".

2.8. Постановление Администрации города Сарова от 27.05.2014 N 2183 "О внесении изменений в муниципальную Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2016 годы города Сарова".

2.9. Постановление Администрации города Сарова от 14.07.2014 N 2994 "О внесении изменений в муниципальную Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2016 годы города Сарова".

2.10. Постановление Администрации города Сарова от 23.09.2014 N 3851 "О внесении изменений в муниципальную Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2016 годы города Сарова".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

4. Департаменту организационных вопросов и контроля (В.Б. Крючков):

направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации - директора Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров С.И. Лобанова.

Глава Администрации                                                                                       В.Д.ДИМИТРОВ

Утверждена постановлением

Администрации города Сарова

от 31.10.2014 №4467

(в редакции от 18.02.2026 № 386)

Муниципальная программа

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА САРОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

города Сарова Нижегородской области»

| Заказчик - координатор муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации г. Саров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Сарова Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.Саров (КУМИ) Департамент образования Администрации г. Саров (далее-ДО) Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров (далее-ДМиС) Департамент культуры и искусcтва Администрации г. Саров (далее- ДКиИ) Организации с участием муниципального образования (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, в том числе ООО «Горавтотранс») Организации коммунального комплекса – АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУП «Горводоканал» Управляющие организации, товарищества собственников жилья, собственники жилых помещений ЗАО «Консар» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства». Подпрограмма 3. «Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций». Подпрограмма 4. «Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения». Подпрограмма 5. «Информационно – аналитическое и организационное сопровождение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». Подпрограмма 6. «Укрепление материально-технической базы». |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в жилищном фонде, системе коммунальной инфраструктуры, организациях с участием муниципального образования, транспортном комплексе муниципального образования - города Саров. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в жилищном фонде муниципального образования - города Саров; 2. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования - города Саров; 3. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в муниципальных организациях города Саров; 4. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в транспортном комплексе муниципального образования - города Саров; 5. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определённых в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных данной Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования - города Саров; 6. Увеличение доли муниципальных объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность и относящихся к высоким классам энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации Программы - 2024-2028 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования муниципальной программы составит – 281 634,7 тыс. рублей; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование программы /подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | Всего по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области» | Всего | 56315,5 | 56329,8 | 56329,8 | 56329,8 | 56329,8 | 281634,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Сарова | 315,5 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 1634,7 |
|  |  | Прочие источники | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 280000,0 |
|  | В том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Всего | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100000,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 140000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники финансирования | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 140000,0 |
|  | Подпрограмма 3. «Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций» | Всего | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 40000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной Бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 40000,0 |
|  | Подпрограмма 4. «Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной Бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 5. «Информационно–аналитическое и организационное сопровождение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Всего | 53,7 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 278,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Сарова | 53,7 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 278,5 |
|  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 6. «Укрепление материально- технической базы» | Всего | 261,8 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 1356,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной Бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Сарова | 261,8 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 1356,2 |
|  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области» 1. Энергоемкость муниципального продукта к 2028 году – 3,2 кг.у.т./тыс.руб. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 1.1.1. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 99,15% 1.1.2. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 57,8% 1.1.3. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 0,2% 1.1.4. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 98,5% 1.1.5. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 99,5% 1.1.6. Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 100% 1.1.7. Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 92,8% 1.1.8. Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемого природного газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 11,7% 1.1.9. Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 80,0% 1.1.10. Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 80,0% 1.1.11. Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше к 2028 году – 13,6 % 1.1.12. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальногообразования к 2028 году – 24,99 кВт*ч/кв.м. 1.1.13. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 0,22 Гкал/кв.м. 1.1.14. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) к 2028 году – 32,32 куб.м./чел. 1.1.15. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) к 2028 году – 22,0 куб.м./чел. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства» 2.1.1. Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования к 2028 году – 99,9 % 2.1.2. Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования к 2028 году – 194,38 т у.т./млн.кВт*ч 2.1.3. Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования к 2028 году – 166,68 т у.т./тыс.Гкал 2.1.4 Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования к 2028 году – 142,93 т у.т./тыс.Гкал 2.1.5. Энергоемкость промышленного производства для производства первого вида продукции, работ (услуг), составляющего основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства: Тепла с паром к 2028 году – 6,09 т у.т./Гкал Тепла с паром к 2028 году – 4,28 т у.т./куб.м Тепла с горячей водой к 2028 году – 0,26 т у.т./Гкал Тепла с горячей водой к 2028 году – 0,09 т у.т./куб.м Выработка электроэнергии к 2028 году – 0,6 т у.т./тыс.кВт*ч 2.1.6.Энергоемкость промышленного производства для производства второго вида продукции, работ (услуг), составляющего основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства: Водоснабжение к 2028 году – 0,18 т у.т./куб.м Водоотведение к 2028 году – 0,37 т у.т./куб.м 2.1.7.Энергоемкость промышленного производства для производства третьего вида продукции, работ (услуг), составляющего основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства к 2028 году – 0,01 т у.т./ед. 2.2.1. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования к 2028 году – 5,7 % 2.2.2.Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования к 2028 году – 15,06 % 2.3. Количество выявленных бесхозяйных объектов с последующим признанием права муниципальной собственности к 2028 году – 10 ед. 2.4. Обеспечение дальнейшей эксплуатации выявленных бесхозяйных объектов и управления ими к 2028 году – 10 ед. 2.5.Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования к 2028 году – 25,3% 2.6. Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) к 2028 году – 0 МВт Подпрограмма 3 «Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций» 3.1.1. Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования к 2028 году – 99,9 % 3.1.2. Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования к 2028 году – 98,7 %. 3.1.3. Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования к 2028 году – 0 % 3.1.4. Доля потребляемых муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования к 2028 году – 100 % 3.1.5. Доля потребляемых муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования к 2028 году – 100 % 3.1.6. Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления к 2028 году – 0,19 Гкал/кв.м. 3.1.7. Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления к 2028 году – 21,15 кВт*ч/кв.м. 3.1.8. Объем потребления электрической энергии к 2028 году – 7105,0 тыс. кВт*ч 3.1.9. Объем потребления тепловой энергии к 2028 году – 59,78 тыс.Гкал 3.1.10. Объем потребления природного газа к 2028 году – 0 тыс.куб.м 3.1.11. Объем потребления холодной воды к 2028 году – 143,0 тыс.куб.м 3.1.12. Объем потребления горячей воды к 2028 году – 98,03 тыс.куб.м Подпрограмма 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения» 4.1.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием к 2028 году – 0 ед. 4.1.2. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием к 2028 году – 0 ед. 4.1.3. Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования к 2028 году – 0 ед. 4.1.4. Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования к 2028 году – 0 ед. 4.1.5. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования к 2028 году – 0 ед. 4.2. Доля исследованной маршрутной сети по оптимизации маршрутов от общего количества маршрутов общественного транспорта к 2028 году – 100% Подпрограмма 5 «Информационно – аналитическое и организационное сопровождение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 5.1.1. Доля муниципальных учреждений, которыми обеспечено достижение запланированных целевых показателей в рамках программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности от общего количества муниципальных учреждений к 2028 году – 97% 5.1.2. Доля муниципальных учреждений, которыми обеспечено внесение данных в ГИС «Энергоэффективность» к 2028 году – 100% 5.2.1. Количество ежегодно проведённых семинаров для потребителей: собственников жилья, УК, ТСЖ, МУ, МУП к 2028 году – 1 ед. 5.2.2. Количество ежегодно проведённых круглых столов с целью распространения положительного опыта по реализации проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде, МУ и РСО к 2028 году – 1 ед. 5.2.3. Количество ежегодных обновлений информации в разделе официального сайта Администрации города Саров, посвящённого энергосбережению и повышению энергоэффективности, ГИС ЖКХ, ГИС «Энергоэффективность» к 2028 году – 4 ед. 5.2.4. Количество ежегодно проведённых совещаний с организациями с участием муниципального образования с целью обеспечения реализации Программы к 2028 году – 1 ед. 5.3. Доля организаций, участвующих в конкурсных отборах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, от общего количества организаций к 2028 году – 5% Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы» 6.1.1. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых установлены индивидуальные приборы учёта, от общего количества муниципальных жилых помещений к 2028 году – 55,7% 6.1.2. Доля многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта энергоресурсов, от общего количества многоквартирных домов муниципального жилищного фонда к 2028 году – 100% 6.1.3. Доля многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых внедрена автоматизированная система управления контроля и учёта потребления энергоресурсов, от общего количества многоквартирных домов муниципального жилищного фонда к 2028 году – 57,1% 6.1.4. Доля многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых внедрена система автоматизированного управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, от общего количества многоквартирных домов муниципального жилищного фонда к 2028 году – 100% Показатели непосредственных результатов: Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области» 1. Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к 2028 году – 270 тыс. т у. т. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 1.1.1. Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой электрической энергии к 2028 году – 584 ед. Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой электрической энергии к 2028 году – 7 ед. Число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой электрической энергии к 2028 году – 0 ед. Число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой электрической энергии к 2028 году – 0 ед. 1.1.2. Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой тепловой энергии к 2028 году – 407 ед. Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой тепловой энергии к 2028 году – 297 ед. Число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой тепловой энергии к 2028 году – 0 ед. Число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой тепловой энергии к 2028 году – 0 ед. 1.1.3. Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого природного газа к 2028 году – 1 ед. Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого природного газа к 2028 году – 409 ед. Число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого природного газа к 2028 году – 0 ед. Число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого природного газа к 2028 году – 0 ед. 1.1.4. Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой холодной воды к 2028 году – 636 ед. Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой холодной воды к 2028 году – 10 ед. Число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой холодной воды к 2028 году – 0 ед. Число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой холодной воды к 2028 году – 0 ед. 1.1.5. Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой горячей воды к 2028 году – 641 ед. Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой горячей воды к 2028 году – 3 ед. Число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой горячей воды к 2028 году – 0 ед. Число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой горячей воды к 2028 году – 0 ед. 1.1.6. Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета потребляемой электрической энергии к 2028 году – 42106 ед. Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой электрической энергии к 2028 году – 0 ед. 1.1.7. Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета потребляемой тепловой энергии к 2028 году – 3267 ед. Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой тепловой энергии к 2028 году – 255 ед. 1.1.8. Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета потребляемого природного газа к 2028 году – 1920 ед. Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого природного газа к 2028 году – 14533 ед. 1.1.9. Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета потребляемой холодной воды к 2028 году – 29591 ед. Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой холодной воды к 2028 году – 7407 ед. 1.1.10. Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета потребляемой горячей воды к 2028 году – 29591 ед. Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой горячей воды к 2028 году – 7407 ед. 1.1.11. Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше к 2028 году – 349,133 тыс.кв.м. Общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 2562,54 тыс.кв.м. 1.1.12. объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 65000,0 тыс. кВт*ч общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 2601,03 тыс.кв.м. 1.1.13. Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 495,0 тыс.Гкал Общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 2262,798 тыс.кв.м. 1.1.14. объем потребления холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 3100,0 тыс.куб.м. количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 95,904 тыс.чел. 1.1.15. объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 2070,0 тыс.куб.м. количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования к 2028 году – 94,084 тыс.куб.м. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства» 2.1.1. Объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования к 2028 году – 1090 тыс.Гкал Общий объем тепловой энергии, отпущенной в системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования к 2028 году – 1090,8 тыс.Гкал 2.1.2. Объем потребления топлива на отпущенную электрическую энергию тепловыми электростанциями на территории муниципального образования к 2028 году – 90000,0 т.у.т. Объем отпущенной электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования к 2028 году – 463,0 млн.кВт*ч 2.1.3. Объем потребления топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования к 2028 году – 181678,9 т.у.т. Объем отпущенной тепловой энергии с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования к 2028 году – 1090 тыс.Гкал 2.1.4. Объем потребления топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования к 2028 году – 117,2 т.у.т. Объем отпущенной с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловой энергии на территории муниципального образования к 2028 году – 0,82 тыс.Гкал 2.1.5. Объем потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства 1 (первого) вида продукции, работ (услуг), составляющего основную долю потребления энергетических ресурсов муниципального образования к 2028 году – 268027,05 т.у.т. Объем производства 1 (первого) вида продукции, работ (услуг), составляющего основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования: Тепла с паром к 2028 году – 44000 Гкал Тепла с паром к 2028 году – 62600 куб.м Тепла с горячей водой к 2028 году – 1040395 Гкал Тепла с горячей водой к 2028 году – 3132000 куб.м Выработка электроэнергии к 2028 году – 446000 тыс.кВт*ч 2.1.6. Объем потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства 2 (второго) вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов муниципального образования: Водоснабжение к 2028 году – 1155,94 т у.т. Водотведение к 2028 году – 2541,27 т у.т. Объем производства 2 (второго) вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования: Водоснабжение к 2028 году – 6279 тыс. куб.м Водотведение к 2028 году – 6788 тыс. куб.м 2.1.7. Объем потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства 3 (третьего) вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов муниципального образования к 2028 году – 301,38 т у.т. Объем производства 3 (третьего) вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования к 2028 году – 32000 ед. 2.2.1. Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на территории муниципального образования к 2028 году – 17,7 млн.кВт*ч Общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на территории Нижегородской области к 2028 году – 308,31 млн.кВт*ч 2.2.2. Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования к 2028 году – 160,0 тыс.Гкал Общий объем переданной тепловой энергии на территории муниципального образования к 2028 году – 1062,15 тыс.Гкал 2.3. Количество выявленных бесхозяйных объектов с последующим признанием права муниципальной собственности к 2028 году – 10 ед. 2.4. Обеспечение дальнейшей эксплуатации выявленных бесхозяйных объектов и управления ими к 2028 году – 10 ед. 2.5. Количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования к 2028 году – 1770 ед. Общее количество источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования к 2028 году – 7000 ед. 2.6.Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) к 2028 году – 0 МВт Подпрограмма 3 «Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций» 3.1.1. Объем потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета на территории муниципального образования к 2028 году – 7100,0 тыс.кВт*ч Общий объем потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования к 2028 году – 7105,0 тыс.кВт*ч 3.1.2. Объем потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета на территории муниципального образования к 2028 году – 59,0 тыс.Гкал Общий объем потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования к 2028 году – 59,78 тыс.Гкал 3.1.3. Объем потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета на территории муниципального образования к 2028 году – 0 тыс.куб.м. Общий объем потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования к 2028 году – 0 тыс.куб.м. 3.1.4. Объем потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета на территории муниципального образования к 2028 году – 143,0 тыс.куб.м. Общий объем потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования к 2028 году – 143,0 тыс.куб.м. 3.1.5. Объем потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета на территории муниципального образования к 2028 году – 98,0 тыс.куб.м. Общий объем потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования к 2028 году – 98,03 тыс.куб.м. 3.1.6. Объем потребления тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления к 2028 году – 58,9 тыс.Гкал. Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления к 2028 году – 305,84 тыс.кв.м. 3.1.7. Объем потребления электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления к 2028 году – 6800,0 тыс.кВт*ч. Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления к 2028 году – 321,46 тыс.кв.м. 3.1.8. Объем потребления электрической энергии к 2028 году – 7105,0 тыс. кВт*ч 3.1.9. Объем потребления тепловой энергии к 2028 году – 59,78 тыс.Гкал 3.1.10. Объем потребления природного газа к 2028 году – 0 тыс.куб.м 3.1.11. Объем потребления холодной воды к 2028 году – 143,0 тыс.куб.м 3.1.12. Объем потребления горячей воды к 2028 году – 98,03 тыс.куб.м Подпрограмма 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения» 4.1.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием к 2028 году – 0 ед. 4.1.2. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием к 2028 году – 0 ед. 4.1.3. Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования к 2028 году – 0 ед. 4.1.4. Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования к 2028 году – 0 ед. 4.1.5. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования к 2028 году – 0 ед. 4.2. Количество оптимизированных маршрутов общественного транспорта к 2028 году – 22 ед. Общее количество маршрутов общественного транспорта к 2028 году – 22 ед. Подпрограмма 5 «Информационно – аналитическое и организационное сопровождение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 5.1.1. Количество муниципальных учреждений, которыми обеспечено достижение запланированных целевых показателей в рамках программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности к 2028 году – 66 ед. Общее количество муниципальных учреждений к 2028 году – 68 ед. 5.1.2. Количество муниципальных учреждений, которыми обеспечено внесение данных в ГИС «Энергоэффективность» к 2028 году – 68 ед. Общее количество муниципальных учреждений к 2028 году – 68 ед. 5.2.1. Количество ежегодно проведённых семинаров для потребителей: собственников жилья, УК, ТСЖ, МУ, МУП к 2028 году – 1 ед. 5.2.2. Количество ежегодно проведённых круглых столов с целью распространения положительного опыта по реализации проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде, МУ и РСО к 2028 году – 1 ед. 5.2.3. Количество ежегодных обновлений информации в разделе официального сайта Администрации города Саров, посвящённого энергосбережению и повышению энергоэффективности, ГИС ЖКХ, ГИС «Энергоэффективность» к 2028 году – 4 ед. 5.2.4. Количество ежегодно проведённых совещаний с организациями с участием муниципального образования с целью обеспечения реализации Программы к 2028 году – 1 ед. 5.3. Количество организаций участников конкурсного отбора для участия в конкурсах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к 2028 году – 4 ед. Общее количество организаций с возможностью участия в конкурсах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к 2028 году – 82 ед. Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы» 6.1.1. Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых установлены индивидуальные приборы учёта - к 2028 году – 920 ед. Общее количество муниципальных жилых помещений к 2028 году – 1650 ед. 6.1.2. Количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта энергоресурсов к 2028 году – 7 ед. Общее количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда к 2028 году – 7 ед. 6.1.3. Количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых внедрена автоматизированная система управления контроля и учёта потребления энергоресурсов на основании показаний с общедомовых приборов учёта к 2028 году – 4 ед. Общее количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда к 2028 году – 7 ед. 6.1.4. Количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых внедрена система автоматизированного управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха в зданиях муниципального жилищного фонда к 2028 году – 7 ед. Общее количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда к 2028 году – 7 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Приоритетами государственной энергетической политики Российской Федерации являются:

гарантированное обеспечение энергетической безопасности страны в целом и на уровне субъектов Российской Федерации, в особенности расположенных на геостратегических территориях;

первоочередное удовлетворение внутреннего спроса на продукцию и услуги в сфере энергетики;

переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике;

развитие конкуренции в конкурентных видах деятельности топливно-энергетического комплекса на внутреннем рынке;

рациональное природопользование и энергетическая эффективность;

максимально возможное использование оборудования, имеющего подтверждение производства на территории Российской Федерации;

повышение результативности и эффективности всех уровней управления в отраслях топливно-энергетического комплекса;

максимальное использование преимуществ централизованных систем энергоснабжения.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рассматривается государством как одно из главных направлений и должно стать неотъемлемым элементом осуществления хозяйственной деятельности на  любом уровне управления.

На федеральном уровне был принят целый ряд нормативных документов:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

Энергетическая стратегия России до 2035 г., утвержденная Распоряжением Правительства России от 9 июня 2020 года N 1523-р;

Государственная программа «Развитие энергетики», утверждённая постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 321;

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» определил предмет регулирования, необходимые правовые понятия, установил цель и принципы правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотрел меры, обеспечивающие реализацию требований к энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется путем установления:

требований к обороту отдельных товаров, функциональное назначение которых предполагает использование энергетических ресурсов

запретов или ограничений производства и оборота товаров, имеющих низкую энергетическую эффективность

обязанности по учету используемых энергетических ресурсов;

требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

обязанности проведения обязательного энергетического обследования.

Настоящая Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, системах коммунальной инфраструктуры, организациях с участием муниципального образования, транспортном комплексе муниципального образования – города Саров.

В соответствии с приказом Минэнергетики от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации» и постановлением Администрации г.Сарова от 21.11.2023 № 2865 «О мерах по обеспечению реализации отдельных положений Федерального закона от 23.11.2009                  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части разработки, утверждения и исполнения программ организациями с участием муниципального образования и контроля за их выполнением» все организации с участием муниципального образования приняли программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2024 - 2026 годов и утвердили приказом по организации.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития РФ от 28.10.2019 № 707 «Об утверждении порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов», постановлением Администрации города Сарова от 18.10.2021       № 2836 «Об организации предоставления информации в государственную информационную систему «Энергоэффективность» представляются данные об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в виде энергодеклараций по результатам потребления энергоресурсов за прошедший год.

Проведена большая работа по замене технически и морально устаревшего оборудования на энергоэффективное, реконструкции систем наружного и внутреннего освещения, по установке датчиков движения и  замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства, восстановлению тепловой изоляции трубопроводов, оснащению приборами учета энергетических ресурсов как в жилищном фонде, так и в бюджетном секторе экономики.

В целях стимулирования мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов ежегодно проводятся конкурсы: на лучший проект по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и «Лучший энергетик» среди организаций и предприятий всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории города Саров; обучающие семинары для представителей ресурсоснабжающих и управляющих организаций, товариществ собственников жилья и собственников жилья, выполняются работы по изготовлению и размещению социальной рекламы.

В настоящее время основной проблемой при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности остается низкий уровень привлечения внебюджетных средств организациями с участием государства и муниципального образования (не реализуется механизм  энергосервисного контракта).

Настоящая  Программа разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и  направлена на реализацию потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Кроме того, полномочия органов местного самоуправления  по утверждению и реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации и проведению мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, предусмотрены статьей 17.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения, а также программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений (муниципальных унитарных предприятий).

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере, разработку системы мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации проектов в области энергосбережения.

В связи с этим муниципальная программа предусматривает осуществление комплекса организационных мер, направленных на пропаганду и популяризацию вопросов энергосбережения, проведение конкурсов на лучшую постановку работы по энергосбережению среди муниципальных учреждений (муниципальных унитарных предприятий), на освещение этой темы в средствах массовой информации, на повышение культуры энергопотребления среди населения, формирование и проведение энергосберегающей политики в городе Саров, участие в проектах на разных уровнях.

Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Все бюджетные средства, предполагаемые направить на энергосбережение и повышение энергетической эффективности,  в основном направляются на решение проблем, существующих на объектах жилищно-коммунального комплекса и в организациях бюджетной сферы. Это, в свою очередь приводит к оптимизации затрат бюджета города Саров на эксплуатацию этих объектов, и к сокращению удельной потребности в энергоносителях в данном секторе экономики.

Основные сложности, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы, определяются следующими факторами:

- отсутствием заинтересованности в энергосбережении и слабой мотивацией управленческих кадров и работающего персонала;

- отсутствием средств бюджета города Сарова.

Для реализации муниципальная программа необходимо организовать работу по управлению и координации энергетической эффективностью, создать побудительные мотивы проведения энергоэффективных мероприятий у всех участников процесса производства, передачи и потребления энергоресурсов.

Муниципальная программа состоит из шести подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе  проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение повышения уровня  контроля  за потреблениями энергоресурсов, увеличение количества многоквартирных домов, относящихся к высоким классам энергетической эффективности.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства» включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение повышения надежности энергоснабжения потребителей, на улучшение качества передаваемых знергоресурсов и воды, на снижение потерь при передаче энергоресурсов, стимулирование мер по снижению энергоемкости систем коммунальной инфраструктуры, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации проектов в области энергосбережения.

В данной Программе не рассматривается такой крупный потребитель, как                           ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и поставщик энергоресурсов – АО «Обеспечение «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Вышеуказанные предприятия находятся в ведении Госкорпорации «Росатом» и реализуют свою деятельность в соответствии с утверждёнными в установленном порядке программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Подпрограмма 3. «Энергосбережение в организациях с участием  муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций » включает комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере, разработку системы мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации проектов в области энергосбережения.

Подпрограмма 4. «Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости транспортного комплекса и экологической безопасности города Саров, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития транспортного комплекса города Саров.

Подпрограмма 5. «Информационно – аналитическое и организационное сопровождение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» предусматривает осуществление комплекса организационных мер, направленных на пропаганду и популяризацию вопросов энергосбережения, проведение конкурсов на лучшую постановку работы по энергосбережению среди муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, на освещение этой темы в средствах массовой информации, на повышение культуры энергопотребления среди населения, формирование и проведение энергосберегающей политики в городе Саров, на реализацию наиболее прогрессивных проектов и технических решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Подпрограмма 6. «Укрепление материально-технической базы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на совершенствование и развитие имеющейся материально-технической базы для достижения поставленных Программой задач.

2.2. Цели, задачи

Основная цель муниципальной программы - повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в жилищном фонде, системе коммунальной инфраструктуры, организациях с участием муниципального образования, транспортном комплексе муниципального образования - города Саров.

Для выполнения цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

1. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в жилищном фонде муниципального образования - города Саров;

2. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования - города Саров;

3. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в муниципальных организациях города Саров;

4. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в транспортном комплексе муниципального образования - города Саров;

5. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определённых в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных данной муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования - города Саров;

6. Увеличение доли муниципальных объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность и относящихся к высоким классам энергетической эффективности.

### 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется с 2024 по 2028 годы в один этап.

### 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п |  | Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объём финансирования (по годам) за счёт средств бюджета города Сарова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области» |  |  |  |  |  | 315,5 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 1634,7 |
| Цель муниципальной программы: повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в жилищном фонде, системе коммунальной инфраструктуры, организациях с участием муниципального образования, транспортном комплексе муниципального образования - города Саров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Подпрограмма 1: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение исполнения организационных мероприятий, предусмотренных государственной политикой и действующим законодательством в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  | ##### Прочие расходы | 2024-2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных программами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организациями коммунального комплекса на территории муниципального образования |  | Прочие расходы | 2024-2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение реализации текущих ежегодных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры организациями коммунального комплекса |  | Прочие расходы | 2024-2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.3. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующее признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | Прочие расходы | 2024-2028 | ДГХ, КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 2.4. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | Прочие расходы | 2024-2028 | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения в рамках муниципального контракта по текущему содержанию наружного освещения города Саров |  | Прочие расходы | 2024-2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.6. Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  | Прочие расходы | 2024-2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ##### Подпрограмма 3: "Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций" |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение своевременной разработки программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях города Саров в соответствии с приказом Минэнергетики от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |  | Прочие расходы | 2024-2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4: "Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения" |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Основное мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по замещению бензина и дизельного топлива, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива |  | Прочие расходы | 2024-2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Основное мероприятие 4.2. Планирование работы транспорта и оптимизации маршрутов транспортной сети |  | Прочие расходы | 2024-2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5: "Информационно – аналитическое и организационное сопровождение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" |  |  |  |  |  | 53,7 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 278,5 |
| 11. | Основное мероприятие 5.1. Контроль и координация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными учреждениями |  | Прочие расходы | 2024-2028 | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Основное мероприятие 5.2. Информационное обеспечение мероприятий, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Прочие расходы | 2024-2028 | ДГХ | 32,7 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 169,5 |
| 13. | Основное мероприятие 5.3. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |  | Прочие расходы | 2024-2028 | ДГХ | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 109,0 |
| Подпрограмма 6: "Укрепление материально-технической базы" |  |  |  |  |  | 261,8 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 1356,2 |
| 14. | Основное мероприятие 6.1. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации. |  | Капвложения | 2024-2028 | ДГХ | 261,8 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 1356,2 |

### 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы.

#### Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы приведены в таблице 2.

#### Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения цели

и непосредственных результатах.

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели/ непосредственного результата |  |  | Ответственный исполнитель и соисполнитель |  | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) достижения цели/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Энергоемкость муниципального продукта |  |  | ДГХ |  | кг.у.т./ тыс.руб. | 2,14 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием. |  |  | ДГХ Организации с участием муниципального образования УК ТСЖ Ресурсоснабжающие организации |  | тыс. т у. т. | 262,96 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| ##### Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | % | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 99,15 |
| 1.1.2. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | % | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
| 1.1.3. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1.4. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 1.1.5. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 1.1.6. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.7. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | % | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| 1.1.8. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемого природного газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | % | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 1.1.9. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.1.10. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.1.11. | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | % | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 1.1.12. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | кВт*ч/ кв.м. | 24,9 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
| 1.1.13. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | Гкал/кв.м | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 1.1.14. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | куб.м./ чел. | 32,51 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| 1.1.15. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | куб.м./ чел. | 20,6 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой электрической энергии |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | ед. | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
|  | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой электрической энергии |  |  |  |  | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой электрической энергии |  |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой электрической энергии |  |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой тепловой энергии |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | ед. | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
|  | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой тепловой энергии |  |  |  |  | ед. | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
|  | число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой тепловой энергии |  |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой тепловой энергии |  |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого природного газа |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого природного газа |  |  |  |  | ед. | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
|  | число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого природного газа |  |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого природного газа |  |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой холодной воды |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | ед. | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
|  | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой холодной воды |  |  |  |  | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой холодной воды |  |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой холодной воды |  |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой горячей воды |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | ед. | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |
|  | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой горячей воды |  |  |  |  | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой горячей воды |  |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | число домов блокированной застройки, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой горячей воды |  |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета потребляемой электрической энергии |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | ед. | 42106 | 42106 | 42106 | 42106 | 42106 |
|  | число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой электрической энергии |  |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета потребляемой тепловой энергии |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | ед. | 3267 | 3267 | 3267 | 3267 | 3267 |
|  | число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой тепловой энергии |  |  |  |  | ед. | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 1.1.8. | число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета потребляемого природного газа |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | ед. | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
|  | число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого природного газа |  |  |  |  | ед. | 14533 | 14533 | 14533 | 14533 | 14533 |
| 1.1.9. | число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета потребляемой холодной воды |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | ед. | 29591 | 29591 | 29591 | 29591 | 29591 |
|  | число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой холодной воды |  |  |  |  | ед. | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 |
| 1.1.10. | число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета потребляемой горячей воды |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | ед. | 29591 | 29591 | 29591 | 29591 | 29591 |
|  | число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемой горячей воды |  |  |  |  | ед. | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 |
| 1.1.11. | площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | тыс. кв.м | 349,133 | 349,133 | 349,133 | 349,133 | 349,133 |
|  | общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. кв.м | 2562,54 | 2562,540 | 2562,540 | 2562,540 | 2562,540 |
| 1.1.12 | объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | тыс. кВт* ч | 64771,9 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 |
|  | общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. кв.м | 2601,03 | 2601,030 | 2601,030 | 2601,030 | 2601,030 |
| 1.1.13. | объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | тыс. Гкал | 483,06 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 |
|  | общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. кв.м | 2262,79 | 2262,798 | 2262,798 | 2262,798 | 2262,798 |
| 1.1.14. | объем потребления холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | тыс. куб.м | 3072,44 | 3100,000 | 3100,000 | 3100,000 | 3100,000 |
|  | количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. чел. | 94,5 | 95,904 | 95,904 | 95,904 | 95,904 |
| 1.1.15. | объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ УК ТСЖ Собственники |  | тыс. куб. м | 1947,18 | 2070,000 | 2070,000 | 2070,000 | 2070,000 |
|  | количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. чел. | 94,5 | 94,084 | 94,084 | 94,084 | 94,084 |
| Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | % | 99,93 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 2.1.2. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | т у.т./ млн. кВт*ч | 197,37 | 194,38 | 194,38 | 194,38 | 194,38 |
| 2.1.3 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | т у.т./ тыс.Гкал | 171,78 | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 166,68 |
| 2.1.4 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | т у.т./ тыс.Гкал | 142,84 | 142,93 | 142,93 | 142,93 | 142,93 |
| 2.1.5. | Энергоемкость промышленного производства для производства первого вида продукции, работ (услуг), составляющего основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства |  |  | АО «Саровская Генерирующая Компания» | Тепла с паром | т у.т./ Гкал | 4,97 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
|  |  |  |  |  |  | т у.т./ куб.м. | 3,5 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
|  |  |  |  |  | Тепла с горячей водой | т у.т./ Гкал | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  | т у.т./ куб.м. | 0,077 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  |  |  |  | Выработка электроэнергии | т у.т./ тыс. кВт*ч | 0,48 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.1.6 | Энергоемкость промышленного производства для производства второго вида продукции, работ (услуг), составляющего основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства |  |  | МУП «Горводоканал» | Водоснабжение | т у.т./ тыс. куб.м. | 0,243 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  |  |  |  | Водоотведение | т у.т./ тыс. куб.м. | 0,42 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 2.1.7 | Энергоемкость промышленного производства для производства третьего вида продукции, работ (услуг), составляющего основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства |  |  | ЗАО «Консар» |  | т у.т./ ед. | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.2.1. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | % | 5,05 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 2.2.2. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | % | 16,05 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| 2.3. | Количество выявленных бесхозяйных объектов с последующим признанием права муниципальной собственности |  |  | КУМИ |  | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.4. | Обеспечение дальнейшей эксплуатации выявленных бесхозяйных объектов и управления ими |  |  | КУМИ |  | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.5. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования |  |  | ДГХ, АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | % | 24,78 | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 25,3 |
| 2.6. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ##### Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | тыс. Гкал | 1030,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 |
|  | общий объем тепловой энергии, отпущенной в системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. Гкал | 1030,69 | 1090,8 | 1090,8 | 1090,8 | 1090,8 |
| 2.1.2. | объем потребления топлива на отпущенную электрическую энергию тепловыми электростанциями на территории муниципального образования |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | т у.т. | 92488,4 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 |
|  | объем отпущенной электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования |  |  |  |  | млн. кВт*ч | 468,59 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 |
| 2.1.3. | объем потребления топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | т у.т. | 176934,98 | 181678,9 | 181678,9 | 181678,9 | 181678,9 |
|  | объем отпущенной тепловой энергии с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. Гкал. | 1030,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 |
| 2.1.4. | объем потребления топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | т у.т. | 99,13 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 |
|  | объем отпущенной с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловой энергии на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. Гкал | 0,694 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 2.1.5. | объем потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства 1 (первого) вида продукции, работ (услуг), составляющего основную долю потребления энергетических ресурсов муниципального образования |  |  | АО «Саровская Генерирующая Компания» |  | т у.т. | 227209,02 | 268027,05 | 268027,05 | 268027,05 | 268027,05 |
|  | объем производства 1 (первого) вида продукции, работ (услуг), составляющего основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования |  | Тепла с паром | АО «Саровская Генерирующая Компания» |  | Гкал | 45717,9 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
|  |  |  |  |  |  | куб. м | 64973,1 | 62600 | 62600 | 62600 | 62600 |
|  |  |  | Тепла с горячей водой | АО «Саровская Генерирующая Компания» |  | Гкал | 1023396,8 | 1040395 | 1040395 | 1040395 | 1040395 |
|  |  |  |  |  |  | куб. м | 2923934,7 | 3132000 | 3132000 | 3132000 | 3132000 |
|  |  |  | Выработка электроэнергии | АО «Саровская Генерирующая Компания» |  | тыс. кВт*ч | 468602,432 | 446000 | 446000 | 446000 | 446000 |
| 2.1.6. | объем потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства 2 (второго) вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов муниципального образования | Водоснабжение |  | МУП «Горводоканал» |  | т у.т. | 1178,99 | 1155,94 | 1155,94 | 1155,94 | 1155,94 |
|  |  | Водоотведение |  | МУП «Горводоканал» |  | т у.т. | 2594,83 | 2541,27 | 2541,27 | 2541,27 | 2541,27 |
|  | объем производства 2 (второго) вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования | Водоснабжение |  | МУП «Горводоканал» |  | тыс. куб. м | 4847,968 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 |
|  |  | Водоотведение |  | МУП «Горводоканал» |  | тыс. куб. м | 6179,164 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| 2.1.7. | объем потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства 3 (третьего) вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов муниципального образования |  |  | ЗАО «Консар» |  | т у.т. | 317,58 | 301,38 | 301,38 | 301,38 | 301,38 |
|  | объем производства 3 (третьего) вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования |  |  | ЗАО «Консар» |  | ед. | 51230 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 2.2.1. | объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на территории муниципального образования |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | млн. кВт*ч | 16,55 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
|  | общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на территории Нижегородской области |  |  |  |  | млн. кВт*ч | 327,538 | 308,31 | 308,31 | 308,31 | 308,31 |
| 2.2.2. | объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | тыс. Гкал | 166,07 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
|  | общий объем переданной тепловой энергии на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. Гкал | 1034,47 | 1062,15 | 1062,15 | 1062,15 | 1062,15 |
| 2.3. | Количество выявленных бесхозяйных объектов с последующим признанием права муниципальной собственности |  |  | КУМИ |  | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.4. | Обеспечение дальнейшей эксплуатации выявленных бесхозяйных объектов и управления ими |  |  | КУМИ |  | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.5. | количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования |  |  | ДГХ, АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | ед. | 1699 | 1710 | 1730 | 1770 | 1770 |
|  | общее количество источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования |  |  |  |  | ед. | 6855 | 6865 | 6885 | 7000 | 7000 |
| 2.6. | ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) |  |  | АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | % | 99,94 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 3.1.2. | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | % | 98,78 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| 3.1.3. | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Доля потребляемых муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | % | 99,98 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.5. | Доля потребляемых муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | % | 99,99 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.6. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | Гкал/кв.м | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3.1.7. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | кВт*ч/кв.м. | 21,84 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 21,15 |
| 3.1.8. | Объем потребления электрической энергии |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. кВт*ч | 6948,597 | 7105,0 | 7105,0 | 7105,0 | 7105,0 |
| 3.1.9. | Объем потребления тепловой энергии |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. Гкал | 56,098 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 |
| 3.1.10. | Объем потребления природного газа |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. куб.м. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.11. | Объем потребления холодной воды |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. куб.м. | 127,074 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
| 3.1.12. | Объем потребления горячей воды |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. куб.м. | 81,444 | 98,03 | 98,03 | 98,03 | 98,03 |
| ##### Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | объем потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета на территории муниципального образования |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. кВт*ч | 6944,26 | 7100,0 | 7100,0 | 7100,0 | 7100,0 |
|  | общий объем потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. кВт*ч | 6948,597 | 7105,0 | 7105,0 | 7105,0 | 7105,0 |
| 3.1.2. | объем потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета на территории муниципального образования |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. Гкал | 55,415 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  | общий объем потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. Гкал | 56,098 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 |
| 3.1.3. | объем потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета на территории муниципального образования |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | общий объем потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | объем потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета на территории муниципального образования |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. куб. м | 127,047 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
|  | общий объем потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. куб. м | 127,074 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
| 3.1.5. | объем потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета на территории муниципального образования |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. куб. м | 81,437 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | общий объем потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  |  |  | тыс. куб. м | 81,444 | 98,03 | 98,03 | 98,03 | 98,03 |
| 3.1.6. | объем потребления тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. Гкал | 52,0 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
|  | общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  |  |  | тыс. кв. м | 277,087 | 305,84 | 305,84 | 305,84 | 305,84 |
| 3.1.7. | объем потребления электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. кВт*ч | 6202,621 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 |
|  | общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  |  |  | тыс. кв. м | 283,98 | 321,46 | 321,46 | 321,46 | 321,46 |
| 3.1.8. | Объем потребления электрической энергии |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. кВт*ч | 6948,597 | 7105,0 | 7105,0 | 7105,0 | 7105,0 |
| 3.1.9. | Объем потребления тепловой энергии |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. Гкал | 56,098 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 |
| 3.1.10. | Объем потребления природного газа |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. куб.м. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.11. | Объем потребления холодной воды |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. куб.м. | 127,074 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
| 3.1.12. | Объем потребления горячей воды |  |  | Организации с участием муниципального образования |  | тыс. куб.м. | 81,444 | 98,03 | 98,03 | 98,03 | 98,03 |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |  |  | ДГХ, ООО «Горавтотранс» |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  |  | ДГХ, ООО «Горавтотранс» |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Доля исследованной маршрутной сети по оптимизации маршрутов от общего количества маршрутов общественного транспорта |  |  | ДГХ |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ##### Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |  |  | ДГХ, ООО «Горавтотранс» |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  |  | ДГХ, ООО «Горавтотранс» |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования |  |  | ДГХ |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Количество оптимизированных маршрутов общественного транспорта |  |  | ДГХ |  | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | Общее количество маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Подпрограмма 5. "Информационно – аналитическое и организационное сопровождение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Доля муниципальных учреждений, которыми обеспечено достижение запланированных целевых показателей в рамках программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности от общего количества муниципальных учреждений. |  |  | ДГХ ДО, ДКиИ, ДМиС |  | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 5.1.2. | Доля муниципальных учреждений, которыми обеспечено внесение данных в ГИС «Энергоэффективность». |  |  | ДГХ |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2.1. | Количество ежегодно проведённых семинаров для потребителей: собственников жилья, УК, ТСЖ, МУ, МУП. |  |  | ДГХ |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.2. | Количество ежегодно проведённых круглых столов с целью распространения положительного опыта по реализации проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде, МУ и РСО. |  |  | ДГХ ДО, ДКиИ, ДМиС |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.3. | Количество ежегодных обновлений информации в разделе официального сайта Администрации города Саров, посвящённого энергосбережению и повышению энергоэффективности, ГИС ЖКХ, ГИС «Энергоэффективность». |  |  | ДГХ |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5.2.4. | Количество ежегодно проведённых совещаний с организациями с участием муниципального образования с целью обеспечения реализации Программы. |  |  | ДГХ |  | ед.. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.3. | Доля организаций, участвующих в конкурсных отборах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, от общего количества организаций. |  |  | ДГХ |  | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество муниципальных учреждений, которыми обеспечено достижение запланированных целевых показателей в рамках программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  | Администрация города Сарова, ДГХ ДО, ДКиИ, ДМиС |  | ед. | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 |
|  | Общее количество муниципальных учреждений |  |  |  |  | ед. | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 |
| 5.1.2. | Количество муниципальных учреждений, которыми обеспечено внесение данных в ГИС «Энергоэффективность» |  |  | ДГХ |  | ед. | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 |
|  | Общее количество муниципальных учреждений |  |  |  |  | ед. | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 |
| 5.2.1. | Количество ежегодно проведённых семинаров для потребителей: собственников жилья, УК, ТСЖ, МУ, МУП. |  |  | ДГХ |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.2. | Количество ежегодно проведённых круглых столов с целью распространения положительного опыта по реализации проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде, МУ. |  |  | ДГХ ДО, ДКиИ, ДМиС |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.3. | Количество ежегодных обновлений информации в разделе официального сайта Администрации города Саров, посвящённого энергосбережению и повышению энергоэффективности, ГИС ЖКХ, ГИС «Энергоэффективность». |  |  | ДГХ |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5.2.4. | Количество ежегодно проведённых совещаний с организациями с участием муниципального образования с целью обеспечения реализации Программы. |  |  | ДГХ |  | ед.. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.3. | Количество организаций участников конкурсного отбора для участия в конкурсах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | ДГХ |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Общее количество организаций с возможностью участия в конкурсах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | ДГХ |  | ед. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Подпрограмма 6. «Укрепление материально-технической базы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых установлены индивидуальные приборы учёта, от общего количества муниципальных жилых помещений. |  |  | ДГХ |  | % | 47,9 | 51,2 | 54,5 | 55,2 | 55,7 |
| 6.1.2. | Доля многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта энергоресурсов, от общего количества многоквартирных домов муниципального жилищного фонда. |  |  | ДГХ |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.3. | Доля многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых внедрена автоматизированная система управления контроля и учёта потребления энергоресурсов, от общего количества многоквартирных домов муниципального жилищного фонда. |  |  | ДГХ |  | % | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 6.1.4. | Доля многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых внедрена система автоматизированного управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, от общего количества многоквартирных домов муниципального жилищного фонда. |  |  | ДГХ |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых установлены индивидуальные приборы учёта. |  |  | ДГХ |  | ед. | 800 | 850 | 900 | 910 | 920 |
|  | Общее количество муниципальных жилых помещений |  |  |  |  | ед. | 1670 | 1660 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 6.1.2. | Количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта энергоресурсов. |  |  | ДГХ |  | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Общее количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6.1.3. | Количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых внедрена автоматизированная система управления контроля и учёта потребления энергоресурсов на основании показаний с общедомовых приборов учёта. |  |  | ДГХ |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Общее количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6.1.4. | Количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых внедрена система автоматизированного управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха в зданиях муниципального жилищного фонда. |  |  | ДГХ |  | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Общее количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

### 2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования.

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ##### Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области» |  |  |  |  |
| ##### Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации г.Саров «О признании бесхозяйными участков тепловых сетей и обеспечение их дальнейшей эксплуатации». | Данный нормативно-правовой акт издаётся на основании выявления бесхозяйных участков тепловых сетей с целью решения вопросов их балансовой принадлежности и дальнейшей эксплуатации. | ДГХ | В течении года |
| 2. | Постановление Администрации г.Саров «О внесении изменений в схему теплоснабжения города Саров». | Изменения вносятся в рамках ежегодной актуализации схемы теплоснабжения города Саров. | ДГХ | 3 квартал планового года |
| ##### Подпрограмма 3. «Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций» |  |  |  |  |
| ###### Основное мероприятие 3.1. |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации г.Саров «О мерах по обеспечению реализации отдельных положений Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ в части разработки, утверждения и исполнения программ организациями с участием муниципального образования и контроля за их выполнением». | Описывается порядок действий организаций с участием муниципального образования по разработке и утверждению программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398, порядок контроля за достижениями целевых показателей, установленных в программах организаций с участием муниципального образования, порядок учёта результатов достижения целевых показателей при премировании руководителей организаций с участием муниципального образования. | ДГХ | 4 квартал 2026 |

### 2.7. Участие в реализации муниципальной программы муниципальные унитарных предприятия, акционерные общества с участием муниципального образования, а также иных организаций не принимают.

### 2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета города Сарова приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице 5.

#### Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы за счет средств бюджета города Саров

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета города Саров | Заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), по годам |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области» | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | всего | 315,5 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 1634,7 |
|  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | 315,5 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 1634,7 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства». | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций». | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения». | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. «Информационно – аналитическое и организационное сопровождение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | всего | 53,7 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 278,5 |
|  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | 53,7 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 278,5 |
| Подпрограмма 6. «Укрепление материально- технической базы». | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | всего | 261,8 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 1356,2 |
|  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | 261,8 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 1356,2 |

#### Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счёт всех источников

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета города Саров | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области» | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 56315,5 | 56329,8 | 56329,8 | 56329,8 | 56329,8 | 281634,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 315,5 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 1634,7 |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. РСО, организации с участием муниципального образования, УК, ТСЖ, собственные средства граждан и др.) | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 280000,0 |
| ##### Подпрограмма 1 ##### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. РСО, организации с участием муниципального образования, УК, ТСЖ, собственные средства граждан и др.) | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100000,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение исполнения организационных мероприятий, предусмотренных государственной политикой и действующим законодательством в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. РСО, организации с участием муниципального образования, УК, ТСЖ, собственные средства граждан и др.) | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100000,0 |
| ##### Подпрограмма 2. ##### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства». | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 140000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУП «Горводоканал») | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 140000,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных программами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями коммунального комплекса на территории муниципального образования. | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУП «Горводоканал», ЗАО «Консар») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение реализации текущих ежегодных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры организациями коммунального комплекса. | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 140000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники Прочие источники (АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУП «Горводоканал») | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 140000,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующее признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУП «Горводоканал», КУМИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУП «Горводоканал», КУМИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения в рамках муниципального контракта по текущему содержанию наружного освещения города Саров. | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии. | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУП «Горводоканал») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций». | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 40000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (организации с участием муниципального образования) | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 40000,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение своевременной разработки программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных организациях города Саров (муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, АО с участием муниципального образования). | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 40000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (организации с участием муниципального образования) | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 40000,0 |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения». | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (ООО «Горавтотранс») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по замещению бензина и дизельного топлива, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (ООО «Горавтотранс») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. Планирование работы транспорта и оптимизации маршрутов транспортной сети. | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Информационно – аналитическое и организационное сопровождение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | Всего | 53,7 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 278,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 53,7 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 278,5 |
|  |  | Прочие источники (Администрация города Сарова, ДГХ, ДО, ДКиИ, ДМиС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. Контроль и координация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными учреждениями. | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (Администрация города Сарова, ДГХ, ДО, ДКиИ, ДМиС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2. Информационное обеспечение мероприятий, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 32,7 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 169,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 32,7 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 169,5 |
|  |  | Прочие источники (Администрация города Сарова, ДГХ, ДО, ДКиИ, ДМиС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.3. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | Всего | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 109,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 109,0 |
|  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы». | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров. | Всего | 261,8 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 1356,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 261,8 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 1356,2 |
|  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.1. Поставка и установка приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации. | Департамент городского хозяйства Администрации города Саров | Всего | 261,8 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 1356,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Саров | 261,8 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 1356,2 |
|  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 3. Подпрограммы муниципальной программы

### 3.1. Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе  проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

#### 3.1.1. Паспорт подпрограммы

| Заказчик - координатор Программы | Департамент городского хозяйства Администрации г.Саров |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ). |
| Основная цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в жилищном фонде муниципального образования - города Саров. |
| Задачи подпрограммы | 1. Соблюдение требований законодательства о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах; 2. Повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов и выполнение требований российского законодательства по обеспечению жилищного фонда города приборами учета расхода коммунальных ресурсов; 3. Стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч. через механизм энергосервисных контрактов; 4. Соблюдение требований законодательства по определению, присвоению и повышению классов энергетической эффективности многоквартирных домов; 5. Повышение информированности общества о состоянии и деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также уровня знаний граждан, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2024-2028 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников | Общий объем финансирования подпрограммы составит – 100 000,0 тыс. рублей; Наименование программы /подпрограммы; Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.), по годам. 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего. Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».; Всего; 20000,0; 20000,0; 20000,0; 20000,0; 20000,0; 100000,0. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет города Сарова; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Прочие источники; 20000,0; 20000,0; 20000,0; 20000,0; 20000,0; 100000,0. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы | Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 муниципальной программы. |

#### 3.1.2. Текстовая часть подпрограммы

#### 3.1.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

В жилищном фонде города Саров имеется огромный потенциал эффективного использования энергии. Этот потенциал сосредоточен как в снабжении энергией, ее измерении и учете, так и в потреблении энергии.

Жилищный фонд города Саров характеризуется значительным сроком эксплуатации и  высокой долей частной собственности – более 60 %.

Жилищный фонд в муниципальном образовании имеет достаточно высокую степень благоустройства. Полностью благоустроенное жилье составляет в среднем 64%.

Многоквартирный жилищный фонд города характеризуется высокой потребностью в капитальном ремонте. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208 «Об утверждении государственной региональной адресной Программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» разработана адресная программа, куда включены 643 многоквартирных дома жилищного фонда города Саров (72,6% от общей численности многоквартирных домов). Средний возраст здания равен 54 годам. Доля зданий, отслуживших более четверти века, превышает 85%.

Жилищный сектор занимает первое место по величине конечного потребления тепловой энергии и воды, и второе место, после промышленности, по электрической энергии.

Структура потребления энергии населением города схожа с другими городами средней полосы России: отопление – около 62% от общего энергопотребления, горячее водоснабжение – 20%, на прочие нужды - около 19%. В отоплении (68%) и в ГВС (64%) доминирует централизованное теплоснабжение.

Основными потребителями электрической энергии на территории города Саров являются промышленность (60 %), жилищный фонд (30 %) и бюджетные организации (8 %). Структура потребления электроэнергии приведена на диаграмме 1.

Диаграмма 1

Распределение потребления тепловой энергии носит несколько иной характер. Самым крупным потребителем является жилищный фонд (48%), промышленность (35%), бюджетные организации (12%), торговля и сфера услуг (5%). Структура потребления тепловой энергии приведена на диаграмме2.

Диаграмма 2

Основными потребителями воды в муниципальном образовании являются жилищный фонд (67%), промышленность (23%) и бюджетные организации (7%). Структура потребления воды приведена на диаграмме 3.

Диаграмма 3

21 июля 2014 года был принят Федеральный закон №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (ГИС ЖКХ). ГИС ЖКХ – это единая федеральная централизованная информационная система, функционирующая на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставке ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.

С 1 июля 2017 года все поставщики информации обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию, предусмотренную Федеральным законом № 209-ФЗ.

Первостепенное значение для экономики города имеет повышение эксплуатационных характеристик зданий и сокращение потребления энергии в домах.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» утверждены новые правила присвоения классов энергетической эффективности, которые устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. № 1628 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». Класс энергетической эффективности определяется органом государственного строительного надзора для многоквартирного дома, построенного, реконструированного или прошедшего капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию, а также подлежащего государственному строительному надзору, и указывается в заключении органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного многоквартирного дома требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности, а также, определяется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление государственного жилищного надзора, при осуществлении указанного надзора за соответствием многоквартирного дома, которому при вводе в эксплуатацию присвоен класс энергетической эффективности, требованиям энергетической эффективности в процессе эксплуатации многоквартирного дома исходя из текущих значений показателей, используемых для установления соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности, и иной информации о многоквартирном доме.

В многоквартирных домах не прошедших реконструкцию и капитальный ремонт, и введённых до принятия  Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ установление класса энергетической эффективности многоквартирного дома осуществляется по решению собственников (собственника) помещений в многоквартирном доме по результатам энергетического обследования. На 01.01.2025 года в городе Сарове присвоен класс энергетической эффективности в 75 многоквартирном доме.

В жилищном фонде города Саров имеется огромный потенциал эффективного использования энергии. Этот потенциал сосредоточен как в снабжении энергией, ее измерении и учете, так и в потреблении энергии.

Особое место занимает задача сбережения ресурсов в жилищном секторе. Сегодня шестидесяти процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг — это стоимость ресурсов, поступающих в дома через сетевые системы — газа, электричества, воды, тепловой энергии. При этом потребители, так или иначе, оплачивают все потери ресурсов. Спрос на тепло и электроэнергию сократился незначительно. В большой степени это связано с ростом тепло и энергопотребления в жилищном секторе. Этот процесс объясняется не столько ростом объемов жилищного фонда, сколько увеличивающимися потерями теплоэнергоресурсов в жилищном фонде и коммунальных сетях вследствие износа и поставкой ресурса сверх нормы потребления.

В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были введены законодательные обязательства на установку приборов учета ресурсопотребления в жилищном фонде.

Установка приборов учета позволяет контролировать потребление ресурсов и обеспечивает возможность оплаты только фактически потребленного, а не нормативного их количества. Большая часть собственников квартир осознали, что решение проблемы повышения стоимости услуг — в экономии ресурсов, а установка приборов учета тепла, воды, газа и электроэнергии — это инструмент превращения экономии ресурсов в экономию средств на их оплату.

Это создает стимулы для сокращения неэффективных потерь ресурсов. Именно здесь заложены перспективы реального снижения ресурсопотребления при обеспечении необходимого уровня комфортных условий проживания и должно привести к снижению расходов на содержание жилья.

Наиболее заинтересованной стороной, которые могли бы применять инструмент снижения стоимости услуг и вкладывать средства в ресурсосбережение в многоквартирном жилищном фонде, должны выступать профессиональные жилищные управляющие организации.

Поэтому основными направлениями действий, необходимых для повышения энергоэффективности жилищного фонда на сегодняшний день являются:

управление жилищным фондом;

обеспечение финансовых инструментов энергосбережения;

применение развитых технологий энергосбережения на практике.

В городе Сарове практически нет отдельных многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в собственности муниципалитета (за исключением 7 многоквартирных домов маневренного фонда), и мало домов, где помещениями владеют только частные собственники. В 446 из 879 многоквартирных домах жилищного фонда города есть и частные, и муниципальные квартиры. 788 домов находятся в управлении управляющих организаций, 4 дома находятся в управлении товариществ собственников жилья и 87 многоквартирных дома находятся в непосредственном управлении.

Множественность собственников и их разные финансовые возможности затрудняют выработку общих решений по управлению домом.

В городе ситуация сложилась таким образом, что значительная доля жилых помещений принадлежит собственникам со средними и низкими доходами, неспособным поддерживать и улучшать состояние многоквартирных домов. При этом деприватизация (возврат жилья в муниципальную собственность) не получила распространения.

Новые управляющие организации пока не в состоянии за счет средств на обслуживание жилья выполнять энергосберегающие мероприятия капитального характера и проводят в основном средне- и малозатратные энергосберегающие мероприятия.  Ресурсосберегающие мероприятия на уровне дома, в том числе установка систем регулирования потребления ресурсов, утепление дома, замена или модернизация окон и дверей и т.д., должны быть запланированы и реализованы в ходе работ по капитальному ремонту общего имущества собственников в многоквартирном доме. Для этого в сложившейся ситуации с капитальными ремонтами многоквартирных домов необходимо чёткое взаимодействие с региональным оператором.

В управляющих организациях также существуют негативные факторы по вопросам организации управления и эксплуатации жилищного фонда:

- неполная оплата потребителями жилищно-коммунальных услуг;

- отсутствие формализованных механизмов и гарантий возврата частных инвестиций в жилищный фонд;

- недостаточная квалификация и нехватка основного производственного и административно-управленческого персонала управляющих организаций;

- низкий уровень механизации работ по обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда.

Собственники жилья малоактивны в вопросах проведения применения мероприятий по энергоэффективности, т.к. это требует в определенных случаях дополнительного финансирования. Вместе с тем у собственников отсутствуют умения, навыки, информация о привлечении к ответственности управляющих организаций, о самоорганизации в целях оказания влияния на качество жилищно-коммунальных услуг, проявляется небережное и небрежное отношение собственников жилья к состоянию многоквартирного дома; имеются факты несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В то же время многоквартирные дома обладают существенным потенциалом для снижения потребления энергоресурсов (тепловой энергии на цели отопления ― на 30-40%, на горячее водоснабжение – до 25%). Использование этого потенциала даст возможность собственникам помещений в многоквартирном доме меньше платить за коммунальные услуги, перераспределить расходы и направлять больше средств на содержание и ремонт дома, повышение уровня комфортности проживания. В городе Саров уже сложилась практика заключения энергосервисных договоров.

В соответствии с действующим законодательством большинство ресурсоснабжающих, управляющих организаций ежегодно разрабатывают предложения по перечню мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для собственников жилья многоквартирных домов.

Проводится планомерная работа с собственниками, направленная на пропаганду энергосберегающих технологий.

В 2015 году принято постановление Администрации г.Сарова от 30.07.2015 №2782 «О мерах по обеспечению реализации отдельных положений Федерального закона от 23.11.2009                 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части исполнения обязательных мероприятий в жилищном фонде города Сарова».

Департаментом городского хозяйства совместно с АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», управляющими  компаниями проведена работа по обследованию многоквартирных домов на предмет наличия (отсутствия) технической возможности установки общедомовых приборов учёта тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. Составлены акты об отсутствии технической возможности в 64 МКД. В отношении холодного водоснабжения отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов в 316 многоквартирных домах.

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» общедомовые приборы учёта тепловой энергии в многоквартирных домах (далее-МКД), где максимальный объем потребления тепловой энергии составляет менее чем 0,2 Гкал/час, необходимо установить и ввести в эксплуатацию до 1 января 2019 года. С 1 января 2020 года обязанность по установке данных приборов учёта возложена на ресурснабжающие организации.

Ранее, до выхода Федерального закона от 29.07.2017 № 279-ФЗ, ОДПУ теплоэнергии можно было не оснащать МКД, потребление теплоэнергии в которых составляло менее 0,2 Гкал/час. Однако, с 31 июля 2017 года обязанность устанавливать ОДПУ теплоэнергии распространяется на все МКД независимо от объёма потребления ресурса, т.е. дополнительно в 345 МКД, где максимальный объём потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет менее чем 0,2 Гкал/час.

В декабре 2015 года завершены работы по установке 101 общедомового прибора учёта горячего водоснабжения в многоквартирных домах жилищного фонда города Сарова. В декабре 2017 года завершены работы по установке ещё 76 общедомовых приборов учёта горячего водоснабжения в многоквартирных домах жилищного фонда города Сарова.

МУП «Горводоканал» подходит к стадии завершения установки общедомовых приборов учёта холодного водоснабжения (по информации МУП «Горводоканал» осталось установить ОДПУ в 10 МКД).

АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» совместно с управляющими организациями проводит работы по установке и вводе в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепловой энергии и горячего водоснабжения, а также на стадии разработки находятся проекты по установке автоматизированных систем контроля учета потребления энергоресурсов в многоквартирных домах города Сарова для одномоментного сбора информации по потреблению энергоресурсов как с общедомовых, так и с индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов.

Одновременно с этим проводится адресный мониторинг надлежащего содержания и эксплуатации общедомовых приборов учёта энергоресурсов и воды жилищного фонда г.Сарова.

Управляющими компаниями и товариществами собственников недвижимости в соответствии с законодательством об энергосбережении разработаны и доводятся до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основная проблема заключается в отсутствии эффективных современных финансовых кредитных инструментов, которые могли бы использоваться и давать хорошие результаты в существующих экономических условиях. Нет практики в многоквартирных домах по проведению энергетических обследований и заключению энергосервисных контрактов.

Внедрение мер по энергосбережению может дать положительные результаты только если управление жилищным фондом и его содержание осуществляется эффективно и на должном профессиональном уровне. В свою очередь, обеспечение профессионального управления возможно только при дальнейшем внедрении рыночных механизмов управления и активном вовлечении частного бизнеса.

Подпрограмма ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. В первую очередь это направление средств энергосбережения на организацию и проведение энергетических обследований муниципального жилищного фонда, обеспечение реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности многоквартирных домов, в которых имеются помещения муниципального жилищного фонда, мониторинг исполнения управляющими организациями, товариществами собственников жилья организационных мероприятий, предусмотренных государственной политикой и действующим законодательством в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, развитие рынка услуг по управлению жильем, внедрении рыночных механизмов управления и активном вовлечении частного бизнеса. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на минимизацию затрат бюджета по эксплуатации муниципального жилищного фонда, на сокращение удельного расхода энергоресурсов в жилищном фонде города Саров и снижение его энергоёмкости.

##### 3.1.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы.

Основная цель подпрограммы - повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в жилищном фонде муниципального образования - города Саров.

Для достижения цели Подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Соблюдение требований законодательства о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах;

2. Повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов и выполнение требований российского законодательства по обеспечению жилищного фонда города приборами учета расхода энергоресурсов;

3. Стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч. через механизм энергосервисных контрактов;

4. Повышение информированности общества о состоянии и деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также уровня знаний граждан, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

##### 3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разрабатывается на период с 2024 до 2028 годы и реализуется в один этап.

##### 3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице                      1 муниципальной программы.

##### 3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 муниципальной программы.

### 3.1.2.6. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 3 муниципальной программы.

### 3.1.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального образования, а также иных организаций.

Прогнозные расходы организаций с участием муниципального образования приведены в таблице 5 муниципальной программы.

### 3.1.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств бюджета города Сарова приведена в таблице 4 муниципальной программы, за счет всех источников финансирования в таблице 5 муниципальной программы.

### 3.2. Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства».

3.2.1. Паспорт Подпрограммы

| Заказчик - координатор Программы | Департамент городского хозяйства Администрации г.Саров |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Организации коммунального комплекса – АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУП «Горводоканал» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.Саров ЗАО «Консар» |
| Основная цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования - города Саров. |
| Задачи подпрограммы | 1. Координация и контроль выполнения мероприятий в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными учреждениями (муниципальными унитарными предприятиями); 2. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов в системе коммунальной инфраструктуры; 3. Формирование комплексной системы учёта и мониторинга в сфере энергоэффективности; 4. Повышение уровня оснащенности объектов муниципального образования приборами учета воды; 5. Стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч. через механизм энергосервисных контрактов; 6. Подготовка и стимулирование работников, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации программы 2024-2028 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников | Общий объем финансирования подпрограммы составит – 140 000,0 тыс. рублей; Наименование программы /подпрограммы; Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.), по годам. 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего. Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства ».; Всего; 28000,0; 28000,0; 28000,0; 28000,0; 28000,0; 140000,0. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет города Сарова; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Прочие источники; 28000,0; 28000,0; 28000,0; 28000,0; 28000,0; 140000,0. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы | Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 муниципальной программы. |

#### 3.2.2. Текстовая часть подпрограммы

3.2.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

В городе Сарове эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального  водоснабжения в целом, а также эксплуатацию канализационных сооружений и системы коммунального водоотведения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП «Горводоканал»). Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

водозаборный узел – 2 шт.;

станция II подъема – 1 шт.;

подкачивающая станция – 1 шт.:

сети водоснабжения  - 199,53 км.

Вся добытая вода подлежит приборному учёту, который производится с помощью установленных на всех скважинах приборов учёта. Добытая вода со станции II подъёма подаётся в распределительную сеть. Учёт поданной в сеть воды производится с помощью установленных технологических приборов учёта холодной воды. Расход  воды на собственные технологические нужды определен  на основании технических характеристик установленного оборудования, а также с учетом пропускной способности устройств и времени проведения технологических регламентных работ.

В 2010 году введена в эксплуатацию вторая очередь Аргинского водозабора (7 скважин). В настоящее время в состав городского водозабора входят 12 артезианских скважин, два резервуара чистой воды объемом 2 000 м3 и 6 000 м3 и насосная станция II подъема. Проектная мощность городского водозаборного узла составляет 50 тыс.м3 в  сутки.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоотведения входят, в том числе:

очистные сооружения – 1 шт.;

канализационные насосные станции – 6 шт.;

сети водоотведения  - 179,98 км.

Учёт объёмов отводимых сточных вод осуществляется по приборам учёта холодной и горячей воды, а так же по нормативам потребления ресурсов. Учёт очищенной и сбрасываемый воды в водный объект осуществляется при помощи приборов учёта сточной жидкости ЭХО-Р-02.

В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МУП «Горводоканал» проведено энергетическое обследование, разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Программы разрабатываются и утверждаются Региональной службой по тарифам Нижегородской области.

В соответствии с законодательством организована работа по установке приборов учёта воды как в жилищном фонде, так и в организациях с участием муниципального образования.

Единая теплоснабжающая организация  АО « Саровская теплосетевая компания», газоснабжающая организация АО «Саровгаз», гарантирующий поставщик электроэнергии  АО « Саровская  электросетевая компания», АО « Саровская Генерирующая Компания» осуществляют деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности  на  основании согласованных с госкорпорацией  Росатом  Программ.

В соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении Администрацией города Сарова принято постановление от 04.03.2015 №847 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления».

У всех организаций коммунального комплекса разработаны программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В дальнейшем планируется совершенствование проводимых мероприятий энергосбережения с учётом применения новых технологий и дооснащение современными приборами учёта воды муниципального образования.

С 1 января 2019 года Нижегородская область, как и другие регионы России, перешла на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На территории VII кластера, куда входит город Саров, новую коммунальную услугу «Обращение с ТКО» оказывает региональный оператор ООО «МСК-НТ».

Для удобства взаимодействия регионального оператора с юридическими лицами и жителями города на территории города открыто отделение Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ», расположенное по адресу: ул.Зернова, 62 корп.1 (вход с торца).

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в рамках полномочий органов местного самоуправления Администрацией города Сарова:

- определена схема мест (площадок) накопления ТКО на территории города Сарова, (Постановление Администрации г.Саров №336 от 08.02.2019 «Об определении схемы размещения мест накопления ТКО»);

- сформирован и ведется реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории города Сарова (Постановление Администрации г.Саров №335 от 08.02.2019 «О формировании реестра площадок ТКО»).

Реестр мест (площадок) накопления ТКО размещен на официальном сайте Администрации города Саров в сети «Интернет».

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, Администрацией города Сарова ведется работа по согласованию создания мест (площадок) накопления ТКО и включении сведений о площадках накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления ТКО на основании заявок юридических лиц (Постановление Администрации города Сарова от 28.01.2019 № 185 «Об установлении формы заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и формы заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сарова»).

Контроль за работой системы наружного освещения города осуществляется Департаментом городского хозяйства Администрации г.Саров с 2006 года.

За период с 2007 по 2022 годы общее число светильников наружного освещения в городе выросло с 4258 до 6290 шт. Общий прирост светильников составил 2032 шт. или 32,3%.

За это же время расход электроэнергии на нужды наружного освещения города вырос с 2,69 млн.кВт.ч. до 3,02 млн.кВт.ч. , то есть прирост составил всего 10,9 %.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности энергетических обследований, снижение удельных расходов потребления топлива на выработку энергоресурсов, снижение потерь при передаче энергоресурсов, стимулирование мер по снижению энергоемкости систем коммунальной инфраструктуры, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации проектов в области энергосбережения.

3.2.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы.

Основная цель подпрограммы - повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования - города Саров.

Для достижения цели подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Координация и контроль выполнения мероприятий в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными учреждениями (муниципальными унитарными предприятиями);

2. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов в системе коммунальной инфраструктуры;

3. Формирование комплексной системы учёта и мониторинга в сфере энергоэффективности;

4. Повышение уровня оснащенности объектов муниципального образования приборами учета воды;

5. Стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч. через механизм энергосервисных контрактов;

6. Подготовка и стимулирование работников, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

##### 3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разрабатывается на период с 2024 до 2028 годы и реализуется в один этап.

##### 3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1 муниципальной программы.

##### 3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 муниципальной программы.

### 3.2.2.6. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 3 муниципальной программы.

### 3.2.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального образования, а также иных организаций.

Прогнозные расходы организаций с участием муниципального образования приведены в таблице 5 муниципальной программы.

### 3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

### Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств бюджета города Сарова приведена в таблице 4 муниципальной программы, за счет всех источников финансирования в таблице 5 муниципальной программы.

3.3. Подпрограмма 3. «Энергосбережение в организациях с участием  муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций».

3.3.1. Паспорт Подпрограммы

| Заказчик - координатор Программы | Департамент городского хозяйства Администрации г.Саров |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрация города Сарова Департамент образования Администрации г. Саров Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров Департамент культуры и искусcтва Администрации г. Саров Организации с участием муниципального образования (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью) |
| Основная цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в муниципальных организациях города Саров. |
| Задачи подпрограммы | 1. Координация и контроль выполнения мероприятий в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными учреждениями (предприятиями); 2. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов в муниципальных организациях города Саров; 3. Формирование комплексной системы учёта и мониторинга в сфере энергоэффективности в муниципальных организациях города Саров; 4. Формирование механизма реализации энергосервисных договоров (контрактов); 5. Подготовка и стимулирование работников, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации программы 2024-2028 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников | Общий объем финансирования подпрограммы составит – 40 000,0 тыс. рублей. Наименование программы /подпрограммы; Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.), по годам. 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего. Подпрограмма 3. "Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций ".; Всего; 8000,0; 8000,0; 8000,0; 8000,0; 8000,0; 40000,0. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной Бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет города Сарова; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Прочие источники; 8000,0; 8000,0; 8000,0; 8000,0; 8000,0; 40000,0. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы | Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 муниципальной программы. |

#### 3.3.2. Текстовая часть подпрограммы

3.3.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

В городе Саров действуют 77 организаций с участием муниципального образования, в том числе 66 муниципальных учреждений, 1 муниципальное  унитарное предприятие, 6 акционерных обществ с участием муниципального образования и 4 общества с ограниченной ответственностью. Вышеуказанные организации являются подведомственными организациями соответствующих Департаментов и Администрации города Саров.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории г.Саров начали осуществляться ещё до принятия Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации».

В период с 2006 г. по 2007 г. проводились технические обследования в 28 зданиях детских дошкольных учреждений, в результате которых выявлено значительное превышение потребления теплоэнергии в детских садах (от 30% до 60%) и холодного водоснабжения (от 10% до 30%) по сравнению с нормативными значениями и выданы конкретные рекомендации по снижению сверхнормативного энергопотребления.

Реализована адресная программа установки приборов учета тепловой энергии в зданиях детских дошкольных учреждений. На момент начала реализации программы из 48 зданий детских дошкольных учреждений индивидуальными приборами учета тепловой энергии было оснащено только 6 (12,5%) детских садов. В результате проведенной работы дополнительно установлено 42 прибора, включая один - в составе автоматизированного теплового пункта, на общую сумму 5697,5 тыс.руб. При этом, экономия денежных средств на оплату тепловой энергии только за 2007 год составила 9571,2 тыс.руб.

В 2007 году реализован пилотный проект по установке в детском саду №41 системы автоматического теплового потока (АТП), позволяющей максимально эффективно потреблять тепловую энергию, и особенно в межотопительный период. В результате ее внедрения фактическое потребление энергоресурсов (отопление и горячее водоснабжение) за 2007 год снизилось почти на 60% по сравнению с 2006 годом.

В этот же период реализована адресная программа установки приборов учета и регуляторов теплового потока учреждениях подведомственных Департаменту образования.

На момент начала реализации программы из 62 действующих тепловых установок в зданиях Департамента образования полностью индивидуальными приборами учета тепловой энергии было оснащено только 21 (34%) .

В результате проведенной работы дополнительно установлено 41 прибор учета, 27 регуляторов теплового потока (РТП) и 1 автоматизированный тепловой пункт (АТП), на общую сумму 6,605 млн.руб. При этом, экономия денежных средств на оплату тепловой энергии только за 2007 год составила 6,726 млн.руб.

В 2007 году реализован пилотный проект по установке в школе №19 системы автоматического теплового потока (АТП).

Данный проект позволяет максимально эффективно потреблять тепловую энергию, особенно в межотопительный период. В результате его внедрения фактическое потребление энергоресурсов (отопление и горячего водоснабжения) за 2008 год снизилось почти на 60% по сравнению с 2007 годом.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории г.Саров продолжили реализовываться в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», который конкретизировал задачи энергосбережения и установил ряд требований, обязанностей и ограничений для осуществления регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Большая работа была проведена Администрацией города Саров и ее подведомственными учреждениями по установке приборов учета энергетических ресурсов.

В рамках обеспечения своевременной разработки программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных организациях города Саров принято постановление Администрации города Сарова от 21.11.2023 № 2865 «О мерах по обеспечению реализации отдельных положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части разработки, утверждения и исполнения программ организациями с участием муниципального образования и контроля за их выполнением».

В соответствии с приказом Минэнергетики от 30.06.2014 № 398  «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации» и постановлением Администрации г.Сарова от 21.11.2023 № 2865 все организации с участием муниципального образования приняли программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утвердили приказом по организации.

В каждой организации был назначен ответственный в сфере энергосбережения, который представлял сведения о потреблении энергоресурсов и проведённых мероприятиях  по энергосбережению в соответствующий Департамент Администрации города, где осуществлялся свод индикаторов по подведомственным организациям и далее направлялся в Департамент городского хозяйства Администрации города Саров, как координатору Программы, для расчёта целевых показателей в области энергосбережения по организациям с участием муниципального образования.

В целом по муниципальному образованию в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области» муниципальными организациями целевые показатели программ энергосбережения достигнуты в полном объеме. Отчеты о выполнении программы направлены в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области и государственную информационную систему «Энергоэффективность».

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития РФ от 28.10.2019 № 707 «Об утверждении порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов», постановлением Администрации города Сарова от 18.10.2021 № 2836 «Об организации предоставления информации в государственную информационную систему «Энергоэффективность»» все организации с участием муниципального образования заполняют энергодекларации по результатам прошедшего года и вносят данные по программам энергосбережения организаций.

В рамках мониторинга реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ежеквартально на основании запросов, направленных в муниципальные организации, Департаментом городского хозяйства формируется сводный отчёт о реализованных мероприятия по выполнению муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области» и представляется в государственную информационную систему ГИС «Энергоэффективность».

Наиболее приоритетным направлением по организациям с участием муниципального образования является снижение потребления энергоресурсов и воды.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности энергетических обследований, учета и обеспечения контроля за потреблением энергоресурсов, на совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере, разработку системы мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации проектов в области энергосбережения.

3.3.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы.

Основная цель подпрограммы - повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в муниципальных организациях города Саров.

Для достижения цели подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Координация и контроль выполнения мероприятий в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными учреждениями (предприятиями).

2. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов в муниципальных организациях города Саров.

3. Формирование комплексной системы учёта и мониторинга в сфере энергоэффективности в муниципальных организациях города Саров.

4. Формирование механизма реализации энергосервисных договоров (контрактов).

5. Подготовка и стимулирование работников, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

##### 3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разрабатывается на период с 2024 до 2028 годы и реализуется в один этап.

##### 3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1      муниципальной программы.

##### 3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 муниципальной программы.

### 3.3.2.6. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 3 муниципальной программы.

### 3.3.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального образования, а также иных организаций.

Прогнозные расходы организаций с участием муниципального образования приведены в таблице 5 муниципальной программы.

### 3.3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств бюджета города Сарова приведена в таблице 4 муниципальной программы, за счет всех источников финансирования в таблице 5 муниципальной программы.

### 3.4. Подпрограмма 4. «Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения».

3.4.1. Паспорт Подпрограммы

| Заказчик - координатор Программы | Департамент городского хозяйства Администрации г.Саров |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Организация транспортного комплекса ООО «Горавтотранс». |
| Основная цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в транспортном комплексе муниципального образования - города Саров. |
| Задачи подпрограммы | 1. Координация и контроль выполнения мероприятий в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности транспортного комплекса; 2. Рациональное использование энергоресурсов в транспортном комплексе; 3. Подготовка и стимулирование работников, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2024-2028 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников | Общий объем финансирования подпрограммы составит– 0,0 тыс. рублей. Наименование программы /подпрограммы; Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.), по годам. 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего. Подпрограмма 4. «Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения».; Всего; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной Бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет города Сарова; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы | Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 муниципальной программы. |

#### 3.4.2. Текстовая часть подпрограммы

## 3.4.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Транспортный комплекс города Саров состоит из муниципального унитарного предприятия (далее МУП) «Горавтотранс», общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ЭнергоАвтотранс» и большого количества частных транспортных компаний.

ООО «ЭнергоАвтотранс» является дочерним обществом АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» и представляет собой  современный транспортный комплекс, с хорошо оснащённой производственно-технической базой, квалифицированным персоналом и разнообразными по своему назначению и возможностям парком транспортных средств.
ООО «ЭнергоАвтотранс» имеет в наличии 130 единиц подвижного состава и решает производственные программы дочерних компаний АО «Обеспечение РФЯЦ -ВНИИЭФ» по следующим направлениям:

- автомобилизация и механизация производственных процессов;

- выполнение земляных, погрузо-разгрузочных и других специальных работ по механизации и ремонту разных энергокомпаний холдинга;

- выполнение междугородних грузовых и пассажирских перевозок.

ООО «Горавтотранс» является организацией с участием муниципального образования и по своему роду деятельности осуществляет городские, пригородные и междугородные перевозки. С 2018 г. ведется поэтапное обновление подвижного состава предприятия и в настоящее время большая часть автобусного парка предприятия имеет срок эксплуатации не более 10 лет и экологический класс не ниже Евро 5.

Администрацией города Сарова проводятся мероприятия по оптимизации муниципальной маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа с целью снижения уровня дублирования маршрутной сети при сохранении качества транспортного обслуживания населения.

В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» МУП «Горавтотранс» в 2012 году провёл энергетическое обследование и разработал программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Горавтотранс» провёл комплекс мероприятий по замене низкоэффективных светильников в здании АБК на светодиодные, оснащении приборами учета тепла с регулятором теплового потока в здании автостанции  «Тупиковая», замене старых индукционных электрических счетчиков на новые с возможностью контроля потребляемой мощности на станции Тупиковая и блоке гаражей по ул.Зернова 24а.

Основные мероприятия программы МУП «Горавтотранс» не выполнил в связи с недостаточностью средств. В частности мероприятий по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива.

Транспортный парк города состоит в большей своей части из транспорта работающего на бензиновых и дизельных двигателях. Доля транспорта, работающего на газомоторном топливе очень мала, а электротранспорт отсутствует.

В соответствии с муниципальной Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Саров на 2011-2016 годы, утверждённой постановлением Администрации от 13.10.10 № 4880 в 2014 году проводилось обследование пассажирских потоков  и сети городских автобусных маршрутов с целью оптимизации работы городского пассажирского транспорта.

В условиях загрязнения города автотранспортом и непрерывно растущей стоимости жидкого топлива, увеличение единиц подвижного состава городского транспорта работающего на газомоторном топливе существенным образом определяет экологическую чистоту воздушного бассейна города Саров.

Поэтому наиболее приоритетными направлениями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности транспортного комплекса является:

установка газобаллонного оборудования на транспортные средства в отношении которых необходимо провести мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

оптимизация работы городского пассажирского транспорта;

приобретение автотранспорта на газомоторном топливе и постепенная замена старого транспортного парка города.

Данная подпрограмма направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости транспортного комплекса и экологической безопасности города Саров, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

##### 3.4.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы.

Основная цель подпрограммы - повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в транспортном комплексе муниципального образования - города Саров.

Для достижения цели подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Координация и контроль выполнения мероприятий в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности транспортного комплекса.

2. Рациональное использование энергоресурсов в транспортном комплексе.

3. Подготовка и стимулирование работников, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

##### 3.4.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разрабатывается на период с 2024 до 2028 годы и реализуется в один этап.

##### 3.4.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1      муниципальной программы.

##### 3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 муниципальной программы.

### 3.4.2.6. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 3 муниципальной программы.

### 3.4.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального образования, а также иных организаций.

Прогнозные расходы организаций с участием муниципального образования приведены в таблице 5 муниципальной программы.

### 3.4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств бюджета города Сарова приведена в таблице 4 муниципальной программы, за счет всех источников финансирования в таблице 5 муниципальной программы.

3.5. Подпрограмма 5. «Информационно – аналитическое и организационное сопровождение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».

#### 3.5.1. Паспорт подпрограммы.

| Заказчик - координатор Программы | Департамент городского хозяйства Администрации г.Саров |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.Саров Департамент образования Администрации г. Саров Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров Департамент культуры и искусcтва Администрации г. Саров МУП «Горводоканал» Организации с участием муниципального образования (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью) Управляющие организации, товарищества собственников жилья, собственники жилых помещений |
| Основная цель подпрограммы | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определённых в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных данной Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования - города Саров. |
| Задачи подпрограммы | 1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 2. Стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 3. Повышение информированности общества о состоянии и деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также уровня знаний граждан, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 4. Повышение культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в городе Саров. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2024-2028 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников | Общий объем финансирования подпрограммы составит – 278,5 тыс. рублей; Наименование программы /подпрограммы; Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.), по годам. 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего. Подпрограмма 5 «Информационно–аналитическое и организационное сопровождение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»; Всего; 53,7; 56,2; 56,2; 56,2; 56,2; 278,5. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет города Сарова; 53,7; 56,2; 56,2; 56,2; 56,2; 278,5. Прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы. | Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 муниципальной программы. |

#### 3.5.2. Текстовая часть подпрограммы

3.5.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Для реализации Программы необходимо организовать работу по управлению и координации энергетической эффективностью, создать побудительные мотивы проведения энергоэффективных мероприятий у всех участников процесса производства, передачи и потребления энергоресурсов.

Запланированы и ежегодно проводятся мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергоресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергоресурсов. В частности, ежегодно проводятся конкурсы на лучший проект по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и «Лучший энергетик» среди организаций и предприятий всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории города Саров.

Также проводится комплекс мероприятий по информационно – аналитическому сопровождению деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

обучающие семинары для представителей ресурсоснабжающих и управляющих организаций, товариществ собственников жилья и собственников жилья;

проведение конференций, круглых столов с целью распространения положительного опыта по реализации проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде, среди муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий;

выполняются работы по изготовлению и размещению социальной рекламы.

Вопросы энергосбережения освещались и в средствах массовой информации (далее СМИ), опубликовывались в СМИ редакции муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Саров и отчёты по её выполнению. На официальном сайте администрации города Саров размещалась информации по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

На данном этапе продолжается формирование новых мотиваций стереотипов поведения, направленных на рациональное и экологически ответственное использование энергии у всех потребителей.

Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса организационных мер, направленных на пропаганду и популяризацию вопросов энергосбережения, проведение конкурсов на лучшую постановку работы по энергосбережению среди муниципальных учреждений (муниципальных унитарных предприятий), на освещение этой темы в средствах массовой информации, на повышение культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в городе Саров, участие в проектах на разных уровнях.

##### 3.5.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы.

Основная цель подпрограммы - информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определённых в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных данной Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования - города Саров.

Для достижения цели подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2. Стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Повышение информированности общества о состоянии и деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также уровня знаний граждан, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

4. Повышение культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в городе Саров.

##### 3.5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разрабатывается на период с 2024 до 2028 годы и реализуется в один этап.

##### 3.5.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1      муниципальной программы.

##### 3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 муниципальной программы.

### 3.5.2.6. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 3 муниципальной программы.

### 3.5.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального образования, а также иных организаций.

Прогнозные расходы организаций с участием муниципального образования приведены в таблице 5 муниципальной программы.

### 3.5.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств бюджета города Сарова приведена в таблице 4 муниципальной программы, за счет всех источников финансирования в таблице 5 муниципальной программы.

\

3.6. Подпрограмма 6. «Укрепление материально-технической базы».

#### 3.6.1. Паспорт подпрограммы

| Заказчик - координатор программы | Департамент городского хозяйства Администрации г.Саров |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - |
| Основная цель подпрограммы | Увеличение доли муниципальных объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность и относящихся к высоким классам энергетической эффективности. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение надлежащую эксплуатацию, сохранность, своевременное обслуживание приборов и оборудования; 2. Увеличение доли объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность; 3. Внедрение проектов с использованием возобновляемых источников энергии; 4. Повышение культуры энергопотребления среди населения; формированию и проведению энергосберегающей политики в городе Саров. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2024-2028 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников | Общий объем финансирования подпрограммы составит– 1 356,2 тыс. рублей; Наименование программы /подпрограммы; Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.), по годам. 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего. Подпрограмма 6. «Укрепление материально- технической базы».; Всего; 261,8; 273,6; 273,6; 273,6; 273,6; 1356,2. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной Бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет города Сарова; 261,8; 273,6; 273,6; 273,6; 273,6; 1356,2. Прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы | Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 муниципальной программы. |

#### 3.6.2. Текстовая часть подпрограммы

3.6.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Укрепление материально-технической базы является важнейшей составляющей в проведении политики энергосбережения.

Сохранение и повышение достигнутых результатов в энергосбережении, предусматривают собой надлежащую эксплуатацию, сохранность, своевременное обслуживание приборов и оборудования, замену его на более технологичное и инновационное, увеличение доли объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность и относящихся к высоким классам энергетической эффективности. Это касается как приборного парка учёта потребления энергоресурсов, датчиков движения и ламп накаливания, автоматизированных систем контроля и учёта потребления энергоресурсов, систем автоматического управления параметрами теплоносителя в системе отопления, так и внедрение новых проектов с использованием возобновляемых и вторичных источников энергии.

С этой целью в данной подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на совершенствование и развитие имеющейся материально-технической базы.

##### 3.6.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы.

Основная цель подпрограммы - увеличение доли муниципальных объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность и относящихся к высоким классам энергетической эффективности.

Для достижения цели подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Обеспечение надлежащую эксплуатацию, сохранность, своевременное обслуживание приборов и оборудования;

2. Увеличение доли объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность;

3. Внедрение проектов с использованием возобновляемых источников энергии.

4. Повышение культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в городе Саров.

##### 3.6.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разрабатывается на период с 2024 до 2028 годы и реализуется в один этап.

##### 3.6.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1 муниципальной программы.

##### 3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 муниципальной программы.

### 3.6.2.6. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 3 муниципальной программы.

### 3.6.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального образования, а также иных организаций.

Прогнозные расходы организаций с участием муниципального образования приведены в таблице 5 муниципальной программы.

### 3.6.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств бюджета города Сарова приведена в таблице 4 муниципальной программы, за счет всех источников финансирования в таблице 5 муниципальной программы.

## 4. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется заказчиком-координатором в соответствии со следующей методикой.

1. Для оценки эффективности планируемой муниципальной программы оценивается:

1.1. Обеспечение выполнения запланированных на период реализации муниципальной программы основных индикаторов достижения целей и непосредственных результатов.

1.2. Обеспечение выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки.

2. Основные критерии планируемой эффективности муниципальной программы:

- обеспечение экономии электроэнергии в жилищном фонде – 3,4 кВт*ч на кв.м.;

- обеспечение экономии тепловой энергии в жилищном фонде – 0,01 Гкал на кв.м.;

- обеспечение экономии холодной воды в жилищном фонде – 0,7 куб.м. на 1 человека;

- обеспечение экономии горячей воды в жилищном фонде – 0,17 куб.м. на 1 человека;

- снижение потребления электрической энергии в муниципальных учреждениях на 89,44 тыс. кВт*ч;

- снижение потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях на 1,144 тыс. Гкал;

- снижение потребления холодной воды в муниципальных учреждениях на 0,006 тыс. куб.м.;

- снижение потребления горчей воды в муниципальных учреждениях на 0,232 тыс. куб.м.;

- увеличение уровня информированности населения до 98 % от проживающего в городе Саров.

Экономия расходов на оплату энергоресурсов муниципальными учреждениями позволит данным организациям перенаправить данные средства на совершенствование материально-технической базы, увеличение фонда оплаты труда работников этих организаций.